STRATEGIA ROZWOJU

MIASTA SIEMIATYCZE

NA LATA 2003-2013

_________

##### Siemiatycze, październik 2003

SPIS TREŚĆI

I. WSTĘP. CELE I METODA	4

II.  Diagnoza	6

III.ANALIZASWOT…………………………………………………………………….........56

IV. Wizja i misja	65

V. Cele strategiczne	67

VI. Finanse Miasta	115

VII. Warianty strategii oraz kierunki rozwoju	136

VIII. Odniesienie strategii do kluczowych dokumentów rozwoju regionalnego oraz programów pomocy zagranicznej	139

IX. Podsumowanie	161

X. Aneks II (plan finansowy - indykatywnA tabelA finansowA)	163

XI. Aneks II (fiszki projektowe wybranych zadań prioretytowych)	168

# I. WSTĘP. CELE I METODA

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SIEMIATYCZE NA LATA 2002-2013 jest dokumentem, który wytycza wiodące kierunki rozwoju miasta oraz konieczne działania i warunki jego realizacji.

Strategia określa misję rozwoju miasta i wyznacza cele strategiczne. Realizacja strategii ma spowodować pełne wykorzystanie potencjału rozwojowego miasta w aktualnych uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych.

Przy opracowaniu strategii nawiązano do wcześniejszych dokumentów planistycznych o podobnym charakterze oraz planów, informacji i prognoz znajdujących się w posiadaniu Urzędu Miasta. Strategia odnosi się również do kluczowych dokumentów związanych z rozwojem regionalnym na poziomie kraju i województwa podlaskiego oraz do programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej. Uznano, iż akcesja Polski do Unii Europejskiej, która będzie miała miejsce w okresie realizacji strategii (w roku 2004), ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju miasta.

Strategia wypracowana została w wyniku współpracy pomiędzy zespołem wykonawczym Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego oraz Władz Miasta. W toku prac nad strategią prowadzono również konsultacje ze środowiskiem lokalnym reprezentowanym przez członków Rady Miasta, przedstawicieli organizacji społecznych i przedsiębiorców, zarówno na etapie analizy stanu obecnego, jak i uwarunkowań rozwoju miasta. Mieszkańcom udostępniono opracowanie „Strategia Rozwoju Miasta Siemiatycze na lata 2003-2013” do konsultacji przed jej przyjęciem do realizacji.

Strategia jest podstawą tworzenia i realizacji przez samorząd miasta długotrwałej polityki rozwoju społeczno-gospodarczego Siemiatycz. Strategia winna również wzmacniać pozycję negocjacyjną miasta wobec partnerów regionalnych, krajowych oraz dysponentów środków pomocy zagranicznej.

Strategia obejmuje ocenę obecnego stanu rozwoju miasta we wszystkich przekrojach społecznych i gospodarczych (diagnoza). Ważnym elementem oceny jest analiza SWOT dokonana w oparciu o konsultacje społeczne, która podejmuje próbę jakościowej i subiektywnej oceny rzeczywistości - mocnych i słabych stron miasta oraz szans i zagrożeń występujących w otoczeniu miasta postrzeganych przez przedstawicieli jego mieszkańców i władze samorządowe.

Strategia wyznacza cele na trzech poziomach szczegółowości, począwszy od celów ogólnych (nadrzędnych) określonych jako filary strategii, skończywszy na celach szczegółowych. Wyznaczone cele na każdym z poziomów istotności uzyskały miejsce w hierarchii celów, co pozwala w przypadku niesprzyjających warunków realizować cele strategicznie najważniejsze. Cele najniższego rzędu mogą posłużyć do opracowania programów i zadań operacyjnych o horyzoncie jednego roku. Strategia proponuje również wariant wykonawczy, który uznano za najbardziej uzasadniony w obecnych uwarunkowaniach.

Należy podkreślić, iż strategia powinna być okresowo aktualizowana, a jej realizacja poddawana przeglądom przez Władze Miasta. Aktywne korzystanie z zapisów strategii może przynieść miastu wartość dodaną w postaci efektywnie wykorzystanego potencjału rozwoju.

# II.  Diagnoza

1. SFERA ŚRODOWISKOWA

## 1.1.  Podstawowe informacje o mieście

Miasto Siemiatycze z wyjątkiem niewielkiego skrawka jego południowej części (Podlaski Przełom Bugu) położone jest w obrębie dużej jednostki fizyczno – geograficznej stanowiącej mezoregion zwany Wysoczyzną Drohiczyńską, wchodzącą w skład makroregionu Niziny Północnopodlaskiej.

W układzie administracyjnym miasto Siemiatycze położone jest w południowej części województwa podlaskiego w otoczeniu obszarów należących do gminy Siemiatycze.

Przez teren miasta przebiegają następujące drogi krajowe:

- nr 19 = łącząca Rzeszów i Lublin z Białymstokiem i Litwą – jest to droga ekspresowa,

- nr 640 - łącząca teren powiatu Siemiatycze ( od drogi nr 19 ) z Warszawą – nie jest zaliczana do sieci dróg ekspresowych,

- nr 640, 690 i 693 prowadzące do granicy państwa, Ciechanowca i Kleszczel – są to drogi wojewódzkie,

- 658 – odchodzi od drogi nr 640 i biegnie do Grabarki, a w Kajance wychodzi na drogę nr 693- są to także drogi wojewódzkie.

Prawa miejskie Siemiatycze otrzymały w 1542 roku. Nadał je król Stanisław August. Siemiatycze były miastem prywatnym i dzieliły losy rodzących się i upadających fortun magnackich. Potop szwedzki nie oszczędził miasta. Kolejny okres rozkwitu przeżyło miasto za sprawą księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej, która realizowała swe odważne reformy społeczne i ekonomiczne, przez co uczyniła z Siemiatycz wzorcowy ośrodek gospodarczy i kulturalny, znany za granicą i w kraju. Już wówczas ludność miasta współtworzyli przedstawiciele różnych nacji: Polacy, Żydzi, Niemcy, ludność przybyła z Niderlandów, Rusini. Stanowili oni mozaikę narodów i kultur stwarzającą niepowtarzalny koloryt tego miejsca, którego klimat pozostał do dziś.

Po trzecim rozbiorze Polski Siemiatycze stały się częścią Królestwa Pruskiego, by w 1807 roku, z woli Napoleona Bonapartego, związać się na ponad sto lat z Cesarstwem Rosyjskim.

Bardzo ważnym i tragicznym dla miasta wydarzeniem była dwudniowa bitwa, jaką stoczyły wszystkie podlaskie zgrupowania powstańcze z carską armią pod wodzą generała Maniukina o Siemiatycze. Była to największa bitwa powstania styczniowego na Podlasiu i jedna z największych w kraju. Wspaniała rezydencja księżnej Jabłonowskiej i znaczna część miasta spłonęły w wyniku tej bitwy w dniach 6-7 lutego 1863 r.

W czasie drugiej wojny światowej ludność miasta w 69% stanowili Żydzi. Istniało tu getto gdzie przetrzymywanych było ponad 700 Żydów.

Okres powojenny, a zwłaszcza lata 70-te i 90-te to okres rozkwitu Siemiatycz. W latach 90-tych nastąpił gwałtowny rozwój sektora prywatnego spowodowany transformacją ustrojową kraju. Obecnie miasto boryka się głównie z problemami gospodarczymi, które w większym lub mniejszym stopniu dotknęły obszar całego kraju.

## 1. 2. Położenie oraz środowisko przyrodnicze

1.2.1. Położenie geograficzne, komunikacyjne oraz administracyjne.

Siemiatycze położone są nad rzeką Kamionką (prawobrzeżny dopływ Bugu) na Nizinie Północnopodlaskiej, w obrębie jednostki fizyczno-geograficznej stanowiącej mezoregion zwany Wysoczyzną Drohiczyńską.

Przez miasto przebiega droga krajowa nr 19 (wchodząca w skład dróg ekspresowych) łącząca Rzeszów, Lublin, Białystok i Suwałki oraz droga wojewódzka nr 693 prowadząca do Kleszczel i granicy Polski z Białorusią. Do Siemiatycz prowadzi droga wojewódzka nr 690 łącząca się przed miastem z drogą krajową nr 19. Droga wojewódzka nr 640 przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie miasta. Do najbliższej linii kolejowej – Siedlce-Czeremcha-Siemianówka jest ok. 2 km.

opr. PFRR

W administracyjnym układzie województwa podlaskiego Siemiatycze stanowią jeden z 17 ośrodków powiatowych (14 powiatów + 3 miasta na prawach powiatu, Białystok, Suwałki, Łomża). Siemiatycze pełnią też rolę ośrodka gminy miejskiej i wiejskiej.

### 1.2.2. Rzeźba terenu

Wchodząca w skład makroregionu Niziny Północnopodlaskiej Wysoczyzna Drohiczyńska wyróżnia się silnie zdenudowaną moreną stadium Warty. Same Siemiatycze zawdzięczają swoją rzeźbę działalności lodowca stadiału mazowiecko-podlaskiego, zlodowacenia środkowo-polskiego.

Większą część miasta zajmuje jednostka morfologiczna zwana wysoczyzną polodowcową, którą można podzielić na dwa odrębne obszary, zachodni i wschodni.

Zachodnia część, wyróżnia się moreną o płaskiej powierzchni, poprzecinaną lekkimi dolinami o równoległych liniach. Wysoczyzna wzniesiona jest na wysokości od 130 do 157 m n.p.m. o spadkach terenu w granicach 5 %.

Wschodnia część, morena falista wzniesiona jest na wysokości od 130 do 165 m n.p.m., zaś spadki terenu mieszczą się w granicach od 5 do 10 %. Wysoczyzna charakteryzuje się występowaniem licznych niewielkich dolin oraz wzgórz moren czołowych o względnych wysokościach od 3 do 10 m.

Obie części są przedzielone dolinami rzek Kamionki i Mahomet.

Taras zalewowy Kamionki występuje po obu brzegach rzeki. Wzniesiony jest na wysokości od 125 do 141 m. n.p.m. i w granicach od 1,5 do 2 m nad poziomem średniej wysokości stanów wody rzeki. Jego szerokość wynosi do 350 m. Taras nadzalewowy położony jest na wysokości od 127 do 145 m n.p.m. Jego szerokość wynosi do 300 m., z czego większa część obszaru usytuowana jest po lewej stronie rzeki.

Taras zalewowy rzeki Mahomet występuje po obu brzegach rzeki. Wzniesiony jest na wysokości od 137 do 140 m. n.p.m. i w granicach od 1 do 1,5 m nad poziomem średniej wysokości stanów wody rzeki. Jego szerokość wynosi około 150 m., z obszarem równomiernie rozłożonym po obu brzegach rzeki. Taras nadzalewowy położony jest na wysokości od 140 do 145 m n.p.m. i występuje po prawej stronie rzeki.

Ukształtowanie rzeźby obszarów w granicach administracyjnych Siemiatycz pozwala na swobodny rozwój przestrzenny miasta.

### 1.2.3. Budowa geologiczna i warunki gruntowe

Miasto położone jest na terenach objętych geologicznym obszarem prekambryjskiej platformy wschodnioeuropejskiej Niecki Mazowieckiej Obniżenia Podlaskiego z utworami triasu dolnego. Dno niecki składa się z utworów Kredy Górnej tj. wapieni, margli i kredy piszącej. Glaukonitowe i mioceńskie piaski, iły oligoceńskie oraz mułki zalegają utwory trzeciorzędowe, które zanikają na wschód od Siemiatycz wzdłuż doliny Bugu.

Miasto leży nad stropem utworów trzeciorzędowych zalegających zmienne głębokości, w granicach od 70 do 160  m p.p.t. Największa miąższość w województwie podlaskim wynosi 224 m.

Na utwory czwartorzędowe składają się gliny ułożone na kilku poziomach. Warstwy są rozdzielone utworami wodnolodowcowymi. Na przypowierzchniową sferę miejskiego obszaru składają się utwory plejstocenu tj. utwory moreny czołowej oraz holoceńskie osady rzeczne: torfy, mułki i namułki.

Występowanie powyższych utworów (wg danych Geoprojektu, Warszawa 1985 r.) w obrębie miejskich terenów:

– średnio i drobnoziarniste piaski o miąższości ponad 4,5 m występują wzdłuż doliny rzek Kamionka i Mahomet,

– piaski, żwiry i kamienie, lokalnie gliny o miąższości od ok. 2 do ponad 4,5 m występują w formie pagórków w południowej i wschodniej części obszaru miasta,

– utwory akumulacji lodowcowej; piaski średnio i drobnoziarniste, lokalnie żwiry o miąższości od 1,5 do ponad 4,5 m oraz gliny o miąższości przekraczającej 4,5 m występują na całym obszarze,

– utwory akumulacji wodnolodowcowej; piaski średnio i drobnoziarniste występują na wschód od doliny rz. Kamionki,

– utwory akumulacji zastoiskowej; pyły i gliny pylaste o miąższości ponad 4,5 występują wzdłuż doliny rz. Kamionki

oraz:

– utwory aluwialno-bagienne; namuły organiczne pylaste i piaszczyste, piaski hamusowe o miąższości od 2 do ponad 4,5 m występują w dolinkach bocznych rz. Kamionki,

– utwory aluwialne; piaski średnio i drobnoziarniste o miąższości ponad 4,5 m występują w dolinach bocznych rzek Kamionka i Mahomet,

– utwory deluwialne; piaski pylaste i gliniaste o miąższości ok. 2 m występują na dnach suchych nieckowatych dolinkach.

Grunty pochodzenia plejstoceńskiego, zaliczane do nośnych, umożliwiają rozwój budownictwa oraz mogą stanowić źródło eksploatacji kruszyw budowlanych. Grunty  pochodzenia holoceńskiego, zaliczane do słabonośnych, nie nadają się do wykorzystania pod budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe.

### 1.2.4. Warunki klimatyczne

W podziale na krainy klimatyczne (wg S. I. Pióro) Siemiatycze należą do Krainy Nadbużańskiej, charakteryzującą się najlepszymi warunkami klimatycznymi w dawnym woj. białostockim. Bardziej niż w pozostałych obszarach Polski, klimat Ziemi Siemiatyckiej jest zbliżony do klimatu kontynentalnego. Występują tu zazwyczaj ostrzejsze zimy, a lata upalne.

Poniżej przedstawiono notowania temperatury, opadów atmosferycznych i innych zjawisk atm. wg stacji meteorologicznej w Siemiatyczach i Drohiczynie.

### Temperatura

Średnie temperatury powietrza:

– w styczniu:         – 4,0 o C / – 5,00o C,

– w kwietniu:        + 7,0 o C / + 8,00 o C,

– w lipcu:              + 18,00 o C, + 20 o C

– w październiku: + 7,0 o C / + 8,00 o C

Średnia roczna temperatura wynosi + 7,4 o C

### Opady atmosferyczne (i inne zjawiska atmosferyczne)

– średnia roczna suma opadów: 555 mm

– średnia roczna częstotliwość burz: 13

– średnia roczna częstotliwość burz gradowych: 2

– średnia wilgotność względna powietrza: 80-82 %

– średnia roczne zachmurzenie: 6,4 pokrycia nieba

– liczba dni pogodnych: ok. 51

– liczba dni pochmurnych: ok. 140

– średnie nasłonecznienie: 4,4 godz./ dobę

Okres bezprzymrozkowy wynosi średnio 160 dni. Okres wegetacyjny rozpoczyna się 4-6 kwietnia i trwa do 208 dni. Okres utrzymywania się pokrywy lodowej na wodach stojących wynosi ponad 60 dni, a zalegania pokrywy śnieżnej od 70 do 80 dni. Miasto otrzymuje ok. 250 cal/cm kw. na dobę promieniowania całkowitego słońca (wg W. Okołowicza). Stanowi to wartość jedną z wyższych w Polsce.

Niewysoka wilgotność względna powietrza, małe prędkości wiatrów, przede wszystkim zachodnich, nie stwarzają zasadniczych ograniczeń w rozwoju miasta.

Najkorzystniejsze (temperatura, nasłonecznienie i wilgotność) warunki rozwoju budownictwa osiedli mieszkaniowych występują na obszarach położonych ponad doliną Kamionki i jej dopływów, a w szczególności na terenach zboczy ekspozycji południowej.

Tereny położone w dolinie rzek pod względem klimatycznym nie są korzystne dla rozwoju budownictwa.

### 1.2.5. Grunty

Obszar Siemiatycz w podziale byłego woj. białostockiego (11 regionów wg  IUNG Puławy z 1988r.) zaliczany jest do dwóch regionów: Bielsko-Drohickiego i Mielnicko-Kleszczelowskiego. W skład regionu Bielsko-Drohickiego wchodzi północna i środkowo-zachodnia część miasta.

Wymieniony teren Siemiatycz zalicza się do najlepszych glebowo obszarów w województwie i poddawany jest intensywnej produkcji rolnej. Obszary o niższych walorach glebowych, zaliczane do regionu Mielnicko-Mazowieckiego, położone są w środkowo-wschodniej i południowej części miasta. Stanowią obszar o ograniczonych możliwościach wykorzystania w produkcji rolnej.

###### Waloryzacja przyrodnicza gleb

Skałą macierzystą gleb dla obszaru miasta są utwory czwartorzędowe pochodzenia lodowcowego i wodnolodowcowego, wykształcone w postaci glin, piasków, pyłów, namułów i torfów. Dominującym typem są gleby piaskowe różnych typów genetycznych: bielicowe, rdzawe, brunatne kwaśne (AB). Wymienione typy występują na całym obszarze, z największą koncentracją w północno-wschodniej i południowej części miasta; są zaliczane do V i VI klasy bonitacyjnej użytków rolnych. Gleby pseudobielicowe (A), gleby brunatne wyługowane i kwaśne (Bw) występują w zachodniej i południowo-zachodniej części Siemiatycz. Są to gleby wytworzone z piasków gliniastych i gliniasto-pylastych, zaliczane do gleb dobrych i średnich, IIIb i IVa, b klasy użytków rolnych, udział procentowy do ogółu gruntów jest niewysoki.

W dolinie rzeki Kamionki z jej dopływami występują gleby mułowo-torfowe, murszowo-mineralne i mady. Gleby stanowią użytki zielone w strukturze bonitacyjnej oceniane jako słabe i średnie: 3z i 2z.

Waloryzacja użytkowo-rolnicza gleb

Tabela nr 1

|  | Pow. ogólna | Użytki rolne |  |  |  |  | - Lasy | Pozostałe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - razem | - g. orne | - sady | - łąki | - pastw. |  |  |
| ha | - 3625 | - 2025 | - 1766 | - 29 | - 83 | - 147 | - 961 | - 639 |
| % | - 100 | - 55,86 | - 48,71 | - 0,8 | - 2,29 | - 4,05 | - 26,51 | - 17,63 |

Źródło: Urząd Miasta  2003 r

Razem użytki rolne na obszarze Siemiatycz zajmują 2025ha. Względem ogólnej powierzchni miasta (3625 ha) zajmują one 55,86%. Zauważa się tendencję spadkową, gdyż w 1994 r. udział ten kształtował się w granicach 61,9 %.

Tabela nr 2

| Grunty orne i sady |  |  | Użytki zielone |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| klasa | ha | % | klasa | ha | % |
| I | – | – | I | – | – |
| II | – | – | II | – | – |
| IIIa | – | – | III | 8 | 3,38 |
| IIIb | 52 | 2,74 | IV | 107 | 45,15 |
| IVa | 467 | 24,57 | V | 93 | 39,24 |
| IVb | 561 | 29,51 | VI | 13 | 5,49 |
| V | 397 | 20,88 | VIz | 16 | 6,74 |
| VI | 389 | 20,46 |  |  |  |
| VIz | 35 | 1,84 |  |  |  |
| razem | 1901 |  | razem | 237 |  |

Źródło: WUS Białystok 1994 r.

Czynnikiem hamującym rozwój budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego oraz innych inwestycji pozarolniczych, są wysokie walory gleb położonych głównie w zachodniej części miasta.

### 1.2.6. Wody powierzchniowe i podziemne

### Wody powierzchniowe

### Pod względem hydrograficznym obszar miasta Siemiatycz należy do dorzecza Wisły i położony jest w obrębie zlewni Bugu. Odwadniany jest przez rzekę Kamionkę wraz z jej dopływami: rzekami Mahomet, Muchawiec i ciekiem bez nazwy.

Wody Kamionki, na odcinku miasta, płyną wciętym erozyjnie korytem o szerokości od 5 do 8 m. Źródła rzeki wypływają w okolicach wsi Czerepy. Długość rzeki wynosi ok. 27 km, jej środkowy bieg usytuowany jest w Siemiatyczach, dzieląc miasto na dwie podobnej wielkości części.

Rzeka Mahomet jest lewobrzeżnym dopływem rz. Kamionki, odwadniającym północno-wschodnią część obszaru miasta. Szerokość koryta rzeki waha się w granicach od 3 do 4 m.

Rzeka Muchawiec wraz z ciekiem bez nazwy jest prawobrzeżnym dopływem rzeki Kamionki. Oba cieki wodne mają charakter rowów i odwadniają zachodnią część miasta. Według regionalnego planu gospodarki wodnej w woj. białost. Hydroprojekt W-wa 1982 r.,  SNQ dla rzeki Kamionka w przekroju ujścia do Bugu wynosi 0,095 m3/ sek.

Do ważnych składników wód powierzchniowych Siemiatycz należy zaliczyć zbiorniki retencyjne o funkcjach rekreacyjnych, ekologicznych, ale też i gospodarczych.

Bezimienne zbiorniki oznakowano liczbami 1, 2 i 3. Pierwszy z nich zajmuje 6,2 ha pow., a jego pojemność wynosi 0,09 mln m3 położony jest w dolinie rz. Kamionki, przy ujściu rz. Muchawiec.

Powierzchnia wspólna zalewów 2 i 3 wynosi 27,4 ha, objętość 0,59 mln m3, średnia głębokość 2 m, maksymalna 5,10 m (rzędna 138,25 m n.p.m.). Zbiorniki są położone w dolinie rz. Kamionki i Mahomet, ograniczone od strony zachodniej i południowej wałami, zaś od strony wschodniej i północno-wschodniej, naturalnym zboczem wysoczyzny.

Stan czystości wód powierzchniowych:

Rzeka Kamionka i zbiorniki retencyjne – II kl. czystości

Pozostałe cieki wodne – II kl. czystości

###### Wody podziemne

Głównym źródłem zaopatrzenia Siemiatycz w wodę, podobnie jak i w całym województwie podlaskim są wody podziemne, trzecio- i czwartorzędowe. Do najważniejszego źródła ujmowania wód podziemnych dla celów użytkowych na obszarze miasta stanowią utwory czwartorzędowe, wyróżniające się kilkoma wodonośnymi poziomami. Poziom I przypowierzchniowy, II międzymorenowy i III (najgłębszy) spągowy.

Pierwszy poziom można podzielić na obszary o zróżnicowanym reżimie wód i różnej przepuszczalności gruntów (przypowierzchniowych). Drugi poziom jest podstawowym źródłem wód podziemnych i podzielony jest na dwa kolejne poziomy: IIb i IIa.

Wody poziomu IIb ujmowane są na głębokościach od 40 do 80 m z warstwy wodonośnej o miąższości od 4 do 36 m. Wydajność wynosi od kilku do kilkudziesięciu m3/ h.

Najsłabiej rozpoznanym źródłem wody jest poziom III, tym niemniej również eksploatowany przez miasto.

Na podstawie przeprowadzonych badań w województwie podlaskim w latach 1999-2001, można stwierdzić, że wody podziemne wykazują nadal wysoką jakość, co potwierdza fakt, że ok. 60 - 70 % sklasyfikowanych ujęć to wody wysokiej jakości.

Zaobserwowano poprawę jakości wód w roku 2000 w stosunku do roku 1999, natomiast w 2001 r. nastąpiło nieznaczne jej pogorszenie (dotyczy to wód wszystkich klas). Poprawę czystości wód do klasy najwyższej (Ia) i wysokiej jakości (Ib) z klasy średniej jakości (II) i niskiej jakości (III) stwierdzono w punktach pomiarowych w Sokółce, Szepietowie, Białymstoku, Ostrówku, Sidorówce, Gródku, Suwałkach i Wasilkowie (w roku 2000). Natomiast w 2001 r., w stosunku do roku poprzedniego: w Kołakach Kościelnych, Bielsku Podlaskim, Surażu, Siemiatyczach, Wysokim Mazowieckim i Broku.

Poniższa tabela przedstawia klasę wody z ujęcia w Siemiatyczach na tle sąsiednich miast powiatowych.

Tabela nr 3

| Miejscowość | Nr odwiertu | Straty- grafia | Głębokość stropu | Wody | Klasa wód |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rok 1999 | Rok 2000 | Rok 2001 |
| Siemiatycze (studnia wiercona) | 1103 | Q | 93,0 | W | III | II | Ia |
| Hajnówka (studnia wiercona) | 1678 | T | 133 | W | II | II | II |
| Bielsk Podl. (studnia kopana) | 729 | Q | 3,2 | G | III | III | Ib |

Źródło: WIOŚ w Białymstoku

Ia – wody najwyższej jakości, o naturalnym chemizmie, w pełni odpowiadające wymogom sanitarnym, nadające się do picia bez uzdatniania,

Ib – wody wysokiej jakości, nieznacznie zanieczyszczone, o naturalnym chemizmie, odpowiadające normom dla wód wykorzystywanych do celów pitnych i gospodarczych, wymagające ewentualnego okresowego uzdatniania,

II – wody średniej jakości, zanieczyszczone, wymagające uzdatnienia, o naturalnym chemizmie, jak również zmienione antropogenicznie,

III – wody niskiej jakości, których cechy fizyczne i zawartość podstawowych wskaźników zanieczyszczeń znacznie przekraczają normy obowiązujące dla wód pitnych.

Stratygrafia - wiek warstwy wodonośnej

Q – czwartorzęd; T – trias; J3 – jura; K2 – kreda; W – wody wgłębne, G – wody gruntowe

### 1.2.7. Lasy

Zasady zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych oraz zasady gospodarki leśnej w powiązaniu z innymi elementami środowiska i gospodarki narodowej określa ustawa o lasach z 28 września 1991 r. (Dz. U. Z 8.11.1991 r.). Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt o zwartej powierzchni, co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) – drzewami, krzewami oraz runem leśnym.

Zgodnie z podziałem Polski na krainy przyrodniczo-leśne lasy położone w obrębie Siemiatycz należą do Krainy Mazowiecko-Podlaskiej w Dzielnicy Mazursko-Podlaskiej. Według podziału administracyjnego miejskie lasy należą do Nadleśnictwa Nurzec i zajmują 23,4 % (stan z 1998 r.) powierzchni ogólnej miasta. Występowanie lasów ma tendencję wzrostową, gdyż w 1996 roku, lasy zajmowały 22,7 % pow. ogólnej (dane statystyczne WUS Białystok).

Lasy na terenie miasta nie stanowią zwartego kompleksu i występują w rozdrobnieniu głównie w północnej, wschodniej i południowej części miasta, co wiąże się z jakością występujących tam gleb. Do najbardziej rozpowszechnionych należą bory świeże z sosnami i domieszką drzew liściastych; drzewostan zróżnicowany wiekowo – przeważnie do 40 i rzadziej powyżej 60 lat.

Ogólne występowanie obszarów leśnych na terenie miasta jest wystarczające. Z uwagi na osiągane dzięki temu walory ekologiczne, rekreacyjne, klimatyczne należy zachować obecny stan zalesienia.

### 1.2.8. Obiekty podlegające szczególnej ochronie

Do obiektów podlegających ochronie prawnej, znajdujących się na terenie Siemiatycz, zaliczamy:

– fragment południowej części miasta tj. chroniony krajobraz „Doliny Bugu”, utworzony uchwałą nr XII/84/86 WRN w B-stoku z 29.04.1986 r.,

– pomniki przyrody:

1. Lipa drobnolistna o obw. pnia 360 cm, wysokości 19 m i wieku około 220 lat, usytuowana przy Parafii Rzymsko-Katolickiej przy ul. 3 Maja 2

2. Jesion o obw. pnia 263 cm, wysokości 27 i wieku 180, usytuowany przy ulicy Świętojańskiej 9.

### 1.2.9. Zagrożenia i degradacja środowiska

### Zagrożenia wód powierzchniowych i podziemnych

### Potencjalnym zagrożeniem wód powierzchniowych jest bezpośrednie odprowadzanie do nich ścieków nie oczyszczonych i wód opadowych.

### Ponadto zagrożeniem dla wód powierzchniowych może być również nadmierne stosowanie nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin, które razem z wodami opadowymi mogą spływać do cieków i je zanieczyszczać.

Do zagrożeń należy zaliczyć również nieprawidłową utylizację i składowanie odpadów, w szczególności tych o silnej zawartości związków toksycznych.

Określone zagrożenie dla wód wgłębnych, o lokalnym oddziaływaniu, może wywierać eksploatacja surowców mineralnych złoża „Siemiatycze”.

### Ogólny stan czystości wód omówiono w pkt 1.2.6. niniejszego opracowania

### Zagrożenia hałasem, komunikacyjne i powietrza atmosferycznego

Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku został określony w Tabeli 1 i Tabeli 2, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r (Dz. U. Nr 66, poz. 436)

Przebiegająca przez Siemiatycze droga krajowa Nr 19, obok zakładów przemysłowych, stanowi jedyne i o lokalnym występowaniu, źródło zagrożenia hałasem. W związku z rosnącą tendencją natężenia hałasu należy dążyć do minimalizowania jego szkodliwego oddziaływania poprzez: poprawę i utrzymywanie dobrej nawierzchni ulic, wprowadzenie usprawnień ruchu, budowy obwodnic (eliminacja hałasu komunikacyjnego), właściwą lokalizację zakładów przemysłowych zwłaszcza tych, które są szczególnie uciążliwe dla otoczenia.

Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego są zanieczyszczenia komunikacyjne (dwutlenek azotu i ołowiu), paleniska gospodarstw domowych, kotłowni osiedlowych i zakładów pracy (pyły i gazy). Ogólnie można przyjąć, iż stan zanieczyszczenia powietrza na terenie Siemiatycz utrzymuje się w dopuszczalnych normach i nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców miasta.

Normy dopuszczalnego poziomu zanieczyszczeń zawiera załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra O.Ś.Z.N. i L. z dnia 28 kwietnia 1998 r., Dz. U. Nr 55.

### Zagrożenia elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym

### Na obszarze miasta głównym urządzeniem wytwarzającym elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące, szkodliwe dla środowiska jest napowietrzna linia elektromagnetyczna WN 110 kV –  Białystok-Bielsk Podlaski-Adamowo-Siemiatycze-Siedlce oraz stacja rozdzielcza RPZ 110/ 15 kV.

### W celu uniknięcia szkodliwego oddziaływania należy zachować następujące szerokości stref ochronnych: dla linii WN 110 kV - min 14,5 m. od skrajnego przewodu linii  przy zalecanej odległości od osi linii – 40 m, zaś istniejąca rozdzielnia energetyczna 110/15 kV, której uciążliwość  winna mieścić się w granicach działki tego obiektu.

### Szczegółowe zasady ochrony przed szkodliwym promieniowaniem określa Rozporządzenia Ministra O.Ś.Z.N. i L. z dnia 11 sierpnia 1998 r., Dz. U. Nr 107.

### Zagrożenia powierzchni ziemi i innych elementów środowiska przyrodniczego

Zagrożenia powierzchni ziemi mogą wystąpić poprzez eksploatację surowców mineralnych, w wyniku której dochodzi do gwałtownych zmian w rzeźbie terenu. Do innych zagrożeń można zaliczyć degradację środowiska poprzez niewłaściwe gospodarowanie odpadami (ich składowanie i utylizację), doprowadzając do utraty walorów krajobrazowych, ale też i tworzących zagrożenie ekologiczne. Obecnie odpady stałe są składowane na komunalnym wysypisku o pow. 2,8 ha, które wymaga rozbudowy i modernizacji najpóźniej w okresie ok. 7 lat.

Do istotnych zagrożeń dla miasta należy zaliczyć duże ilości używanych przez Oerlemans Foods  Siemiatycze Sp. z o.o. substancji chemicznych (amoniak).  Powyższy zakład został zakwalifikowany przez WIOŚ jako jednostka stwarzająca zagrożenie o zasięgu masowym.

### 1.2.10. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego

W strukturze obszaru miasta ważną role ogrywają jej przyrodnicze struktury funkcjonalno-przestrzenne. Do głównych obszarów przyrodniczych o walorach ekologicznych, krajobrazowych i rekreacyjnych należą:

– doliny rzek Kamionki, Mahomet oraz innych cieków wodnych,

– kompleksy leśne,

– tereny zieleni urządzonej

(zieleńce, skwery, posesje prywatne, ogródki działkowe, uprawy polowe oraz cmentarze)

Pozostałe, nie wymienione tereny mogą stanowić, w ujęciu funkcjonowania obecnego środowiska przyrodniczego, miejsce do prowadzenie inwestycji budowlanych.

## 2. SFERA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

### 2.1. Komunikacja

### System komunikacyjny w Siemiatyczach stanowią: sieć drogowa, komunikacja zbiorowa komunalna (trzy linie) i komunikacja autobusowa PPKS. Brak komunikacji kolejowej.

### Drogi

### Drogi (ulice) na terenie Siemiatycz posiadają różną klasę techniczną oraz przynależność instytucjonalną.

### Do dróg krajowych zaliczane są:

1. Droga nr 19, długość odcinka 8,185 km, nawierzchnia twarda bitumiczna

2. Droga nr 640, długość odcinka 1,869 km, nawierzchnia twarda bitumiczna

### Razem odcinki dróg krajowych wynoszą 10,054 km i są w pełni o nawierzchni twardej bitumicznej.

Droga krajowa Nr 19 – trasa: Budzisko-Suwałki-Białystok-Lublin-Rzeszów, III klasa techniczna o dopuszczalnym nacisku 100 KN/ oś, zaliczana do dróg ekspresowych

### Droga krajowa Nr 640 – trasa: Węgrów-Drohiczyn-droga 19 (Anusin) regionalna, IV klasa techniczna o dopuszczalnym nacisku 100 KN/ oś

### Do dróg wojewódzkich zaliczane są:

1. Droga nr 640, długość odcinka 2,096 km, nawierzchnia twarda bitumiczna

2. Droga nr 690, długość odcinka 1,106 km, nawierzchnia twarda bitumiczna

3. Droga nr 693, długość odcinka 2,695 km, nawierzchnia twarda bitumiczna

### Razem odcinki dróg wojewódzkich wynoszą 5,897 km i są w pełni o nawierzchni twardej bitumicznej.

Droga wojewódzka Nr 640 droga 19 Siemiatycze Weska - Radziwiłówka, granice państwa regionalna, IV klasa techniczna o dopuszczalnym nacisku 80 KN/ oś

Droga wojewódzka Nr 690 – trasa: Czyżew-Osada-Ciechanowiec-Siemiatycze, regionalna, IV klasa techniczna o dopuszczalnym nacisku 80 KN/ oś

Droga wojewódzka Nr 693 – trasa: Kleszczele-Siemiatycze, regionalna, V klasa techniczna o dopuszczalnym nacisku 80 KN/ oś

### Do dróg powiatowych zaliczane są ulice:

1. Armii Krajowej, długość 2283 m, nawierzchnia twarda bitumiczna ulepszona

2. Drohiczyńska, długość 2860 m, nawierzchnia twarda bitumiczna ulepszona, w tym 1600 m nawierzchni gruntowej ulepszonej

3. Głowackiego, długość 2000 m, nawierzchnia twarda bitumiczna ulepszona

4. Kilińskiego, długość 2500 m, nawierzchnia twarda bitumiczna ulepszona

5. Kościuszki, długość 3500 m, nawierzchnia twarda bitumiczna ulepszona

6. 3-Maja, długość 185 m, nawierzchnia twarda bitumiczna ulepszona

7. Słowiczyńska, długość 1648 m, nawierzchnia twarda bitumiczna ulepszona

8.Wysoka, długość 4500 m, nawierzchnia twarda bitumiczna ulepszona, w tym 3500 m nawierzchni gruntowej ulepszonej

Razem odcinki dróg powiatowych zaliczanych do ulic miejskich wynoszą 14376 m, długość łączna odcinków o nawierzchni gruntowej wynosi 5100 m.

### Do dróg gminnych zaliczane są ulice:

1. Annopolska, długość 507 m, nawierzchnia twarda bitumiczna

2. Dąbrowskiego, długość 204 m, nawierzchnia twarda bitumiczna

3. Gilewskiego, długość 143 m, nawierzchnia twarda bitumiczna

4. A. Jabłonowskiej, długość 1257 m, nawierzchnia gruntowa naturalna

5. Szarych Szeregów, długość 135 m, nawierzchnia twarda bitumiczna

6. I. Kraszewskiego, długość 297 m, nawierzchnia twarda bitumiczna

7. Krótka, długość 85 m, nawierzchnia twarda bitumiczna

8. Legionów Piłsudskiego, długość 488 m, nawierzchnia twarda bitumiczna

9. Nadrzeczna, długość 452 m, nawierzchnia twarda bitumiczna

10. Małopolska, długość 265 m, nawierzchnia twarda bitumiczna

11. Nowa, długość 217 m, nawierzchnia twarda gruntowa ulepszona

12. Pałacowa, długość 457 m, nawierzchnia twarda bitumiczna

13. Polna, długość 697 m, nawierzchnia twarda bitumiczna

14. Powstania Styczniowego, długość 1005 m, nawierzchnia twarda bitumiczna

15. Przybyszewskiego, długość 115 m, nawierzchnia twarda betonowa

16. Ks. Ściegiennego, długość 550 m, nawierzchnia twarda bitumiczna

17. Świętojańska, długość 368 m, nawierzchnia twarda bitumiczna

18. Targowa, długość 90 m, nawierzchnia twarda bitumiczna

19. Wesoła, długość 375 m, nawierzchnia twarda bitumiczna

20. Witosa, długość 233 m, nawierzchnia twarda bitumiczna

21. Zaszkolna, długość 257 m, nawierzchnia twarda bitumiczna

22. Zielona, długość 150 m, nawierzchnia twarda bitumiczna, w tym 60 m nawierzchni twardej brukowej nieulepszonej

23. S. Żeromskiego, długość 1560 m, nawierzchnia twarda bitumiczna

24. Żwirki i Wigury, długość 476 m, nawierzchnia twarda bitumiczna

25. Akacjowa, długość 345 m, nawierzchnia twarda bitumiczna

26. A. Asnyka, długość 116 m, nawierzchnia twarda bitumiczna

27. Gen. W. Andersa, długość 275 m, nawierzchnia twarda bitumiczna

28. Bohaterów Lenino, długość 1165 m, nawierzchnia gruntowa naturalna

29. Bohaterów Monte Cassino, długość 252 m, nawierzchnia gruntowa naturalna

30. Brzozowa, długość 138 m, nawierzchnia twarda bitumiczna

31. Ks. St. Brzózki, długość 645 m, nawierzchnia gruntowa naturalna

32. Bukowa, długość 230 m, nawierzchnia twarda bitumiczna

33. F. Chopina, długość 440 m, nawierzchnia twarda bitumiczna

34. Cichorskiego „Zameczka”, długość 428 m, nawierzchnia twarda bitumiczna, w tym nawierzchni twardej betonowej ulepszonej 84 m i gruntowej ulepszonej 300 m

35. Dębowa, długość 200 m, nawierzchnia twarda bitumiczna

36. droga do wysypiska, długość 2330 m, nawierzchnia twarda bitumiczna

37. Fabryczna, długość 231 m, nawierzchnia twarda bitumiczna

38. E. Fieldorfa, długość 267 m, droga gruntowa naturalna

39. A. Grottgera, długość 94 m, droga gruntowa naturalna

40. Kasztanowa, długość 1463 m, nawierzchnia twarda bitumiczna

41. Klonowa, długość 175 m, nawierzchnia twarda bitumiczna

42. Kochanowskiego, długość 223 m, nawierzchnia twarda bitumiczna

43. M. Konopnickiej, długość 461 m, nawierzchnia twarda bitumiczna

44. Kosynierów, długość 156 m, droga gruntowa naturalna

45. Krzywa, długość 390 m, nawierzchnia twarda bitumiczna, w tym 100 m nawierzchni gruntowej ulepszonej

46. Leszczynowa, długość 300 m, nawierzchnia twarda bitumiczna 47. Leśna, długość 475 m, nawierzchnia twarda bitumiczna ulepszona

48. Lewandowskiego, długość 460 m, nawierzchni żwirowa nieulepszona, w tym 140 m droga gruntowa naturalna

49. W. Liniarskiego, długość 64 m, droga gruntowa naturalna

50. Lipowa, długość 323 m, nawierzchnia twarda bitumiczna

51. Łąkowa, długość 133 m, droga gruntowa naturalna

52. A. Mickiewicza, długość 365 m, nawierzchnia twarda bitumiczna

53. St. Moniuszki, długość 142 m, nawierzchnia twarda bitumiczna ulepszona

54. Mokra, długość 190 m, droga gruntowa naturalna

55. Z. Naukowskiej, długość 154 m, nawierzchnia twarda bitumiczna ulepszona

56. Norwida, długość 213 m, droga gruntowa naturalna, w tym 27 m nawierzchni twardej betonowej

57. Obrońców Helu, długość 89 m, droga gruntowa naturalna

58. Obrońców Warszawy, długość 2815 m, droga gruntowa naturalna

59. Obrońców Westerplatte, długość 545 m, droga gruntowa naturalna, w tym 100 m nawierzchni żwirowej nie ulepszonej

60. Obrońców Wizny, długość 467 m, nawierzchnia żwirowa nie ulepszona

61. Ogrodowa, długość 785 m, nawierzchnia twarda bitumiczna, w tym 360 m gruntowej ulepszonej

62. L. Okulickiego, długość 91 m, droga gruntowa naturalna

63. E. Orzeszkowej, długość 121 m, nawierzchnia twarda bitumiczna

64. Plażowa, długość 890 m, droga gruntowa naturalna

65. B. Prusa, długość 220 m, nawierzchnia twarda bitumiczna

66. Raginisa, długość 76 m, droga gruntowa naturalna

67. M. Reja, długość 79 m, nawierzchnia twarda bitumiczna

68. Reymonta, długość 75 m, nawierzchnia twarda bitumiczna

69. Rogińskiego, długość 158 m, nawierzchnia twarda bitumiczna

70. Rumiankowa, długość 137 m, droga gruntowa naturalna

71. H. Sienkiewicza, długość 256 m, nawierzchnia twarda bitumiczna

72. Gen. Wł. Sikorskiego, długość 456 m, nawierzchni twardej betonowej

73. Słoneczna, długość 109 m, droga gruntowa naturalna

74. Słowackiego, długość 330 m, nawierzchnia twarda bitumiczna

75. Słowicza, długość 450 m, nawierzchni twardej brukowej nie ulepszonej

76. Sobieskiego, długość 264 m, nawierzchnia twarda bitumiczna

77. Sosnowa, długość 650 m, nawierzchnia twarda bitumiczna

78. Spacerowa, długość 414 m, nawierzchnia twarda bitumiczna, w tym 138 m nawierzchni twardej betonowej ulepszonej

79. Sportowa, długość 867 m, nawierzchnia twarda bitumiczna, w tym 329 m gruntowej ulepszonej

80. Szpitalna, długość 450 m, nawierzchnia twarda bitumiczna, w tym 120 m droga gruntowa naturalna

81. Świerkowa, długość 720 m, nawierzchnia twarda bitumiczna

82. R. Traugutta, długość 60 m, droga gruntowa naturalna

83. Walendziuki, długość 330 m, droga gruntowa ulepszona

84. Wąska, długość 220 m, nawierzchnia twarda bitumiczna

85. Wierzbowa, długość 160 m, nawierzchnia twarda bitumiczna

86. Wrzosowa, długość 240 m, nawierzchnia twarda bitumiczna

87. Ulica bez nazwy (pomiędzy Kasztanową a Obrońców Wizny), długość 450 m, nawierzchnia żwirowa nie ulepszona

88. Kościelna, długość 550 m, droga asfaltowa.

Łączna długość ulic (dróg gminnych) w Siemiatyczach wynosi 32,228 km; o twardej nawierzchni 23,710 km oraz gruntowych ulepszonych 1,680 km i dróg gruntowych naturalnych 6,838 km.

### Obsługa ruchu motoryzacyjnego

### W Siemiatyczach zorganizowanych jest ponad 1400 miejsc parkingowych, oprócz miejsc postoju dla budownictwa wielorodzinnego. Liczba miejsc nie jest wystarczająca w centrum miasta.

### Liczba garaży stałych w zasobach spółdzielczych i komunalnych wynosi 90 szt. Ponad trzykrotnie więcej na terenie miasta zlokalizowanych jest garaży (prowizorycznych) tymczasowych tzw. blaszaków. Ilość garaży nie jest wystarczająca.

### Ze stacji paliw (w tym i tankujących gaz) na terenie Siemiatycz można skorzystać w 8 punktach, które zaspakajają wystarczająco potrzeby zmotoryzowanych.

### Na terenie miasta działa 18 zakładów naprawy pojazdów, których ilość jest również wystarczająca.

### 2.2. Elektroenergetyka

Źródłem zasilania Siemiatycz w energię elektryczną jest stacja transformatorowo-rozdzielcza RPZ 110/ 15 kV, zlokalizowana na terenie miasta w jego południowej części. Wskazane źródło w pełni zaspakaja potrzeby mocy i energii elektrycznej Siemiatycz. Zapewnia wysoki poziom niezawodności w układzie dwustronnego zasilania

Stacja transformatorowo-rozdzielcza RPZ 110/ 15 kV zasilana jest linią WN 110 kV relacji Adamowo-Siemiatycze o długości 21, 7 km oraz linią WN 110 kV relacji Siemiatycze-Siedlce o długości 15, 7 km (po stronie województwa podlaskiego). Obie linie posiadają przekrój 240/120 mm2 i spełniają warunki dla przewidywalnych obciążeń.

Istniejąca sieć SN 15 kV jest przeznaczona do przesyłu energii do odbiorców na terenie miasta za pośrednictwem linii napowietrznych i kablowych. W większości stacji transformatorowych, których na terenie miasta jest 67, istnieje możliwość zmiany transformatorów na większe jednostki. W obszarze tych działań można uzyskać rezerwy dla zwiększonego poboru mocy.

Obecne typy stacji transformatorowych to: STRw 315, STS 250, WSTtp 400, ŻH 15B, STSpb 250, WST 160, STS 100, STSR 75, MSTt 630, STMw 400, WSTtp 400, MSTt 630, WSTtp 630, STW 250, STSa 250.

Dane z ostatnich 10 lat (od 1990 r.) wskazują, iż średnia poboru energii elektrycznej obniża się w ujęciu na jednego mieszkańca i na jednego odbiorcę, przy jednoczesnym wzroście punktów odbiorczych. Stan ten podyktowany jest bardziej racjonalnym wykorzystywaniem energii (wzrost cen) oraz wprowadzaniem do użycia energooszczędnych odbiorników.

W celu uzyskania większej swobody w planowaniu i racjonalnego wykorzystania miejskich terenów należy dążyć do likwidowania linii napowietrznych i zastępowania ich liniami podziemnymi. Dla zapewnienia większej sprawności i jakości dostarczanej energii należy wyeliminować zasilanie miejskich stacji transformatorowych z linii energetycznych terenowych (Ciechanowiec, Boćki, Leszczka-Hornowo i innych).

Należy dążyć do ustalenia przyszłych potrzeb miasta w kontekście synchronizacji z możliwości systemu średniego i niskiego napięcia.

### 2.3. Charakterystyka systemu ciepłowniczego

System ciepłownictwa w Siemiatyczach składa się z kotłowni osiedlowych, kotłowni indywidualnych gospodarstw domowych i zakładowych. Moc ogólna kotłowni wynosi ~74,2 MW i jest w stanie zabezpieczyć obecne potrzeby miasta.

Charakterystyka paliw stosowanych w wymienionych kotłowniach wygląda następująco: 57% kotłowni zasilanych jest gazem ziemnym, 39% węglem, 3,1% olejem napędowym. Jak wynika z powyższego zestawienia, w zasilaniu cieplnym miasta dużą rolę pełnią paliwa ekologiczne. Największa kotłownia w mieście, należąca do byłego  ZPOW „Hortex”, zasilana jest gazem ziemnym.

W sześciu kotłowniach na terenie Siemiatycz występują nadwyżki mocy kotłów. Należy dokonać działań umożliwiających wykorzystanie pełnej mocy, poprzez przyłączanie kolejnych odbiorców energii.

Opracowany przez Narodową Agencję Poszanowania Energii w Warszawie Filia w Białymstoku projekt (na zlecenie zarządu Miasta Siemiatycze), zawiera całość zagadnień związanych z funkcjonowaniem i udoskonaleniem systemu ciepłownictwa. Powyższe opracowanie pn. "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Siematycz" zostało złożone w 2001 r. Zaś w 2002 zostało przyjęte do realizacji uchwałą Rady Miasta.

### 2.4. Charakterystyka  systemu gazowniczego

Na terenie Siemiatycz istnieje sieć gazu ziemnego wysokometanowego. Źródłem zasilania miasta jest gazociąg wysokiego ciśnienia, prowadzący z Białorusi: Wysokoje-Hołowczyce-Rembelszczyzna z odgałęzieniem w kierunku Mielnik-Siemiatycze.

Gaz do średniego ciśnienia jest redukowany w dwóch stacjach redukcyjno-pomiarowych zlokalizowanych na południu i na wschodzie miasta.

Z analizy danych dotyczących długości sieci przesyłowych na terenie miasta oraz z ilości zużycia w poszczególnych latach wynika, iż 1997 r. ok. 1/3 mieszkańców korzystało z gazu ziemnego oraz 57,8% kotłowni.

Przyczyną uniemożliwiającą zwiększone zużycie (przyłączanie kolejnych odbiorców) jest niewystarczająca średnica (100 mm) odgałęzienia gazociągu. Zachodzi więc potrzeba dokonania modernizacji istniejącego systemu. Problem ten został już poruszony i powstał projekt (w wykonaniu „Gazoprojekt” Wrocław 1995 r.) dotyczący nowego odgałęzienia gazociągu o przekroju 200 mm i ciśnieniu 6,5 Mpa. Inwestycja ta umożliwiłaby spełnienie wszystkich obecnych i potencjalnych potrzeb samych Siemiatycz, ale też i gmin sąsiednich tj.: Drohiczyn, Grodzisk, Dziadkowice, Nurzec Stacja, Milejczyce, Kleszczele i Czeremcha. Na terenie Siemiatycz wykorzystywany jest też (w mniejszym stopniu) gaz płynny propan-butan.

Przez teren administracyjny Siemiatycz przebiega linia ropociągu „Przyjaźń” (Rosja-Płock), który nie jest powiązany z gospodarką miasta i stanowi jedynie przesył tranzytowy.

### 2.5. Telekomunikacja

Obecny system telekomunikacyjny składa się z: centrali automatycznej cyfrowej RDLU o poj. 6480, zlokalizowanej w centrum miasta, linii kablowych światłowodowych relacji Drohiczyn-Słochy Annopolskie-Siemiatycze Stacja–Adamowo, linii abonenckich kablowych i napowietrznych obejmujących teren całego miasta. Z centrali wychodzą linie kablowe miedziane w kierunkah: Czartajew-Kłopoty Stanisławy-Grodzisk, Czartajew-Dziadkowice, Baciki-Nurzec, Stacja-Milejczyce.

Na terenie Siemiatycz można uzyskać dobrą łączność w systemach wszystkich polskich operatorów telefonii komórkowej.

Stan telekomunikacji w mieście osiągnął wysoki stopień zaspokojenia potrzeb mieszkańców w dziedzinie łączności. Oddana do użytku centrala cyfrowa oraz włączenie jej w system linii światłowodowych zwiększyło możliwości i jakość usług. System łączności posiada rezerwy dla nowych abonentów.

### 2.6. Zaopatrzenie w wodę

Wskaźnik ilości mieszkańców Siemiatycz korzystających z sieci wodociągowych w 1997 roku wynosił 89,9% i był niższy od średniej krajowej (91,7%). Długość sieci wynosiła 34,6 km, a zużycie na 1 mieszkańca 31,3 m3/ r (85,5 dm3/ d). W 1998 roku długość sieci zwiększyła się o 0,8 km, podłączając tym samy do systemu wodociągowego 29 budynków mieszkalnych. Odsetek mieszkańców wzrósł do 73%.

W 2002 roku długość sieci wzrosła do 39,3 km. Tym samym ilość mieszkańców podłączonych do sieci wodociągowej osiągnęła liczbę 15 267.

Zaopatrzenie miasta w wodę odbywa się za pośrednictwem stacji wodociągowej przy ul. Sportowej, obsługiwanej przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach.

Stacja korzysta z ujęcia wód wgłębnych z utworu czwartorzędowego, składającego się z 3 studni wierconych. Wodociągi (komunalne) posiadają 50% rezerw wody.

Charakterystyka studni:

Studnia Nr 1B, zlokalizowana przy ul. Norwida, o głębokości 52 m, wydajność eksploatacyjna 50 m 3/ h, przy depresji s=16 m ujmuje się wodę z II warstwy wodonośnej,

Studnia Nr 3B, zlokalizowana przy ul. Kasztanowej, o głębokości 121 m, i Nr 4 zlokalizowana na terenie stacji uzdatniania, o głębokości 98 m i wydajności po 100 m3/ h, każda przy depresji s=3,6-4 m ujmują wodę z trzeciej warstwy wodonośnej.

Woda surowa charakteryzuje się następującymi wskaźnikami:

mętność 7-10 mg/ l

barwa 30-35 mg/ PŁ

odczyn pH 7,5

twardość ogólna 4,3 nval

żelazo ogólne 1,1-1,3 mg Fe/l

mangan 0,13 mg Mn/ l

amoniak 0,28 mg N/ l

miano coli ponad 50

Urządzeniami do poboru i uzdatniania wody są:

– 3 pompy głębinowe Grundfos SP 77-5

– 4 filtry ciśnieniowe, 2 selekcyjne poziome 2200/ 3500

– 2 zbiorniki wodno-powietrzne, przekrój 1,2 m

– agregat sprężarkowy WAN-K, wydajność 16 m3/ h

– zbiorniki sprężonego powietrza, poj. 2,5 m3

– dmuchawa powietrza do płukania filtrów , wydajność 3,72 m3/ min

– zestaw hydroforowy typu ZH-Z.6.80.200, wydajność 500 m3/ h

– 2 zbiorniki betonowe, pojemność 2700 m3

– zbiornik podziemny betonowy, pojemność 700 m3

– 3 wodomierze śrubowe, przekrój 100 mm

– wodomierz z impulsatorami przepływu

Zakładowe ujęcia wody

W Siemiatyczach działają oprócz komunalnych inne ujęcia wody:

– były  ZPOW „Hortex”, 4 studnie wiercone podstawowe i 1 studnia awaryjna

– Zakład „Polser” Sp. z o.o. w Siemiatyczach, 2 studnie wiercone

– Białostockie Kopalnie Surowców Mineralnych w Siemiatyczach, 2 studnie wiercone

– Przedsiębiorstwo po byłym POM, 2 studnie wiercone

### 2.7. Oczyszczanie i odprowadzanie ścieków

Do 1993 roku w Siemiatyczach do kanalizacji sanitarnej odprowadzane były ścieki przede wszystkim z budynków wielorodzinnych. W następnych latach nastąpiła rozbudowa i zostały podłączone kolejne budynki jednorodzinne (najwyższy wskaźnik przypada na rok 1998). W 1997 roku miasto pod względem ilości mieszkańców korzystających z sieci wynosił 53,6% i był znacznie niższy od średniej wojewódzkiej (70,0%). W 2002 roku długość sieci wzrosła do 27,3 km, miało miejsce 46 nowych przyłączeń, osiągając tym samym liczbę 11.792 mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacyjnej.

Miasto posiada mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości 14000 m3/ d, która jest eksploatowana od 1985 r. Technologia oczyszczania nie jest przystosowana do redukcji związków biogennych.

Urządzeniami oczyszczającymi ścieki są:

– przepompownia ścieków

– komora krat mechanicznych

– piaskownik o przepływie poziomym

– komora wstępnego napowietrzania

– 2 osadniki wstępne radialne

– 2 komory osadu czynnego

– 2 osadniki wtórne radialne

– zagęszczacz osadu

– 2 otwarte baseny fermentacyjne

– poletka do suszenia osadów

Przy oczyszczalni znajduje się punkt zlewny nieczystości płynnych dowożonych.

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach posiada pozwolenie wodno-prawne na eksploatację urządzeń i odprowadzanie ścieków do rzeki Kamionki zaliczonej poniżej Siemiatycz do III klasy czystości – decyzja Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr OŚ.II.6210/75/96 z dnia 1 lipca 1996 r. ważne do 31.12.2000 r. Na tych samych warunkach wydano po tym terminie nowe pozwolenie nr  RL 6223-26/2001 z dnia 20.01.2001, było ono ważne do dnia 31.12.2002. Obecnie obowiązuje nowe pozwolenie Nr RL 6223-1/2003 z dnia 21.01.2003, ważne do dnia 31.12.2003. Są one wydawane na krótkie okresy ze względu na trwającą modernizację oczyszczalni.  Modernizacja tej oczyszczalni ma zostać ukończona w grudniu br. Wtedy pozwolenia będą mogły być wydane na okres 10 lat.

Oczyszczalnia przyjmuje ścieki socjalno-bytowe z terenu miasta oraz z byłego ZPOW „Hortex” i zakładu „Polser” po uprzednim ich podczyszczeniu we własnych oczyszczalniach.

Ilość ścieków odprowadzanych do miejskiej oczyszczalni ulega zmniejszeniu, wiąże się to ze spadkiem zużycia wody w gospodarstwach domowych oraz w zakładach. Wykorzystanie urządzeń oczyszczających ścieki mieści się w granicach od 24% do 26%.

### Ogólna ocena i modernizacja oczyszczalni ścieków

Gospodarka ściekowa na terenie Siemiatycz ulega systematycznej poprawie, jednak skanalizowanie jest ciągle mniejsze od zwodociągowania miasta. W przeważającej większości ilość ścieków pochodzi z budownictwa wielorodzinnego, zamieszkałego przez 50% ogółu mieszkańców oraz z zakładów przemysłowych, usługowych i użyteczności publicznej. Ogólnie tereny zabudowy jednorodzinnej są słabo skanalizowane.

Miejska oczyszczalnia ścieków posiada duże rezerwy i pod tym kątem nie wymaga rozbudowy, wykorzystywana jest w niewielkim stopniu, ok. 25%, co świadczy o jej znacznym przewymiarowaniu.

Sytuacja ma zostać zmieniona po ukończeniu modernizacji oczyszczalni, kiedy to oczyszczalnia będzie w stanie oczyszczać związki biochemiczne, a jej wydajność wyniesie 6000 m3/d. Inwestycja została rozpoczęta w listopadzie 2002 roku, a ukończenie modernizacji planuje się w listopadzie 2003 r.

### 2.8. Usuwanie odpadów stałych

Miejskie wysypisko odpadów stałych umiejscowione jest na obszarze administracyjnym miasta Siemiatycze i zajmuje teren o powierzchni 2,85 ha. W ramach przeprowadzonej w 1998 r. modernizacji wykonano:

– ułożenie geomembrany PEHD, grubość 2 mm, pow. 1,6 ha

– drenaż opaskowy dla potrzeb ujęcia odcieku

– drenaż na terenie komory składowania

– 5 studni do odgazowywania rekultywowanej pryzmy

– 11 studni na terenie komory składowania

– zbiornik żelbetowy, śr. 1,5 i wys. 4,5 m na odciek

– 3 zbiorniki żelbetowe, śr. 1 m i wys. 1,5 na opakowania po środkach ochrony roślin

– drogę stałą do komory składowania

– brodzik dezynfekcyjny

– zbiornik stalowy p. poż., poj. 50 m3

– naprawę ogrodzenia, siatka stalowa, wysokość 2 m

Całkowita pojemność wysypiska wynosi 97300 m3 i jest wykorzystana w ok. 50 proc.

W strefie ochrony sanitarnej wysypiska (300 m) znajdują się tereny leśne i rolnicze z ograniczonymi możliwościami pozyskiwania runa leśnego i upraw rolnych. W celu uzyskania oszczędności w objętości składowanych odpadów nawet do 25%, należy wprowadzić gospodarkę selekcjonowania i pozyskiwania surowców wtórnych. Eksploatacją wysypiska zajmuje się Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach.

3. SFERA GOSPODARCZA

3.1. Sytuacja rynku pracy i przedsiębiorczości.

3.1.1. Poziom zatrudnienia i bezrobocia.

Pracujący w Siemiatyczach w gospodarce narodowej wg sekcji PKD (dane na dzień 31.12.)

Tabela nr 4

| Rok | Zatrudnieni ogółem | Sektor rolniczy | Sektor przemysłowy | Usługi rynkowe | Usługi nierynkowe | Województwo podlaskie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999* | 3992 | 27 | 1413 | 1381 | 1171 | 220641 |
| 2000 | 3519 | 34 | 1151 | 1184 | 1150 | 200814 |
| 2001 | 3294 | 23 | 960 | 1193 | 1118 | 192673 |
| 2002 | 3133 | 19 | 914 | 1113 | 1087 | 186310 |

Źródło: Urząd Statystyczny w  Białymstoku

*Rok 1999 – dane w sektorze rolniczym obejmują także łowiectwo i rybołówstwo, zaś sektor przemysłowy – przemysł i budownictwo.

W roku 1999 zatrudnieni ogółem stanowili 1,8% zatrudnionych w całym województwie podlaskim. W roku 2002 zatrudnieni ogółem w Siemiatyczach stanowili 1,68% zatrudnionych w całym województwie podlaskim. Podobny wskaźnik utrzymuje się na przestrzeni lat 1999 – 2002.

Liczba bezrobotnych, z uwzględnieniem ilości kobiet, absolwentów, zwolnionych z przyczyn zakładu pracy, bezrobotnych z prawem do zasiłku, bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy (dane na dzień 31.12. i 31.05.).

Tabela nr 5

| Lp | Rok | Liczba bezrobot-nych ogółem | Kobiety | Absolwenci | Zwol-nieni z przy-czyn dot. zakładu pracy | Z pra-wem do zasiłku | W wieku 18-44 lata | Pozosta-jący bez pracy powyżej 12 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1993 | 2232 | 1105 | 253 | 209 | 1253 | 1980 | 718 |
| 2 | 1994 | 2385 | 1182 | 235 | 214 | 1323 | 2115 | 770 |
| 3 | 1995 | 2210 | 1119 | 194 | 142 | 1390 | 1941 | 643 |
| 4 | 1996 | 1817 | 1012 | 50 | 164 | 969 | 1547 | 646 |
| 5 | 1997 | 1325 | 775 | 40 | 87 | 384 | 1114 | 569 |
| 6 | 1998 | 1139 | 661 | 59 | 82 | 254 | 942 | 320 |
| 7 | 1999 | 1720 | 925 | 155 | 121 | 277 | 1419 | 483 |
| 8 | 2000 | 1869 | 1001 | 129 | 118 | 282 | 1514 | 785 |
| 9 | 2001 | 2082 | 1041 | 125 | 171 | 318 | 1603 | 918 |
| 10 | 2002 | 1966 | 920 | 116 | 94 | 250 | 1510 | 971 |
| 11 | Maj 2003 | 1965 | 925 | 107 | 104 | 198 | 1499 | 945 |

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach.

Wśród pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy zauważalny jest wzrost liczby bezrobotnych. Zmniejsza się natomiast liczna bezrobotnych z prawem do zasiłku.

Procentowa wysokość stopy bezrobocia ( dane na dzień 31.12. oraz na dzień 30.04.2003)

Tabela nr 6

| Rok | Stopa bezrobocia |
| --- | --- |
| 1993 | 8,7% |
| 1994 | 10,1% |
| 1995 | 9,5% |
| 1996 | 7,4% |
| 1997 | 5,4% |
| 1998 | 4,8% |
| 1999 | 6,4% |
| 2000 | 7,1% |
| 2001 | 8,0% |
| 2002 | 7,6% |
| Kwiecień 2003 | 7,8% |

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach

Średnia stopa bezrobocia w województwie podlaskim na dzień 31.05.2003 wynosiła 15,2 %. Powiat Siemiatycze ma najniższy wskaźnik bezrobocia w województwie. Za nim jest Bielsk Podlaski, gdzie stopa wynosi 8,8%, następnie powiat moniecki – 9,7% bezrobotnych, powiat hajnowski – 10,7 %.

Liczba bezrobotnych z podziałem na kobiety i ogółem (dane na dzień 31.12. i 31.05.2003)

Tabela nr 7

| Rok | Bezrobotni ogółem | Kobiety |
| --- | --- | --- |
| 1993 | 853 | - |
| 1994 | 922 | 469 |
| 1995 | 864 | 473 |
| 1996 | 758 | 435 |
| 1997 | 579 | 337 |
| 1998 | 549 | 318 |
| 1999 | 728 | 416 |
| 2000 | 796 | 439 |
| 2001 | 922 | 476 |
| 2002 | 850 | 428 |
| Maj 2003 | 860 | 438 |

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy.

Wśród bezrobotnych kobiety stanowią znaczą grupę bezrobotnych. Waha się ona w granicach 50 %. W porównaniu ze wskaźnikiem dla województwa jest to sytuacja korzystna.

3.1.2. Podmioty gospodarcze.

Liczba podmiotów gospodarczych (bez rolnictwa) w mieście Siemiatycze na przestrzeni lat 2000 – 2003 w odniesieniu do podmiotów występujących w województwie podlaskim.

Tabela nr 8

| Rok | Ewidencja działalności gospodarczej | Pozostałe podmioty | Podmioty w Siemiatyczach | Województwo podlaskie | Podmioty w Siemiatyczach jako % podmiotów w wojwództwie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 929 | 262 | 1191 | 85,8 tys | 1,4% |
| 2001 | 925 | 259 | 1184 | 107,1 tys | 1,1% |
| 2002 | 922 | 258 | 1180 | 110,1 tys | 1,1% |
| Maj 2003 | 941 | 257 | 1198 | 93,7 tys | 1,3% |

Źródło: Urząd Statystyczny w Białymstoku

Liczba podmiotów gospodarczych funkcjonujących w Siemiatyczach jest stosunkowo stabilna. W ostatnim okresie nieznacznie wzrosła liczba przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne.

Ilość powstających i likwidowanych podmiotów gospodarczych na przestrzeni lat 1997 – 2003 ( dane na dzień 31.12. oraz 30.06.2003 ) wg ewidencji działalności gospodarczej UM.

Tabela nr 9

| Rok | Ilość nowych podmiotów | Ilość zlikwidowanych podmiotów | Stan ogółem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 164 | 109 | 926 |
| 1998 | 156 | 151 | 931 |
| 1999 | 126 | 143 | 941 ( + 19 taxi ) |
| 2000 | 127 | 127 | 929 |
| 2001 | 153 | 157 | 925 |
| 2002 | 87 | 90 | 922 |
| 2003 | 54 | 35 | 941 |

Źródło: Urząd Miasta w Siemiatyczach.

W roku 2001 powstały 153 nowe podmioty gospodarcze, zlikwidowanych zostało 157. Ogółem w tym roku zarejestrowanych było 925 podmiotów.

Na dzień 31.12.2002 roku w Siemiatyczach były zarejestrowane 922 podmioty gospodarcze. W roku 2002 powstało nowych podmiotów gospodarczych 87, natomiast zostały zlikwidowane 90. Na dzień 30.06.2003 figurowały we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 941 podmioty. W okresie od 01.01.2003 do 30.06.2003 nowych podmiotów powstało 54, zlikwidowanych – 35. Dane wskazują na ogólnie niezmienną liczbę podmiotów gospodarczych prowadzonych jako działalność osoby fizycznej.

Najczęstszym powodem likwidacji działalności jest nieopłacalność, wysokie obciążenia finansowe i nierentowność.

Wśród podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Urzędzie Miasta w Siemiatyczach na przestrzeni lat 1994 – 2000 występował podział na następujące branże (dane na dzień 31.12, rok 1999 – dane na dzień 08.11.)

Tabela nr 10

| Rok | Wytwór-czość | Usługi | Budowni-ctwo | Transport | Handel | Gastro-nomia | Działalność komunalna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1994 | 78 | 270 | 62 | 69 | 252 | 11 | 15 |
| 1995 | 83 | 291 | 71 | 77 | 269 | 18 | 17 |
| 1996 | 84 | 305 | 65 | 78 | 298 | 21 | 21 |
| 1997 | 95 | 320 | 82 | 82 | 308 | 18 | 21 |
| 1998 | 102 | 345 | 80 | 62 | 304 | 17 | 21 |
| 1999 | 104 | 347 | 86 | 67 | 298 | 19 | 22 |
| 2000 | 107 | 329 | 84 | 65 | 302 | 22 | 20 |

Źródło: Urząd Miasta  w Siemiatyczach.

Wśród obecnie funkcjonujących podmiotów gospodarczych można wyróżnić m.in.:

1. „Społem” PSS ,

2. P.P.H.U. „Rondo”,

3. F.P.H. „Sokół”

4. P.P.H.U. „Komirex”,

5. Mieszlania Pasz „Unipasz”,

6. „Polser” Sp. Z o.o.,

7. Oerlemans Foods Siemiatycze Sp. z o.o.

8. P.P.H.U. „Danex”

9. Wydawnictwo „Głos Siemiatycz”,

10. Piekarnia „Miś”,

11. P.P.H. „Irexpol”,

12. P.P.H. „Bart”,

13.Przedsiębiorstwo Handlowe „Barbara”, Barbara Błocka,

14. Hurtownia Artykułów Przemysłowych  Sapieżko,

15. Zakład Produkcji Parkietów Wiśniewski,

16. Artykuły Wodno – Kanalizacyjne i C.O. Handel Usługi Władysław Ryżko,

17. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.,

18.  „Pater Firma”  Daniluk Andrzej i Elżbieta,

19. P.P.H. „Marwil” Wiligórski Marek i Ewa,

20. Spółdzielnia Pracy Handlowo – Usługowa,

21. P.H.U. „Żerpol” Boguszewski Henryk,

22. Gminna Spółdzielnia „SCh”,

23. P.P.H.U. „Mandeo” Mantur Mirosław, Deoniziuk Marek.

Wymienione podmioty gospodarcze działają w Siemiatyczach od co najmniej kilku lat.

Mają one ugruntowana pozycję lub zatrudniają większą liczbę pracowników.

Wśród podmiotów gospodarczych współpracujących z zagranicą należy wyróżnić:

1. P.P.H.U. „Komirex”,

2. „Polser” Sp. z o.o.,

3. Oerlemans Foods Siemiatycze Sp. z o.o.,

4. Zakład Produkcji Parkietów Wiśniewski,

5. Przedsiębiorstwo Handlowe „Barbara”, Barbara Błocka.

3.1.3. Rolnictwo

Ilość gospodarstw oraz średnia wielkość gospodarstw w mieście Siemiatycze w latach 2001 – 2002 przedstawia się następująco ( dane na dzień 31.12)

Tabela nr 11

| Rok | Ilość gospodarstw > 1,0 ha | Średnia ogólna powierzchnia gospodarstw w ha (> 1,0 ha ) | Średnia powierzchnia UR w ha ( > 1,0 ha ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 719 | 2,46 | 2,45 |
| 2002 | 719 | 2,46 | 2,45 |

Źródło: Zakład Doradztwa Rolniczego w Siemiatyczach.

W stosunku do całego powiatu stanowi to 8,8% gruntów w przypadku ilości gospodarstw i 18,54 % - gruntów w przypadku powierzchni ogólnej gospodarstwa.

Przy powierzchni ogólnej 2025 ha użytków rolnych w mieście Siemiatycze na 01.01.2000 r. do klasy bonitacyjnej III-IV zakwalifikowano1128 ha, do klasy V-VI – 897 ha.

Pogłowie zwierząt gospodarskich w mieście Siemiatycze w roku 2001 (dane na dzień 31.12)

Tabela  nr 12

| Wyszczególnienie | Ilość | Procent w stosunku do powiatu |
| --- | --- | --- |
| Bydło ogółem | 534 | 1,24 |
| w tym krowy | 280 | 1,28 |
| Szt krów na 100 ha UR | 13,6 | - |
| Trzoda chlewna ogółem | 950 | 2,20 |
| w tym lochy | 57 | 1,49 |
| Szt loch na 100 ha UR | 2,8 | - |

Źródło: ZDR w Siemiatyczach.

Stan gruntów użytkowych wg granic administracyjnych w gospodarstwach indywidualnych w ha  (dane na dzień 31.12).

Tabela nr 13

| Rok | Powierzchnia ogółem | Lasy | Użytki rolne | Grunty orne | Sady | Łąki | Pastwiska |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 | 3625 | 818 | 2252 | 2010 | 30 | 67 | 147 |
| 1996 | 3077 | 801 | 2073 | 1718 | 84 | 159 | 112 |
| 1997 | 3625 | 848 | 2169 | 1859 | 84 | 109 | 117 |
| 1998 | 3663 | 800 | 2059 | 1763 | 84 | 102 | 110 |
| 1999 | 3625 | 961 | 2025 | 1772 | 29 | 107 | 117 |
| 2000 | 3625 | 958 | 2017 | 1756 | 29 | 118 | 114 |
| 2001 | 3625 | 961 | 2014 | 1755 | 29 | 118 | 112 |

Źródło: Urząd Statystyczny

Na przestrzeni lat 1995 – 2001 zaistniała znaczna różnica w ilości lasów występujących na terenie miasta Siemiatycze. W porównaniu z rokiem 1998 – ilość lasów zwiększyła się o 161 ha. Natomiast w przypadku gruntów rolnych nastąpił duży spadek – o 292 ha w roku 1996 w stosunku do roku 1995. Poczynając od roku 1999 zmiany są nieznaczne.

4. SFERA SPOŁECZNA

4.1. Potencjał  ludnościowy.

4.1.1. Ludność.

Stan ludności w mieście Siemiatycze na przestrzeni lat 1995 – 2001 obrazuje poniższa tabela.

(dane na dzień 31.12.)

Tabela nr 14

| Rok | Ludność ogółem | Kobiety | Mężczyźni | Ilość kobiet na 100 mężczyzn | Gęstość zaludnienia osób / 1 km2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 | 15228 | 7974 | 7254 | 110 | 423 |
| 1996 | 15449 | 8080 | 7369 | 110 | 429 |
| 1997 | 15631 | 8160 | 7471 | 109 | 431 |
| 1998 | 15632 | 8184 | 7448 | 110 | 434,2 |
| 1999 | 15677 | 8239 | 7438 | 111 | 436 |
| 2000 | 15791 | 8283 | 7508 | 110 | 436 |
| 2001 | 15824 | 8300 | 7524 | 110 | 437 |

Źródło: Urząd Statystyczny w Białymstoku

Podobnie jak w innych miastach województwa, tak i w Siemiatyczach przeważa liczba kobiet na 100 mężczyzn. Gęstość zaludnienia nieznacznie wzrasta na przestrzeni lat 1995 – 2001.

4.1.2. Zmiany w stanie i strukturze ludności.

Statystyka stałych mieszkańców wg wieku i płci (dane na dzień 31.12. i 31.05.2003).

Tabela nr 15

| Rok | Ogółem | Kobiety | Wiek 0- 18 lat | 0- 18 lat kobiety | 19-65 lat mężczyźni | 19 -60 lat kobiety | Powyżej 65 l mężczyźni | Powyżej 60 lat kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1993 | 14972 | 7709 | 5390 | 2629 | 4186 | 4192 | 316 | 888 |
| 1994 | 15166 | 7836 | 5397 | 2633 | 4225 | 4291 | 341 | 912 |
| 1995* | 15311 | 7923 | 5576 | 2724 | 4175 | 4242 | 361 | 957 |
| 1996 | 15383 | 7977 | 5275 | 2564 | 4299 | 4437 | 396 | 976 |
| 1997* | 15526 | 8034 | 5473 | 2656 | 4265 | 4379 | 410 | 999 |
| 1998* | 15612 | 8100 | 5409 | 2632 | 4307 | 4434 | 428 | 1034 |
| 1999 | 15671 | 8126 | 4985 | 2410 | 4521 | 4662 | 449 | 1054 |
| 2000 | 15863 | 8233 | 4901 | 2369 | 4629 | 4770 | 469 | 1094 |
| 2001 | 15872 | 8228 | 4687 | 2258 | 4728 | 4853 | 487 | 1117 |
| 2002 | 15922 | 8254 | 4473 | 2145 | 4838 | 4956 | 502 | 1153 |
| 2003 | 15855 | 8224 | 4117 | 2005 | 4921 | 5041 | 538 | 1178 |

*  Dane w latach 1995, 1997 i 1998 –przedział wiekowy  0-19 lat i 20 -65 lat i 20–60 lat

Źródło: Urząd Miasta Siemiatycze

W przypadku tej statystki  szczególnie widoczna jest różnica między ilością kobiet a mężczyzn wieku powyżej 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni, co powoduje, że  w tym przedziale wiekowym kobiety stanowią znaczną większość populacji wśród mieszkańców Siemiatycz. Maleje również liczba osób w przedziale wiekowym do 18 lat.

4.1.3.Przyrost naturalny.

Statystyka rejestracji zdarzeń dotycząca urodzeń i zgonów (dane na dzień 31.12. i na 31.05.2003).

Tabela nr 16

| Rok | Urodzenia | Zgony | Przyrost naturalny | Zawarte związki małżeńskie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1993 | 164 | 138 | 26 | 131 |
| 1994 | 195 | 131 | 64 | 126 |
| 1995 | 149 | 139 | 10 | 78 |
| 1996 | 182 | 129 | 53 | 141 |
| 1997 | 164 | 136 | 28 | 68 |
| 1998 | 166 | 114 | 52 | 70 |
| 1999 | 174 | 116 | 58 | 145 |
| 2000 | 161 | 88 | 73 | 71 |
| 2001 | 133 | 105 | 28 | 90 |
| 2002 | 140 | 101 | 39 | 82 |
| 2003 | 42 | 69 | - 27 | 25 |

Źródło: Urząd Miasta Siemiatycze

W dalszym ciągu w Siemiatyczach występuje przyrost naturalny dodatni (za wyjątkiem danych na dzień 31.05.2003, jednak ten rok nie jest jeszcze zamknięty i nie może on na razie stanowić odniesienia w statystyce). W odniesieniu do lat poprzednich ilość urodzeń nieznacznie spada.

4.1.4. Migracje.

Migracje określone na podstawie  statystki rejestracji zdarzeń  w ewidencji ludności (dane na dzień 31.12. i 31.05.2003).

Tabela nr 17

| Rok | Migracje | Emigracje | Przemeldowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1994 | 607 |  | 184 |
| 1995 | 299 | 2 | 307 |
| 1996 | 460 | Brak danych | 163 |
| 1997 | 308 | 2 | 220 |
| 1998 | 255 | 11 | 284 |
| 1999 | 461 | bd | bd |
| 2000 | 334 | 6 | 302 |
| 2001 | 152 | 7 | 318 |
| 2002 | 183 | 12 | 419 |
| 2003 | 46 | 3 | 115 |

Źródło: Urząd Miasta w Siemiatyczach

Wyjaśnienie pojęć:

Migracje – zameldowania na pobyt stały, związane ze zmianą kodu terytorialnego i daty zameldowania.

Przemeldowania – przemeldowania na pobyt stały, związane ze zmianą daty zameldowania.

Emigracje – wymeldowanie za granicę na pobyt stały.

W przypadku migracji widoczny jest stały ruch – wyraźny spadek ilości migracji. Natomiast w przypadku przemeldowań uwidacznia się systematyczny wzrost liczby przemeldowujących się.

4.1.5. Prognoza.

Na podstawie danych historycznych oraz ogólnych tendencji demograficznych skonstruowano prognozę demograficzną dla miasta. Przyjęto iż, ogólną liczbę ludności w ciągu najbliższych lat kształtować będzie migracja i przyrost naturalny. W celu dokonania ogólnej prognozy, przyjęto następujące założenia:

- przełamanie negatywnego trendu przyrostu naturalnego większą liczbą urodzeń żywych, co wynika z wchodzenia w okres dzietności osób z poprzedniego wyżu demograficznego,

- założono zerowe saldo migracji.

Tabela 18

| Rok | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba mieszkańców | 15909 | 15956 | 16003 | 16050 | 16097 | 16144 | 16191 | 16238 | 16285 | 16332 |

Źródło: Obliczenia własne.

Jako wskaźnik wzrostu przyjęto średni wskaźnik wzrostu liczby ludności z lat 1995 – 2002.

Jak wynika z danych statystycznych, miasto Siemiatycze posiada umiarkowany ludzki potencjał rozwojowy. Niepokojący jest niski przyrost naturalny.

4.2. Warunki mieszkaniowe.

4.2.1. Zasoby mieszkaniowe.

Zasobami mieszkaniowymi w Siemiatyczach zarządza Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa, dwie wspólnoty mieszkaniowe, zlokalizowane w budynkach po byłym „Hortexie” oraz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Zasoby mieszkaniowe Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Siemiatyczach, stanowiące zaplecze mieszkaniowe skomunalizowane obrazuje poniższa tabela (dane na dzień 31.12.i 31.05.2003)

Tabela nr 19

| Rok | Ilość budynków | Ilość mieszkań | Ilość lokatorów | Powierzchnia użytkowa w m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1996 | 69 | 553 | 1329 | 24 261 |
| 1997 | 67 | 558 | 1653 | 24 363 |
| 1998 | 67 | 568 | 1736 | 24 293 |
| 1999 | 64 | 544 | 1347 | 23 872 |
| 2000 | 61 | 538 | 1350 | 23 598 |
| 2001 | 60 | 535 | 1384 | 23 534 |
| 2002 | 59 | 534 | 1534 | 23 534 |
| 2003 | 56 | 542 | 1556 | 23 866 |

Źródło: Zakład  Gospodarki Mieszkaniowej w Siemiatyczach.

Wiek budynków Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Siemiatyczach (dane na dzień 31.12. i 31.05.2003)

Tabela nr 20

| Rok | Przed 1900 | 1901 - 1945 | 1946 - 2000 | 2001 - 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1996 | 9 | 28 | 32 | - |
| 1997 | 9 | 26 | 32 | - |
| 1998 | 9 | 26 | 32 | - |
| 1999 | 8 | 24 | 32 | - |
| 2000 | 8 | 24 | 29 | - |
| 2001 | 8 | 24 | 28 | - |
| 2002 | 7 | 23 | 28 | 1 |
| 2003 | 6 | 21 | 28 | 1 |

Dane: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Siemiatyczach.

W roku 2002 został oddany do użytku nowy blok mieszkalny. Potrzeby mieszkańców w zakresie budownictwa komunalnego są niezaspokojone. Brak jest w dalszym ciągu mieszkań komunalnych lub socjalnych o podstawowym standardzie, gdzie czynsz oraz koszty utrzymania mieszkania były stosunkowo niskie.

Obecna sytuacja gospodarcza panująca w Siemiatyczach nie sprzyja bogaceniu się społeczeństwa, co objawia się brakiem wystarczających środków finansowych niezbędnych do zakupu mieszkań na zasadach komercyjnych na wolnym rynku. Stąd potrzeba zapewnienia tanich lokali mieszkalnych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa zarządza budynkami stanowiącymi jej własność. Są one rozmieszczone na 8 osiedlach, łącznie jest ich 78. Nazwy osiedli oraz ilość budynków tam usytuowanych przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 21

| Lp. | Nazwa osiedla | Ilość budynków |
| --- | --- | --- |
| 1 | Osiedle Centrum | 10 |
| 2 | Osiedle Sady | 15 |
| 3 | Osiedle Tarasy I i II | 11 |
| 4 | Osiedle ZOZ | 2 |
| 5 | Osiedle Młodych | 5 |
| 6 | Osiedle Górne | 9 |
| 7 | Osiedle Czysta Dolina | 4 |
| 8 | Osiedle Wysokie | 22 |

Źródło: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa

Ilość budynków oraz mieszkań spółdzielczych i własnościowych przedstawia poniższa tabela (dane na dzień 31.12 i 31.05).

Tabela nr 22

| Lp | Rok | Ilość budynków danych roku | Ilość mieszkań spółdzielczych | Ilość mieszkań własnościowych | Ilość wykonanych eksmisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1993 | 72 | 899 | 1022 | - |
| 2 | 1994 | 74 | 813 | 1183 | - |
| 3 | 1995 | 75 | 803 | 1238 | - |
| 4 | 1996 | 75 | 784 | 1258 | - |
| 5 | 1997 | 77 | 713 | 1397 | - |
| 6 | 1998 | 77 | 573 | 1537 | 1 |
| 7 | 1999 | 78 | 537 | 1610 | 1 |
| 8 | 2000 | 78 | 527 | 1620 | - |
| 9 | 2001 | 78 | 483 | 1664 | 1 |
| 10 | 2002 | 78 | 483 | 1664 | - |
| 11 | 2003 | 78 | 479 | 1668 | - |

Źródło: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa

Na podstawie tych danych widoczny jest postępujący ruch w wykupie mieszkań spółdzielczych na własność. Począwszy od roku 1993 ilość mieszkań własnościowych zwiększyła się o 646.

Na przestrzeni lat 1998-2003 wykonano 3 eksmisje. Ilość wykonywanych eksmisji uwarunkowana jest przede wszystkim prawem panującym w tym zakresie oraz brakiem mieszkań zastępczych.

Zasoby mieszkaniowe w mieście Siemiatycze, na przestrzeni lat 1995 – 2001 (stan na dzień 31.12.)

Tabela nr 23

| Rok | Mieszka-nia | Izby | Powierz-chnia użytkowa mieszkań w m2 | Przeciętna powierz-chnia użytkowa mieszkań w m2 na 1 os. | Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie | Przeciętna liczba osób na 1 izbę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 | 4472 | 17634 | 271748 | 18,5 | 3,29 | 0,84 |
| 1996 | 4497 | 17807 | 275620 | 18,4 | 3,32 | 0,84 |
| 1997 | 4593 | 18176 | 281815 | 18,6 | 3,29 | 0,83 |
| 1998 | 4626 | 18356 | 285815 | 18,9 | 3,27 | 0,82 |
| 1999 | 4685 | 18611 | 290833 | 19,2 | 3,24 | 0,81 |
| 2000 | 4710 | 18752 | 294341 | 19,3 | 3,24 | 0,81 |
| 2001 | 4728 | 18886 | 298162 | 19,5 | 3,24 | 0,81 |

Źródło: Urząd Statystyczny w Białymstoku.

Na podstawie danych przedstawionych w powyższej tabeli widzimy sukcesywny wzrost ilości mieszkań, izb oraz powierzchni użytkowej mieszkań. Spada natomiast nieznacznie przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie i przeciętna liczba osób na 1 izbę.

4.2.2. Ruch budowlany

Ilość wydanych pozwoleń budowlanych osobom fizycznym i jednostkom państwowym w latach 1993 -2003 przedstawia następująca tabela ( dane na dzień 31.12. i 30.06.2003).

Tabela nr 24

| Rok | Liczba wydanych pozwoleń osobom fizycznym | Liczba wydanych pozwoleń jednostkom państwowym | Razem: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1993 | 287 | 10 | 297 |
| 1994 | 261 | 16 | 277 |
| 1995 | 351 | 33 | 384 |
| 1996 | 126 | 19 | 145 |
| 1997 | 202 | 34 | 236 |
| 1998 | 150 | 25 | 175 |
| 1999 | 180 | 24 | 204 |
| 2000 | 135 | 26 | 161 |
| 2001 | Brak danych | Brak danych | 131 |
| 2002 | Brak danych | Brak danych | 142 |
| 06.2003 | Brak danych | Brak danych | 33 |

Źródło: Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach.

W roku 1995 zaobserwowano znaczny wzrost wydanych pozwoleń w przypadku osób fizycznych o 90 więcej  w porównaniu z rokiem ubiegłym i o 17 więcej w przypadku jednostek państwowych. Uwarunkowane było to wydawaniem pozwoleń na dokonanie przyłącza gazowego, na które w tamtym roku istniało wyjątkowo wysokie zapotrzebowanie.

Począwszy od roku 1997 następuje sukcesywny i stały spadek ilości wydawanych pozwoleń na budowę, szczególnie osobom fizycznym.

Warto podkreślić, że pojęcie „pozwolenie na budowę” kryje w swej nazwie pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych, a także rolniczych obór i budynków inwentarzowych lub podłączenie energii elektrycznej. W przypadku jednostek państwowych pozwolenia dotyczą budowy przyłącza wodociągowego, dróg lub chodników. Generalnie znacznie spadła ilość pozwoleń wydawanych na budowę domów mieszkalnych.

4.3. Obsługa ludności.

4.3.1. Edukacja.

Na terenie miasta Siemiatycze funkcjonują 3 przedszkola samorządowe, 2 szkoły podstawowe, 3 gimnazja, 2 szkoły średnie, szkoła muzyczna oraz szkoła wyższa.

4.3.1.1. Przedszkola.

Liczba dzieci uczęszczających do poszczególnych przedszkoli w latach 1999 – 2003 przedstawia poniższa tabela (dane na dzień 31.12., rok 2003 – wg dokonanych zapisów).

Tabela nr 25

| Rok | Liczba dzieci ogółem | Ilość dzieci w przedszkolu nr 1 | Ilość dzieci w przedszkolu nr 3 | Ilość dzieci w przedszkolu nr 5 | Ilość dzieci w przedszkolu nr 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999 | 581 | 148 | 170 | 180 | 83 |
| 2000 | 537 | 146 | 180 | 134 | 77 |
| 2001 | 510 | 141 | 164 | 141 | 64 |
| 2002 | 465 | 132 | 152 | 131 | 50 (w tym 3 niepełnosprawne) |
| 2003 | 418 | 96 | 150 | 172 | likwidacja |

Źródło: Zespół d/s Przedszkoli w Siemiatyczach

W Siemiatyczach funkcjonują następujące przedszkola samorządowe:

1. Przedszkole Nr 1, ul. Ogrodowa 10,

2. Przedszkole Nr 3, ul. 11 Listopada 26 (funkcjonuje tu także jedyna w mieście grupa żłobkowa),

3. Przedszkole Nr 5, ul. Andersa 7a.

Z końcem tego roku szkolnego zostało zlikwidowane jedno przedszkole, do tej pory noszące nazwę Przedszkola Nr 6, położone przy ul. Krzywej 23 a.

Opieką przedszkolną objętych zostanie od nowego roku szkolnego 418 dzieci.

Ilość etatów w podziale na jedno przedszkole w latach 1999- 2003:

Tabela nr 26

| Rok | Ilość etatów ogółem | Przedszkole nr 1 | Przedszkole nr 3 | Przedszkole nr 5 | Przedszkole nr 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999 | 38,5 | 9,5 | 11 | 12 | 6 |
| 2000 | 33,5 | 8 | 11,5 | 8 | 6 |
| 2001 | 32,5 | 8,5 | 10 | 8,5 | 5,5 |
| 2002 | 31 | 8 | 10 | 8 | 5 |
| 2003 | 28 | 8 | 10 | 10 | - |

Źródło: Zespół d/s Przedszkoli w Siemiatyczach

Na jednego nauczyciela przypada średnio 15 dzieci. Taki wskaźnik ilości dzieci przypadających na jednego nauczyciela jest utrzymywany na podobnym poziomie od 1999 r.

Obserwowany jest natomiast stały spadek liczby dzieci uczęszczających do przedszkola. W głównej mierze przyczynił się do tego niż demograficzny oraz niekorzystna sytuacja gospodarcza. Został natomiast wprowadzony obowiązek pobierania nauki w oddziale 6-latków. Stąd te grupy wiekowe są zawsze liczne w porównaniu z innymi grupami wiekowymi w przedszkolach. Spadek ilości dzieci pociąga za sobą spadek ilości etatów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego.

4.3.1.2. Szkoły podstawowe.

W Siemiatyczach działają 3 szkoły podstawowe. Są one położone w następujących miejscach:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im Anny Jabłonowskiej , ul. Ogrodowa 2,

2 .Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II,  ul.Andersa 4,

3. Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Świętojańska 25 – pod taką nazwą szkoła funkcjonowała do31.08.2003 r. Obecnie mieści się tam Gimnazjum Publicznie.

Od września 2002 roku istnieje także szkoła dla dzieci niepełnosprawnych – Szkoła Podstawowa Specjalna w Bacikach Średnich z Oddziałami w Siemiatyczach, przy ul. Pałacowej 16. Zgodnie z uchwałą podjętą przez radę Powiatu Siemiatycze, od dnia 01.07.2003 r. szkoła ta będzie nosiła nazwę Szkoła Podstawowa Specjalna w Siemiatyczach z Filią przy SPZOL w Bacikach Średnich. Dzięki uprzejmości dyrekcji Banku PEKAO S.A. budynek, który dotychczas stanowił siedzibę tego banku w Siemiatyczach został oddany w posiadanie tej szkoły.

W roku szkolnym 2002/2003 uczęszczało tam 15 dzieci - dwoje z nich spoza terenu miasta Siemiatycze. Zatrudnionych jest tam 15 pedagogów i 4 pracowników niepedagogicznych.

Ilość uczniów w poszczególnych szkołach podstawowych, ilość klas oraz etatów w Szkole Podstawowej Nr 1 obrazuje poniższa tabela (dane na dzień 01.09., dane na 01.09.2003 – na podstawie dokonanych zapisów do szkoły).

Tabela nr 27

| Rok | Ilość uczniów | Ilość oddziałów | Ilość etatów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1992 | 777 | 32 | 58 |
| 1993 | 747 | 32 | 55 |
| 1994 | 728 | 29 | 59 |
| 1995 | 688 | 28 | 51 |
| 1996 | 666 | 28 | 52 |
| 1997 | 622 | 27 | 51 |
| 1998 | 518 | 26 | 53 |
| 1999 | 550 | 24 | 48 |
| 2000 | 493 | 23 | 39 |
| 2001 | 644 | 24 | 44 |
| 2002 | 675 | 26 | 43 |
| 2003 | 723 | 28 | 48 |

Źródło: Szkoła Podstawowa Nr 1.

Począwszy od roku 1992 obserwujemy systematyczny spadek ilości dzieci uczęszczających do tej szkoły. Odnotowany wzrost w roku 2001 o 151 dzieci spowodowany był restrukturyzacją szkolnictwa i przeniesieniem części dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2, która przygotowywała się do pełnienia roli Gimnazjum.

Liczbę uczniów w poszczególnych latach w Szkole Podstawowej Nr 2 (od 1999 r. także Gimnazjum Publiczne) przedstawia poniższa tabela (dane na dzień 01.09.)

Tabela nr 28

| Rok | Ilość uczniów | Ilość oddziałów | Ilość etatów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1992 | 837 | 32 | 68 |
| 1993 | 837 | 32 | 68 |
| 1994 | 797 | 32 | 62 |
| 1995 | 773 | 32 | 65 |
| 1996 | 768 | 32 | 66 |
| 1997 | 777 | 32 | 62 |
| 1998 | 759 | 32 | 64 |
| 1999 | 565 | 22 | 44 |
| 2000 | 404 | 16 | 39 |
| 2001 | 201 | 8 | 11 |
| 2002 | 95 | 4 | 8 |

Źródło: Gimnazjum Publiczne Nr 1

Liczbę uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr. 3 obrazuje poniższa tabela (dane na dzień 01.09.).

Tabela nr 29

| Rok | Ilość uczniów | Ilość oddziałów | Ilość etatów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1993 | 1039 | 38 | 55 |
| 1994 | 1134 | 40 | 60 |
| 1995 | 1199 | 42 | 65 |
| 1996 | 1261 | 45 | 64 |
| 1997 | 1254 | 46 | 70 |
| 1998 | 1202 | 46 | 70 |
| 1999 | 997 | 40 | 68 |
| 2000 | 817 | 33 | 65 |
| 2001 | 784 | 31 | 62 |
| 2002 | 709 | 29 | 57 |

Źródło: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi  im Jana Pawła II

Szkoła Podstawowa Nr 3 powstała dnia 01.09.1990 r. Gimnazjum Nr 2 funkcjonuje od dnia 01.09.1999 r. Widoczny jest znaczny spadek ilości dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej od tego roku szkolnego. Spowodowane jest to powstaniem w tym roku Gimnazjum, które przejęło część dzieci, zgodnie z wymogami reformy szkolnictwa. Z dniem 01.09.2002 szkoła i gimnazjum otrzymały nową nazwę i obecne brzmi ona: Zespół szkół z Oddziałami integracyjnymi im Jana Pawła II, przy ul. Andersa 4.

Szkoła Podstawowa Nr 1 jest najstarszą szkoła działającą na terenie miasta. Budynek, w którym funkcjonuje szkoła został oddany do użytku w 1970 r. Występuje tu nagła potrzeba remontu i renowacji. Pilnie wymagają remontu sala gimnastyczna oraz toalety. Szkoła ta posiada także tylko jedna salę komputerową, która nie spełnia istniejących potrzeb.

Istotną dla miasta Siemiatycze jest rola Szkoły Muzycznej, która w tym mieście funkcjonuje. Została ona utworzona w dniu 01.09.1991 r. z inicjatywy Burmistrza Miasta Siemiatycze oraz Białostockiego Towarzystwa Muzycznego. Jest to szkoła o statusie publicznym i mieści się na ul. Legionów Piłsudskiego 1. Pełna nazwa tej szkoły brzmi: Białostockie Towarzystwo Muzyczne im. Stefana Sobierajskiego Społeczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Siemiatyczach.

W 1994r. Minister Kultury nadał jej uprawnienia szkoły publicznej. Szkoła utrzymuje się głównie z czesnego za naukę oraz dzięki pomocy miasta Siemiatycze i Starostwa Powiatowego.

Przy szkole funkcjonuje Społeczne Ognisko Muzyczne, po ukończeniu którego dzieci mogą kontynuować naukę w Szkole Muzycznej. Szkoła posiada dwa działy: dla dzieci i dla młodzieży i kształci w następujących klasach: klasa fortepianu, akordeonu, skrzypiec, klarnetu, saksofonu, fletu poprzecznego, trąbki, keyboardu, gitary i wokalistyki. Na dzień 30.06.2003 60 uczniów pobierało naukę w Szkole Muzycznej i 34 w Ognisku Muzycznym.

4.3.1.3. Gimnazja

W Siemiatyczach funkcjonują 3 gimnazja. Są to:

1. Gimnazjum Publiczne Nr 1, ul. Świętojańska 25,

2. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II , ul. Andersa 4 ( do 01.09.2002 Szkoła Podstawowa Nr 3 i Gimnazjum Nr 2).

3. Gimnazjum Gminne, ul. Kościuszki 88.

Do Gimnazjum Gminnego uczęszczają głównie dzieci z gminy Siemiatycze. Dzieci zamieszkujące Siemiatycze uczęszczają do pozostałych 2 gimnazjów.

Ilość uczniów uczęszczających do poszczególnych gimnazjów miejskich przedstawia poniższy schemat: (dane na dzień 01.09.)

Tabela nr 30

| Rok | Ilość uczniów w Gimnazjum Publicznym Nr 1 | Ilość uczniów w Gimnazjum Nr 2 |
| --- | --- | --- |
| 1999 | 401 | 166 |
| 2000 | 566 | 328 |
| 2001 | 501 | 482 |
| 2002 | 478 | 486 |

Źródło: Gimnazjum Publiczne Nr 1 i Zespół Szkół z O. Integracyjnymi im. Jana Pawła II

4.3.1.4. Szkoły średnie

W Siemiatyczach działają dwie szkoły średnie:

1. Zespół Szkół , przy ul. Kościuszki 43. Mieści się tam Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum  Handlowe.

2. Liceum  Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Technikum Zawodowe dla Dorosłych.

Te szkoły funkcjonują przy Zakładzie Doradztwa Zawodowego przy ul. Pałacowej 12.

Ilość uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół przedstawia poniższa tabela (dane na dzień 01.09.)

Tabela nr 31

| Rok | Ilość uczniów | Ilość oddziałów | Ilość etatów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 1141 | 38 | 42 |
| 1998 | 1244 | 41 | 47 |
| 1999 | 1133 | 38 | 47 |
| 2000 | 1034 | 29 | 46 |
| 2001 | 671 | 23 | 42 |
| 2002 | 703 | 25 | 43 |

Źródło: Zespół Szkół

Przy Zakładzie Doradztwa Zawodowego działają dwie szkoły średnie. Są to szkoły o uprawnieniach publicznych. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych kształci obecnie 110 uczniów i istnieje od 1996 r. Natomiast Technikum Zawodowe dla Dorosłych istnieje od 1997 roku i kształci w kierunku Technik Mechanik. Obecnie uczą się tam 44 osoby. Szkoły te kształcą w systemie zaocznym, nauka jest płatna.

Od nowego roku szkolnego Zakład Doskonalenia Zawodowego zamierza zmienić swoją siedzibę. W tym celu został zakupiony budynek, który aktualnie jest remontowany.

4.3.1.5. Szkoły policealne

Przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego funkcjonuje także Policealne Studium Zawodowe. Swoją działalność rozpoczęło ono od 2002 roku szkolnego. Słuchacze kształcą się w kierunku technik rachunkowości o specjalności księgowy. Kierunek ten został utworzony na specjalne życzenie słuchaczy.

Od roku szkolnego 2003 planowane jest uruchomienie nowego kierunku kształcenia w w/w szkole – ma to być liceum profilowane – ekonomiczno – administracyjne oraz zarządzanie informacją.

W roku szkolnym 1999/2000 rozpoczęła funkcjonowanie Szkoła Wyższa, początkowo jako Akademia Podlaska w Siedlcach Wydział Zamiejscowy, natomiast od 01.09.2001 działająca jako Nadbużańska Szkoła Wyższa. Kształci ona studentów w specjalności: zarządzanie firmą. Podczas pierwszego roku akademickiego kształciło się tam 35 osób, w drugim – 70 osób, aktualnie 90 osób. W roku akademickim 2003/2004 uruchomiono dwie nowe specjalności: zarządzanie bezpieczeństwem osób, mienia i informacji oraz zarządzanie firmą na wschodzie.

4.3.1.6. Absolwenci.

Zarówno absolwenci Zespołu Szkół a także szkół działających przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w większości nie kończą swojej edukacji na maturze. Podjęcie dalszej nauki w szkole wyższej umożliwia m.in. funkcjonująca w Siemiatyczach uczelnia wyższa.

Wśród absolwentów z roku 2002 z Zespołu Szkół wielu podjęło naukę m. in. na uczelniach takich jak:

- Politechnika Białostocka – 25 osób,

- Politechnika Warszawska – 13 osób,

- Uniwersytet w Białymstoku – 19 osób,

- Uniwersytet Warszawski – 12 osób,

- Uniwersytet w Toruniu – 5 osób,

- Uniwersytet M.C. Skłodowskiej w Lublinie – 12 osób,

- Uniwersytet w  Grodnie – 1 osoba,

- Katolicki Uniwersytet w Lublinie – 3 osoby,

- Akademia Medyczna  - 1 osoba,

- Akademia Podlaska w Siedlcach – 11 osób,

- Wyższa Szkoła Języków Obcych  w Belgii – 1 osoba,

- Akademia Wychowania Fizycznego w  Białej Podlaskiej – 6 osób,

- Wyższa Szkoła Pożarnicza – 1 osoba,

- Szkoła Główna Handlowa – 1 osoba.

4.3.1.7. Podsumowanie.

W ocenie sytuacji dotyczącej szkolnictwa w mieście Siemiatycze – zarówno na poziomie szkół podstawowych, jak i gimnazjów oraz szkół średnich, należy zauważyć fakt, że 1999/2000 był rokiem szkolnym o dużym znaczeniu w oświacie. Miało to związek z wprowadzaną reformą szkolnictwa. Znajduje to swoje odbicie w zmianie ilości dzieci uczęszczających do poszczególnych szkół.

Z punktu widzenia strategicznych kierunków rozwoju miasta, ważne znaczenie ma nauczanie średnie i wyższe. Należy jednak pamiętać, że szkolnictwo to leży w gestii władz powiatowych i jako takie będzie trudne do modelowania na poziomie strategii realizowanej przez władze miejskie.

Szkolnictwo na terenie miasta Siemiatycze należy ocenić jako średnio rozwinięte. Spora część uczniów z Siemiatycz dojeżdża do pobliskich szkół średnich kształcących o profilu rolniczym, położonych w Czartajewie i Ostrożanach. Decyduje o tym zbyt uboga oferta kształcenia dostępna w mieście.

Niewątpliwą szansą rozwojową w kierunku kształcenia jest powstanie szkoły wyższej. Podjęcie nauczania na szczeblu wyższym przyczyni się do podwyższenia kwalifikacji mieszkańców, przysporzy nowych miejsc pracy oraz pomoże w zatrzymaniu migracji mieszkańców. W chwili obecnej młodzież wyjeżdża do szkół wyższych i po uzyskaniu dyplomu zazwyczaj nie wraca do Siemiatycz.

Na podstawie tendencji demograficznych miasta można ocenić, że liczba dzieci w szkołach będzie spadała. Zmniejszy się przez to liczba uczniów w oddziałach, co może pociągnąć  za sobą spadek ilości miejsc pracy dla nauczycieli.

Prognoza dotycząca planowanej ilości dzieci we wszystkich szkołach podstawowych, sporządzona na podstawie urodzeń żywych.

Tabela nr 32.

| Rok urodzenia | Ilość urodzeń żywych | Ilość oddziałów szkolnych klas I w szkołach podstawowych |
| --- | --- | --- |
| 1997 | 164 | 6,56 |
| 1998 | 166 | 6,64 |
| 1999 | 174 | 6,96 |
| 2000 | 161 | 6,44 |
| 2001 | 133 | 5,32 |
| 2002 | 140 | 5,50 |

Źródła: Obliczenia własne.

W porównaniu z latami ubiegłymi znacznie spadnie ilość dzieci uczęszczających do szkół podstawowych . W porównaniu z rokiem 2002 – gdzie ilość oddziałów wynosiła 73,  w roku  2004 spadnie ona do ilości 6,56 , natomiast w roku 2009 – do 5,50. Pociągnie to za sobą spadek ilości zatrudnionych nauczycieli.

W obliczeniach przyjęto:

- 25 dzieci w każdym oddziale,

- zerowy wskaźnik migracji,

- ilość dzieci określono na podstawie urodzeń żywych w mieście Siemiatycze.

4.3.2. Ochrona zdrowia i opieka socjalna

Działania zmierzające do ochrony zdrowia mieszkańców Siemiatycz realizowane są poprzez:

zakłady ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (przychodnie, poradnie), zakład stacjonarnej opieki zdrowotnej (szpital), apteki.

W Siemiatyczach funkcjonują  następujące jednostki  opieki zdrowotnej:

- Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 przy ul.  Andersa,

- Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 przy ul. 11 Listopada 26,

- Przychodnia przy ul. Ściegiennego 1.

- Przychodnie specjalistyczne mieszczące się w budynkach przy ul. Ściegiennego 1 i 11 Listopada 26. Mieszczą się tam następujące poradnie specjalistyczne: pulmonologiczna, stomatologiczna, okulistyczna, dermatologiczna, neurologiczna, laryngologiczna, poradnia K.

Przychodnie wykonują usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

- Szpital ( Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ) położony jest przy ul. Szpitalnej 8. Dysponuje on ilością 175 łóżek umieszczonych na następujących oddziałach szpitalnych:

- Oddział Wewnętrzny – 48 łóżek,

- Oddział Chirurgiczny – 45 łóżek,

- Oddział Pediatryczny – 28 łóżek,

- Oddział Położniczo - Ginekologiczny – 25 łóżek,

- Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy – 26 łóżek,

- SOR – 4 łóżka.

Stan zatrudnienia w szpitalu przedstawia się następująco:

a). „Biały personel”:

- lekarze i inni pracownicy w wyższym wykształceniem – 49 osób (w tym stomatolodzy, nie pracujący bezpośrednio w szpitalu),

- pielęgniarki i położne – 134 osoby,

- technicy – 26 osób,

b). pozostały personel:

- obsługa – 61 osób,

- administracja i tzw. „zaplecze” – 29 osób.

Szpital w Siemiatyczach podobnie jak większość tego typu placówek służby zdrowia boryka się z trudnościami finansowymi. Obecnie opracowywany jest plan naprawczy szpitala w porozumieniu z Zarządem Powiatu Siemiatycze i Dyrekcją szpitala. Istotne jest nawiązanie współpracy Starostwa Powiatowego z Urzędem Miasta w celu utrzymania szpitala na terenie miasta.

Apteki stanowią punkty obsługi pacjentów w zakresie zaopatrzenia w leki. Jest ich w Siemiatyczach 5. Położone są w następujących lokalizacjach:

- Cefarm, plac Jana  Pawła II 19,

- Lesner Bożena, ul. Pałacowa 19,

- Karp Janina, ul. Pałacowa 17,

- Onieszczuk Barbara, ul. Andersa 7a,

- Krajeński Andrzej, ul. Grodzieńska 32 a.

W Siemiatyczach funkcjonują także prywatne gabinety lekarskie oferujące szeroki wachlarz usług medycznych, obsługiwanych przez lekarzy zamieszkujących Siemiatycze oraz przyjeżdżających z okolicznych miejscowości.

Na podstawie Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym został utworzony w Siemiatyczach i działa od dnia 01.01.2002 r. Szpitalny Oddział Ratunkowy. SOR jest finansowany ze środków państwowych, a  mieści się na parterze szpitala, przy ul. Szpitalnej 8.  Funkcjonują tu także Zespoły Ratunkowe, usytuowane przy Pogotowiu Ratunkowym.

Pogotowie Ratunkowe świadczy usługi dla Szpitala na podstawie oddzielnej umowy w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego. Na potrzeby Zespołów Ratunkowych na placu przyszpitalnym ma powstać lądowisko przeznaczone do obsługi helikopterów ratownictwa medycznego.

We współpracy Pogotowia Ratunkowego, Starostwa Powiatowego i  Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach przygotowywany i uruchamiany jest zintegrowany system ratownictwa medycznego. Stanowisko kierowania ma znajdować się w Komendzie Rejonowej PSP, przy ul. 11 Listopada 31.

4.3.2.2. Opieka socjalna

Opieką socjalną w Siemiatyczach zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Dom Pomocy Społecznej  oraz Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie.  Działania tych instytucji wspierają również  stowarzyszenia  i organizacje  działające na  terenie miasta powołane  dla niesienia pomocy ludziom potrzebującym.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się przy ul. 11–go Listopada 35 a. Prowadzi on, zgodnie z ustawą  o opiece społecznej,  działania mające na celu zabezpieczenie  bytu socjalnego osobom najbardziej potrzebującym.

Jego działalność koncentruje się głównie na: analizie i ocenie sytuacji życiowej osób bezrobotnych, określeniu potrzeb i ustaleniu planu zaspokajania występujących potrzeb w poszczególnych środowiskach, przyznawaniu i wypłacaniu określonych świadczeń,  współpracy i koordynacji działań organizacji społecznych w zakresie  zaspokajania  potrzeb  występujących  w środowisku oraz udzielaniu pomocy w postaci pracy socjalnej i poradnictwa.

Pomoc społeczna udzielana jest w formie świadczeń niepieniężnych i w formie świadczeń pieniężnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i sytuacji osób wymagających pomocy.

Najczęstszymi przyczynami udzielania pomocy socjalnej przez MOPS w 2002 roku były brak pracy oraz niepełnosprawność.

Powody przyznania pomocy przez MOPS w 2002 r. ( dane na dzień 31.12.2002 ):

Tabela nr 33

| Wyszczególnienie | Liczba osób |
| --- | --- |
| Osoby bezrobotne | 316 |
| Osoby niepełnosprawne | 148 |
| Rodziny wielodzietne | 79 |
| Rodziny niepełne | 81 |
| Osoby z długotrwałą chorobą | 28 |
| Rodziny niezaradne życiowo | 96 |
| Rodziny z problemem alkoholowym | 38 |

Źródło: MOPS

W 2002 r. udzielono pomocy finansowej i w naturze na kwotę 1.377.290,00 zł. Formy świadczeń z pomocy społecznej były realizowane w ramach zadań  z budżetu państwa i w ramach własnych z budżetu miasta. W związku z udzielona pomocą wydano 1943 decyzje administracyjne, odmownych decyzji wydano 83, w tym 38 odmów zasiłków okresowych z braku środków finansowych.

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej mieści się w wynajętym zabytkowym budynku poklasztornym będącym własnością parafii rzymskokatolickiej, przy ul. 3 Maja 2.

Budynek ten nie spełnia wymogów ustawowych pod względem powierzchni i stanu technicznego w stosunku do ilości mieszkańców miasta Siemiatycze. Stan infrastruktury oraz ewentualna konieczność zwrotu lokali właścicielowi nakłada na Samorząd Powiatowy obowiązek poszukiwania innych lokali lub planowania budowy nowego PDPS.

Obecnie PDPS dysponuje ilością  70 łóżek. Personel stanowią 37 osoby.  Łóżka są stale zajmowane przez osoby starsze i przewlekle chore. Istnieje potrzeba zwiększenia  ilości łóżek  lub  ilości personelu. Ciągle istnieje grupa osób oczekujących na przyjęcie do PDPS. Ich lista

znajduje się Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i w przypadku zwolnienia  miejsca, natychmiast zajmowane jest ono przez nowego pacjenta.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonuje w budynku Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach. Swoją działalność prowadzi na terenie całego powiatu siemiatyckiego. Zgodnie z obowiązkami ustawowymi działalność tej jednostki skupia się na następujących zadaniach:

- opracowywaniu i realizacji, zgodnych ze strategią rozwoju województwa, powiatowych  programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: rehabilitacji społecznej,   rehabilitacji zawodowej i zatrudniania, przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,

- wypłacaniu świadczeń dla rodzin  zastępczych  oraz dla ich wychowanków,

- umieszczaniu osoby w domach pomocy społecznej oraz dzieci w placówkach opiekuńczo –    wychowawczych,

-poradnictwa z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym,

- udzielaniu pomocy osobom niepełnosprawnym.

W zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym w 2002 roku na terenie powiatu siemiatyckiego zostały podjęte następujące działania:

- dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego – 57 osób,

-dofinansowanie nowotworzonych miejsc pracy i wynagrodzenia dla osób  niepełnosprawnych – 6 osób,

-  dofinansowanie  szkoleń osobom niepełnosprawnym – 1 osoba,

-  dofinansowanie  do turnusów rehabilitacyjnych – 126 osoby,

- pożyczki na rozpoczęcie  działalności gospodarczej przez osoby  niepełnosprawne – 2  osoby

- dofinansowanie sportu, kultury rekreacji i turystyki – 4 imprezy.

4.3.3. Urzędy administracji  państwowej i samorządowej i inne instytucje

4.3.3.1. Urzędy administracji państwowej i samorządowej

W Siemiatyczach swoją siedzibę mają:

urzędy samorządowe:

- Urząd Miasta, ul. Pałacowa 2,

- Urząd Gminy, ul. Kościuszki 35

- Starostwo Powiatowe, ul. Leg. Piłsudskiego 3.

inne urzędy i instytucje na szczeblu powiatowym:

- Powiatowy Urząd Pracy, ul. Leg. Piłsudskiego 3,

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. 11 listopada 31,

- Komenda Powiatowa Policji, ul. Drohiczyńska 37

- Powiatowa Stacja sanitarno – Epidemiologiczna, ul. Leg. Piłsudskiego 3,

- Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny, ul. 11 Listopada 49,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Leg. Piłsudskiego 3,

- Powiatowy Zarząd Dróg, ul. 11 Listopada 253.

- Wojewódzki Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zespół w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 49 c,

9.Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin Oddział terenowy w Siemiatyczach,

ul. Leg. Piłsudskiego 3,

oraz  urzędy i instytucje ponadlokalne:

- Sąd Grodzki VII Wydział, Wydział Ksiąg Wieczystych, ul Górna 61- działaniem obejmuje cały powiat.

- Urząd Skarbowy, ul. Pałacowa 18 – działaniem obejmuje powiat Siemiatycze,

- Rejonowy Związek Spółek Wodnych , ul. Żwirki Wigury 13 a – działa na terenie całego powiatu.

4. Centrum Wspierania Biznesu  przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego – działa

głównie na terenie powiatu siemiatyckiego.

4.3.3.2. Instytucje finansowe i ubezpieczeniowe

W  Siemiatyczach działają 3 banki. Są to:

1. Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A. ul. Ściegiennego 3,

2. Polska Kasa Opieki S.A. ul. Plac Jana Pawła II 15.

3. Bank Spółdzielczy, ul. Drohiczyńska  8

oraz  8 instytucji ubezpieczeniowych:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Ogrodowa 5

- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ul. Pałacowa .

- Powszechny Zakład Ubezpieczeń. ul. 11 listopada 17,

- Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. ul. Pałacowa 19

- Towarzystwo Ubezpieczeń  i Reasekuracji Warta, ul  Plac Jana Pawła II 22,

- Towarzystwo Ubezpieczeniowe Compensa S.A., ul. 11 Listopada 35.

- Agencja Generalna Cigna STU ul. Pałacowa 19.

8.   Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Samopomoc” S.A. ul. Kościuszki 7.

4.3.3.3. Poczta

Na terenie miasta Siemiatycze  działa Poczta Polska PPUP Rejonowy Urząd Pocztowy przy ul. 11 Listopada 2 oraz jeden urząd pocztowy, położony  przy ul. Kościelnej 4.

4.3.3.4. Sport i Rekreacja

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , przy ul. Nadrzecznej 29  zarządza obiektami sportowymi w Siemiatyczach. Pod jego opieką znajdują się:

- stadion miejski, przy ul. Nadrzecznej 29

- kąpielisko przy Zalewie II,

- amfiteatr przy Zalewie I,

- Zalew I „ dolny” – pow. 6,19 ha,

- Zalew II „górny” –pow. 27,4 ha,

- kort tenisowy,

- wypożyczalnia sprzętu sportowego.

Obecny stan bazy jest niewystarczający. Istnieje potrzeba zwiększenia zaplecza technicznego

oraz obsady personalnej.

Dzięki staraniom Wspólnoty Leśno - Pastwiskowej „Zabrodzie”, przy ul. 11 Listopada, powstał kompleks sportowy, na który składają  się boiska do  gier zespołowych  (piłki ręcznej, koszykówki i piłki nożnej).

W dziedzinie rozwoju sportu i rekreacji w Siemiatyczach  w szczególny sposób znane są następujące jednostki:

1. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy,

2. Powiatowe Zrzeszenie LZS,

3. Miejski Klub Sportowy „Cresovia,

4. Akademia sztuki Walki i Fitnesu „ANDY”,

5. Nadbużański Klub Motorowy,

6. Towarzystwo Sportowe,

7. Polski Związek Wędkarski,

8. Komenda Nadbużańskiego Hufca ZHP,

9. Uczniowskie kluby sportowe „ Żak”, „Lider”, „Kangur”, „Danex”.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest organizatorem wielu imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców miasta Siemiatycze. Cyklicznie odbywają się m.in.

- Mistrzostwa Siemiatycz w badmintonie,

- Mistrzostwa Siemiatycz w biegach krótkich,

- Mistrzostwa Siemiatycz w jeździe na rowerze i  rolkach,

- Mistrzostwa Siemiatycz w pływaniu,

- Mistrzostwa Siemiatycz w tenisie ziemnym,

oraz wiele innych.

Ponadto MOSiR jest organizatorem imprez ponad regionalnych oraz ogólnopolskich:

- Mini Triathlon,

- Biegi im. Anny Jabłonowskiej,

- Biegi Niepodległości,

- Ogólnopolski Zlot Motorowerów  i Motocykli „Motariada”,

- Mistrzostwa Polski w Motocyklowych Rajdach „Enduro”,

- Mistrzostwa Strefy Centralnej w Motocrossie.

MOSiR przez cały rok prowadzi zajęcia w stałych grupach:

- piłki nożnej chłopców ( Żacy),

- piłki nożnej chłopców (Trampkarze),

- piłki nożnej dziewcząt,

- badmintona,

- lekkoatletycznej.

W sezonie wakacyjnym MOSiR uruchamia strzeżone kąpielisko na Zalewie II oraz  wypożyczalnię sprzętu wodnego (kajaki, rowery wodne). Ratownicy prowadzą zajęcia z nauki pływania dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

4.3.3.5. Kultura

Mieszkańcy Siemiatycz korzystają z następujących  obiektów i urządzeń:

Siemiatycki Ośrodek   Kultury, ul. Zaszklona 1,

Kino „Kameralne” , ul. Zaszklona 1,

Galeria SOK, ul. Zaszklona 1,

Dom Harcerza „ U Rycerza” ul. 11 Listopada

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Pałacowa 10 i filia ul. Andersa  7a,

Biblioteka Pedagogiczna, ul. 11 Listopada,

Galeria  Sztuki  Sepulkralnej, Cmentarz przy ul. Ciechanowieckiej,

Ośrodek Kultury, Szkoła Muzyczna, ul Leg. Piłsudskiego 1.

Ilość książek dostępnych w  Miejskiej Bibliotece Publicznej przedstawia tabela nr 34.

Tabela nr 34.

| Rok | Ilość książek w bibliotece | Ilość książek w województwie | Aktywność czytelnictwa w mieście Siemiatycze | Aktywność czytelnictwa w województwie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999 | 53 652 | 4 225 088 | 27,9 | 16,2 |
| 2000 | 54 455 | 4 263 155 | 29,1 | 16,4 |
| 2001 | 54 707 | 4 278 684 | 27,7 | 16,2 |
| 2002 | 55 403 | 4 289 079 | 26,2 | 16,2 |

Źródło: Sprawozdanie z działalności bibliotek publicznych województwa podlaskiego.

Aktywność czytelnictwa w mieście Siemiatycze znacznie przewyższa średnią w województwie i plasuje się w ścisłej czołówce.

Biblioteka posiada bogaty księgozbiór pod względem tematycznym. W mieście prowadzona jest filia biblioteczna. W Domu Pomocy Społecznej prowadzony jest punkt biblioteczny. Wkrótce biblioteka zmieni swoją siedzibę i zostanie przeniesiona na ul. Krzywą, co niewątpliwie utrudni korzystanie z usług biblioteki osobom starszym i chorym. Biblioteka może poszczycić się dobrze przygotowana kadrą pracowniczą: 7 pracowników merytorycznych, 1 pracownik fizyczny i 2 osoby zatrudnione na ½ etatu, prowadzące księgowość. Bardzo dobrze została rozwinięta współpraca ze szkołami i przedszkolami. Stale rosnące zapotrzebowanie na nowości wydawnicze sprawia, że biblioteka wymaga uzupełnienia składu wydawniczego. Niewątpliwie potrzebne jest także poszerzenie obsady etatowej w bibliotece.

Urządzenia kultury świeckiej zlokalizowane są głównie w obrębie śródmieścia Siemiatycz.

W Siemiatyczach odbywają się cyklicznie imprezy o zasięgu ponadregionalnym i ogólnopolskim. Są to:

- Dni Siemiatycz,

- Nadbużańskie Prezentacje Orkiestr Dętych w Siemiatyczach,

- Ogólnopolskie Prezentacje Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych,

- Dziecięcy Festiwal Piosenki Religijnej,

- Ogólnopolski Turniej Tańca Narodowego w Formie Towarzyskiej „ O Podlaską Szyszkę”,

- Wystawa i Kiermasz Wielkanocny,

- Wystawa Bożonarodzeniowa,

- Studio Lato Radia Białystok,

- Festiwal Piosenki „ Jesienne Trele”.

Organizowane są cyklicznie konkursy o zasięgu powiatowym:

- recytatorski,

- teatralny,

- plastyczny.

Przy Siemiatyckim ośrodku Kultury funkcjonują od wielu lat następujące chóry, zespoły, koła, kluby:

- Klub Literacki, ul. Zaszkolna 1,

- Zespół pieśni i tańca „Małe Podlasie”,

- Kapela „ Kontro”i Kapela „Słoneczniki” – kapele działające przy SOK,

- Zespół  „Cantry Banda”.

Działa także Orkiestra Dęta Ochotniczych Straży Pożarnych w Siemiatyczach, która stanowi ozdobę każdej imprezy w Siemiatyczach.

4.3.3.6. Baza turystyczna

Obsługą turystyczną  na terenie miasta Siemiatycze zajmują się Biuro Podróży Janina Drewulska, ul. 11 Listopada  23.

Bazę noclegową stanowią:

- Zajazd „U  Kmicica”GS , ul. 11 Listopada 192- 29   miejsc noclegowych,

- Dom Noclegowy Gimnazjum Gminnego - 35 miejsc noclegowych,

- Usługi Hotelarskie Puchowski Włodzimierz, ul. Sienkiewicza 4 ( przy ul. Słowiczyńskiej )- kilka miejsc noclegowych.

W chwili obecnej trwają prace wykończeniowe w restauracji „Cezar” ul. Mickiewicza 10, gdzie piętro przeznaczone jest do wykorzystania jako baza noclegowa.

Bazę gastronomiczną stanowią:

1. Restauracja „Oleńka” , ul. Grodzieńska 7,

2. Zajazd „ U Kmicica”, ul. 11 listopada 192 ,

3. Pizzera „Karolina” , ul. Grodzieńska 33e.

4. Bar „Metro”, ul. Plac Jana Pawła II 15,

5. Restauracja „Cezar”, ul. Mickiewicza 10,

6. Bar „Przystań Polonez”, ul. Mickiewicza 9,

7. Bar „Zacisze”, ul. Kilińskiego 4,

8. Bar „Wodnik”, ul. Sportowa 34,

9. „Mini Bar” Arciszewska Jakimuik, ul. Grodzieńska  33A.

4.3.3.7. Obiekty sakralne.

Do obiektów sakralnych położonych na terenie miasta Siemiatycze należą:

1. Parafia Prawosławna Św. Piotra i Pawła, ul. Powstania Styczniowego 1.

2. Parafia Prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego, ul. Gen. Sikorskiego 3.

3. Parafia Rzymskokatolicka Najśw. Marii Panny, ul. 3 Maja 2.

4. Parafia Rzymskokatolicka Św. Andrzeja Boboli, ul. Górna 42.

5. Kościół Zborów Chrystusowych, ul. Drohiczyńska 52.

6. Sala Królestwa Świadków Jehowy, ul. Kasztanowa 33.

4.3.3.8. Obiekty zabytkowe

Obiekty zabytkowe podlegające ochronie prawnej  z mocy ustawy z dnia 15.02.1962 r. o ochronie dóbr kultury i muzeach :

1. Układ urbanistyczny, XVI – XVIII., dec. Nr Kult. V-26/7/84/57 z dnia 25.01.1957 r., nr rej. 78,

2. Zespół cerkwi par.p.w. śś. Ap. Piotra i Pawła

- cerkiw, cmentarz przycerkiewny z ogrodzeniem, stróżówka, dec. Nr WKZ – 5340/14/95 z dnia 7.12.1995r., nr rej. 807,

-plebania, ul. Ciechanowiecka 18, drewn., dec. Nr. KL.WKZ – 5340/14/89 z dnia 29.12.1989r., nr rej. 730.

3. Zespół  Klasztorny o.o. Misjonarzy

- kościół, ob. Par. p.w. Wniebowzięcia NMP, dec. Nr Kult.V- 26/14/53/56 z dnia 30.03.1956 r., nr rej. 47,

- dzwonnica, dec. Nr. Kult. V-26/16/55/56 z dnia 3.04.1956r., nr rej. 55,

- galeria – brama, dec nr KL.III-1/294/66 z dnia 19.11.1966r., nr rej. 289,

-ogrodzenie, dec.KL.III-1/312/66 z dn. 26.11.1966r., nr rej. 303.

4. Synagoga, ul. Zaszklona 1, dec. Nr Kult.III- 2b – 143/43/58 z dnia 19.10.1992r., nr rej. 763.

6. Obiekty cmentarza katolicko – prawosławnego

-  kaplica grekokat., ob. rzymskokat.p.w. św. Anny, dec. Nr KL.III-259/66 z dnia 19.11.1966r., nr rej.290,

- kaplica ewangelicka, dec. KL.WKZ-5340/19/79 z dnia 9.06.1979 r., nr rej. 443,

7. Zespół kaflarni, ul. Wysoka 11

- budynek z piecami aszelskimi,

- budynek wyrobowi z gliny,

- dom właściciela, dec. WKZ-5340/4/92 z dnia 29.12.1992r., nr rej/ 756.

8. Pozostałości zespołu pałacowo – ogrodowego  Anny Jabłonowskiej

- oranżeria, ob. Szkoła Muzyczna, dec. Nr KL.III-1/296/66 z dnia 19.11.1966r., nr rej. 291,

- ogrodzenie, dec. Nr KL.III-680/2/68 z dnia 7.08.1968r., nr rej. 322.

9. Dom, ul. Pałacowa 14, dec. Nr.KL.III-1/297/66 z dnia 19.11.1966r., ne rej. 292.

10. Dom, ul. Pałacowa 16, dec. Nr. Kl.WKZ-5340/22/88 z dnia 25.10.1988r., nr rej. 710.

11.Dom, ul. Pałacowa 19, dec. Nr KL.WKZ-5340/24/88 z dnia 3.11.1988r., nr rej.712.

12. Dom, ul. Pałacowa 22, dec. Nr KL.WKZ – 5340/2/89 z dnia 18.04.1989r., nr rej.718.

13.Dom, ul. Pałacowa 24, dec. Nr WKZ-5340/12/96 z dnia 27.09.1996 r., nr rej. 820.

14. Cmentarz katolicko –prawosławny, dec. Nr. WKZ-5340/23/87 z dnia 29.03.1988r., nr rej. 663.

15. Cmentarz żołnierzy niemieckich z wojny światowej, dec. Nr KL.WKZ- 5340/24/87 z dnia 30.12.1987r., nr rej. 664.

16. Cmentarz Żydowski, ul. Polna.

4.3.3.8.1. Postulaty Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Wojewódzki Konserwator Zabytków wnioskuje:

1. Należy zachować istniejące historyczne linie zabudowy i osie ciągów ulicznych w strefie ochrony konserwatorskiej miasta.

2. W związku z w/w zaleceniem należy przywrócić historyczną linię zabudowy ulic: Pl. Jana   Pawła II, Kilińskiego, Ciechanowieckiej, Głowackiego, Powstania Styczniowego, 3 Maja, Ogrodowej, Ściegiennego, Wesołej, Drohiczyńskiej, Krótkiej, Targowej, Zaszkolnej, Przybyszewskiego, Legionów Piłsudskiego, Pałacowej, 11 Listopada, Małopolskiej, Świętojańskiej, Żwirki i Wigury, Wysokiej, Dąbrowskiego, Rogińskiej, Szpitalnej.

3. W pierzejach rynkowych nową zabudowę należy zaprojektować do 2 kondygnacji wysokości (od strony podwórza można projektować dodatkowo użytkowe poddasza ) z 2 – spadowymi dachami, a w pierzejach ulic wychodzących bezpośrednio z rynku – do 1 i ½ wysokości tj. parter i użytkowe poddasze.

4. W przypadku konieczności rozbiórki budynków historycznych nowe, powstałe na ich miejscu muszą powtarzać zewnętrzną formę architektoniczną obiektów rozebranych.

5. Nowa zabudowa powinna być wykonana z tradycyjnych materiałów i w swoim charakterze nawiązywać do tradycyjnej zabudowy Siemiatycz:

- stosować symetryczne,  2 – spadowe lub naczółkowe dachy, kryte dachówką ceramiczną lub blaszaną emaliowana lub inną imitacją dachówki ceramicznej ( nie stosować pokrycia dachów eternitem i blachą falistą),

- dopuszcza się stosowanie okien połaciowych,

- nie prowadzić asymetrycznych wielodzielnych okien typowych, stolarka okienna powinna być utrzymana w podziałach i proporcjach tradycyjnej,

- przy budynkach murowanych stosować tynki gładkie, jasne np. w odcieniach piaskowych,

- nie pokrywać ścian budynków historycznych i nowych nawiązujących do tradycyjnej formy architektonicznej – „sidingiem” i nie stosować różnorodności materiałowej w wykończeniu elewacji tych budynków,

6. Należy opracować projekt rewaloryzacji rynku i zespołu pałacowego Anny Jabłonowskiej, zlecić archeologiczne przebadanie tego terenu, jak również obszary dawnego założenia pałacowo – ogrodowego Anny Jabłonowskiej.

7. Wszelkie nowe inwestycje  i projekty architektoniczne nowej zabudowy w strefie ochrony konserwatorskiej należy przedstawić Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków do uzgodnienia.

8. Przed rozbiórką obiektów o wartościach historyczno – kulturowych należy wykonać do nich podstawową dokumentację historyczną, tj. kartę ewidencyjną zabytku architektury  i budownictwa (na koszt Inwestora), zgodną z wymogami Ośrodka Dokumentacji  Zabytków w Warszawie.

9. Zakres prac porządkowych na terenach cmentarzy winien być każdorazowo przedstawiony Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków do zaopiniowania.

10. O wszelkich pracach ziemnych na terenie miasta należy informować Konserwatora Zabytków Archeologicznych w Białymstoku.

4.3.3.8.2. Stanowiska archeologiczne na terenie miasta

Do rejestru zabytków woj. podlaskiego wpisano następujące stanowiska archeologiczne z terenu miasta Siemiatycze – nr rej. 39: Słowiczyn – 2 kurhany, nr rej. 253/A, 254/A.

Wymienione stanowiska archeologiczne podlegają ochronie prawnej i nie można prowadzić na nich żadnej działalności naruszającej strukturę zabytków. Na terenie miasta znajdują się również następujące stanowiska, nie wpisane do rejestru zabytków:

Obręb obszaru 53 – 84

Stanowisko I nr 2

Obręb obszaru 52 -84

Stanowisko II nr 1

Stanowisko III nr 2

Stanowisko IV nr 3

Stanowisko V nr 4

Stanowisko VI nr 5

Stanowisko VII nr 6

Stanowisko VIII nr 7

Stanowisko IX  nr 8

Stanowisko X nr 9

Stanowisko XI brak lokalizacji

Stanowisko XII brak lokalizacji

Stanowisko XIII brak lokalizacji

Słowiczyn

Stanowisko  I nr 17

Stanowisko II nr 18

Wszelkie inwestycje prowadzone na terenie lub w bezpośrednim sąsiedztwie wymienionych stanowisk należy każdorazowo uzgodnić z Konserwatorem Zabytków Archeologicznych w Białymstoku.

4.3.3.8.3. Organizacje i Stowarzyszenia

Na terenie miasta Siemiatycze działają i są zarejestrowane następujące organizacje i stowarzyszenia:

1. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy , ul. Sienkiewicza 22,

2. Polski Związek Niewidomych – Koło Terenowe, ul. Leg. Piłsudskiego 3,

3. Siemiatyckie Stowarzyszenie Abstynentów IGNIS, ul. 11 Listopada 44,

4. Stowarzyszenie „Pracownia na rzecz Wszystkich Istot” Oddział Północno – Wschodni, ul. Leg. Piłsudskiego 12/7,

5. Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Siemiatycze, ul. 11 Listopada 44,

6. Stowarzyszenie Wspierania Kultury Narodowej „Małe Podlasie”, ul. Świętojańska 25,

7. Klub Literacki w Siemiatyczach, ul. Zaszkolna 1,

8.Nadbużański Klub Motorowy, ul. Kościuszki 11,

9. Towarzystwo Przyjaciół Siemiatycz, ul. Leg. Piłsudskiego 1,

10. Stowarzyszenie Rozwoju Podlasia Nadbużańskiego, ul. Fabryczna 6.

11. Oddział Caritas przy Parafii Wniebowzięcia NMP, ul. 3 maja 2.

12. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Cristiana”, ul. Leg. Piłsudskiego 1.

13. Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy Parafii Prawosławnej Św. Piotra i Pawła, ul. Powstania Styczniowego 1.

5. SFERA ZARZĄDZANIA I PROMOCJI

5.1. Zarządzanie ukierunkowane na rozwój

W obecnej chwili trwają starania władz miasta nad pozyskaniem zewnętrznych środków finansowych, niezbędnych do realizacji inwestycji:

- 3 mln 955 tys. zł na modernizację oczyszczalni ścieków; Fundacja EkoFundusz (inwestycja w trakcie realizacji)

- 70 tys. zł na remont jazu; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Władze Siemiatycz są w trakcie przygotowań do inwestycji planowanych w oparciu o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF):

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w północno-zachodniej części miasta Siemiatycze wzdłuż ulicy Bartosza Głowackiego oraz Powstania Styczniowego.

- Budowa sieci monitoringu wizyjnego obejmującego swym zasięgiem newralgiczne miejsca narażone na działanie skierowane przeciwko porządkowi publicznemu oraz istotne ze względu na rozwój społeczno-gospodarczy miasta.

- Urząd Miasta Siemiatycze przystąpił do przygotowania projektu informatyzacji urzędu, która w rezultacie zapewni obywatelom powszechny dostęp do informacji i elektronicznych usług z wykorzystaniem podpisu elektronicznego tworząc ramy szybkich przemian technicznych oraz społeczno-gospodarczych w mieście. Projekt jest zgodny z polityką równych szans, ponieważ opracowane rozwiązania umożliwiają osobom niepełnosprawnym oraz zagrożonym wykluczeniem ze społeczeństwa informacyjnego pełnoprawne funkcjonowanie (budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do kiosku Internetowego mieszczącego się w urzędzie)

- Proces odnowy historycznego centrum miasta Siemiatycze to kolejny przykład działań władz zmierzających do ożywienia gospodarczego i ekonomicznego tego obszaru. Projekt ma za zadanie przywrócenia historycznych walorów tego miejsca, podkreślenia jego unikalności i wydobycia kolorytu lokalnego.

Miasto dotychczas nie uzyskało środków z programów europejskich.

Mają też miejsce pozafinansowe działania skierowane na rozwój miasta. Gmina Miejska Siemiatycze jest członkiem Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin z siedzibą w Drohiczynie. Utrzymuje kontakt z powiatem Oberhavel, czego wynikiem jest wakacyjna wymiana młodzieży; reprezentacja w „Biegu Pamięci” w Sachsenhausen.

Miasto należy też do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Nadbużańskich z siedzibą Łosice. Dotychczasowa korzyść płynącą z członkostwa w Stowarzyszeniu, to udział w sympozjach i konferencjach poruszających aktualne problemy samorządów oraz spotkania z parlamentarzystami.

5.2. Promocja miasta

Miasto nie posiada w swych strukturach wyodrębnionej jednostki, odpowiedzialnej za opracowanie i wdrażanie strategii promocyjnej Siemiatycz. Podejmowane są działania ukierunkowane na tworzenie pozytywnego wizerunku miasta, lecz ich charakter nie jest usystematyzowany, pozbawiony kontroli.

Do najważniejszych wydarzeń kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym, a tym samym spełniającym funkcję promocyjną miasta, zalicza się Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich w Formie Towarzyskiej oraz organizowany już o ponad 30 lat, Nadbużański Przegląd Orkiestr Dętych obejmujący kilka województw. Wymienione imprezy, organizowane przez Siemiatycki Ośrodek Kultury, podnoszą poziom świadomości o Siemiatyczach, ale też są okazją do zacieśniania stosunków i układów mniej formalnych z władzami wojewódzkimi, zawsze zapraszanymi przy takich okazjach.

Pozytywny rozgłos, Siemiatycze zawdzięczają również organizowanym od kilku lat przez Nadbużański Klub Motorowy, Mistrzostwom Polski  w Motocyklowych Rajdach Enduro, które swoim zasięgiem obejmują cały kraj oraz  Mistrzostwom Strefy Centralnej w Motocrossie, w których udział biorą zawodnicy z województw ościennych.

Z zewnątrz informacje o Siemiatyczach można uzyskać za pośrednictwem witryny internetowej – www.siemiatycze-um.com.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej (obligatoryjnie w wersji internetowej). Miasto zamieszcza sezonowo „wkładkę” w regionalnym piśmie „Gazeta Współczesna”.

Do standardowych działań promocyjnych należy zaliczyć wydawanie przez miasto folderu (jeden w okresie dwuletnim).

Do lokalnej społeczności miasto dociera z informacją za pośrednictwem „Siemiatyckiego Kuriera Samorządowego” (dwutygodnik wydawany przez Siemiatycki Ośrodek Kultury od lutego 2003 r.). Natomiast od roku 1990 r jest wydawany tygodnik „Głos Siemiatycz”. Jest to niezależny tygodnik, wydawany w  nakładzie  4 000 sztuk. Dociera on nie tylko do mieszkańców powiatu, ale także na jego obrzeża , a także do Warszawy, do takich instytucji jak: PARP, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Finansów, różnego rodzaju fundacje.  Za granicą „Głos Siemiatycz” dostępny jest w sklepach na terenie Brukseli. „Głos  Siemiatycz” jest laureatem  IV Konkursu Fundacji Idee dla Niezależnej Prasy Lokalnej otrzymanej w październiku 1998.

Dotychczasowe wydatki miasta przeznaczane na promocję kształtują się następująco:

1994 r. –   6 960 zł

1995 r. –   6 500 zł

1996 r. – 17 065 zł

1997 r. – 14 700 zł

1998 r. – 14 300 zł

1999 r. – 43 200 zł

2000 r. – 54 200 zł

2001 r. – 21 000 zł

2002 r. – 22 800 zł

2003 r. – 22 000 zł

## 6. Podsumowanie diagnozy

Siemiatycze są miastem powiatowym, pełniącym rolę ośrodka gminy miejskiej i wiejskiej. W latach 70-tych przeżywały rozkwit, jednak obecnie głównymi problemami są te związane z gospodarką.

Przez miasto przebiega droga ekspresowa nr 19 łącząca Rzeszów, Lublin, Białystok i Suwałki oraz droga wojewódzka nr 693 do Kleszczel i granicy z Białorusią. Prowadząca do Siemiatycz droga wojewódzka nr 690 i przebiegająca w bezpośrednim sąsiedztwie miasta droga nr 640 oraz wspomniane wyżej linie komunikacyjne tworzą dogodne warunki do rozwoju przedsiębiorczości. Rozwój działalności gospodarczej, szczególnie produkcyjnej będzie w przyszłości w dużej mierze uwarunkowany jakością dróg łączących Siemiatycze z głównymi rynkami zbytu w regionie (Białystok), kraju (Warszawa) oraz za granicą. Istotnym minusem jest tu odległość od ważnej linii kolejowej. Najbliższa jest oddalona od miasta o ok. 2 km i jest to linia o zasięgu lokalnym (Siedlce-Czeremcha-Siemianówka).

Ukształtowanie terenu pozwala na swobodny rozwój przestrzenny miasta. Północna i środkowo-zachodnia jego część położona jest na najlepszych glebowo obszarach województwa i stanowi obszar o dużych możliwościach rozwoju rolnictwa. Ze względu na wysokie walory tych gleb na terenie miasta hamowany jest rozwój budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego oraz innych inwestycji pozarolniczych. Nie jest to tendencja pozytywna, zwłaszcza wobec faktu, że udział użytków rolnych względem ogólnej powierzchni miasta systematycznie spada. Jakość wód podziemnych jest wysoka i od 1999 r. się poprawia. Obecnie Siemiatycze mogą się pochwalić wodami podziemnymi najwyższej jakości, w pełni odpowiadającej wymogom sanitarnym. Wysokie jakościowe parametry wody mogą sprzyjać rozwojowi nowoczesnego przetwórstwa rolno-spożywczego, do którego Siemiatycze predestynują również korzystne pod kątem produkcji rolnej warunki przyrodnicze powiatu. Powierzchnia obszarów leśnych na terenie miasta jest wystarczająca. Lasy nie stanowią zwartego kompleksu, występują głównie w północnej, wschodniej i południowej części miasta. Siemiatycze dysponują dobrymi walorami krajobrazowymi, ekologicznymi i rekreacyjnymi. Najważniejsze z nich to: doliny rzek Kamionki i Mahomet, kompleksy leśne oraz tereny zieleni urządzonej. W oparciu o istniejące zasoby naturalne miasta można rozwijać funkcje sportowo-rekreacyjne zarówno na potrzeby mieszkańców jak i turystów. We współpracy z ośrodkami, takimi jak Grabarka, Mielnik, Drohiczyn można tworzyć kompleksową ofertę obsługi ruchu turystycznego. Głównym zagrożeniem dla wód powierzchniowych są bezpośrednio odprowadzane ścieki nieoczyszczone i wody opadowe, nadmierne stosowanie nawozów sztucznych i środków chemicznych oraz nieprawidłowa utylizacja i składowanie odpadów. Poziom zanieczyszczenia powietrza mieści się w dopuszczalnych normach. Natomiast w zakresie zagrożenia powierzchni ziemi skażeniem, największe ryzyko związane jest z zakładem Orlemans Foods Siemiatycze Sp. z o.o.. Zakład ten wykorzystuje do celów produkcyjnych amoniak, którego duże ilości (ok. 4 ton) są stale przechowywane na terenie zakładu.

Siemiatycze posiadają umiarkowany ludzki potencjał rozwojowy. Liczba ludności utrzymuje się na zbliżonym poziomie, jej wzrost jest minimalny. Na 100 mężczyzn przypada 110 kobiet, bardzo duża jest różnica między ilością kobiet a mężczyzn w wieku powyżej 60 lat. W mieście występuje dodatni przyrost naturalny, jednak w porównaniu do roku 2000 liczba urodzeń spadła. Gęstość zaludnienia nieznacznie się zwiększa. Zarejestrowano wzrost ilości mieszkań, jednak panuje niedobór mieszkań komunalnych lub socjalnych o niskim czynszu i kosztach utrzymania. Wynika to z procesu ubożenia społeczeństwa i zmniejszeniu środków na jego utrzymanie. Szkolnictwo na poziomie podstawowym zaspokaja potrzeby ludności, natomiast niewystarczająca jest ilość placówek na poziomie średnim. Miasto posiada szkołę wyższą. Jest nią Nadbużańska Szkoła Wyższa, której oferta nie jest wystarczająca. Rozwój szkolnictwa i szkoleń, budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji jest czynnikiem, który należy potraktować jako istotny element rozwoju miasta. Urzędy administracji państwowej i samorządowej zaspokajają potrzeby ludności, odpowiednia jest też liczba instytucji finansowych i ubezpieczeniowych. Jeżeli chodzi o stan bazy rekreacyjnej i sportowej, jest on niewystarczający i wymaga zwiększenia w zakresie zaplecza technicznego oraz obsady personalnej.

Składniki infrastruktury miejskiej wymagają modernizacji i nakładów. Tereny zabudowy jednorodzinnej są słabo skanalizowane i ciągle poziom skanalizowania miasta jest niższy niż zwodociągowania, co stanowi zagrożenie dla środowiska. Miejska oczyszczalnia ścieków, wykorzystywana obecnie w ok. 75 %, jest modernizowana, wprowadzane są nowe technologie. Po zakończeniu inwestycji w miejskiej oczyszczali ścieków rozbudowa sieci kanalizacyjnej stanie się działaniem niezbędnym w celu tworzenia warunków do rozwoju usług i produkcji na terenie miasta oraz budownictwa mieszkaniowego.

Miejskie wysypisko jest wykorzystane w ok. 50%, jednak istnieje potrzeba recyklingu surowców oraz zmniejszenia objętości składowanych odpadów w celu uzyskania większej powierzchni składowania. W dłuższej perspektywie budowa lub przebudowa wysypiska stanie się zadaniem koniecznym.

Sytuacja na rynku pracy i przedsiębiorczości nie jest korzystna. W porównaniu do roku 1991 spadła liczba zatrudnionych, obecnie najwięcej osób pracuje w sektorze usług rynkowych i nierynkowych. Powiat Siemiatycze charakteryzuje się najniższą stopą bezrobocia w województwie podlaskim i udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosi tu ok. 50%. Należy jednak nadmienić, że w Siemiatyczach istnieje duże bezrobocie ukryte. Uwarunkowane jest to stałą emigracją mieszkańców do Belgii i Niemiec. Powoduje to, że wskaźnik bezrobocia jest, co prawda niski, ale nie odzwierciedla rzeczywistego stanu bezrobocia. Z powodu wysokich obciążeń finansowych i nierentowności spada liczba podmiotów gospodarczych. Najwięcej przedsiębiorstw jest zarejestrowanych w usługach i handlu, w dalszej kolejności w wytwórczości i budownictwie. Możliwości rozwojowe miasta są w znacznym stopniu uzależnione od kondycji lokalnych przedsiębiorstw. Celowe jest podjęcie działań, które będą sprzyjały rozwojowi działalności gospodarczej. Otwarcie inwestycyjne miasta poprzez tworzenie systemów preferencji dla inwestorów, przygotowywanie terenów pod działalność produkcyjną, zwiększenie dostępu do kapitału, współpraca z przedsiębiorcami oraz wsparcie dla potencjalnych przedsiębiorców, to kierunki działań, które należy w strategii uwzględnić.

Sytuacja miasta nie różni się znacząco od sytuacji miast o podobnym charakterze i wielkości w województwie podlaskim. Z powodu panującego ostatnio zastoju gospodarczego sytuacja ludności nie uległa poprawie, na co wskazuje poziom aktywności w sektorze przedsiębiorstw i praktycznie niezmienny poziom dochodów ludności.

III. ANALIZA SWOT

## 1. Analiza uwarunkowań rozwoju miasta Siemiatycze

Wszystkie uwarunkowania tj. czynniki, zjawiska i procesy wpływające na obecne oraz przyszłe możliwości rozwoju miasta można podzielić według dwóch kryteriów, a mianowicie: miejsca powstania (na zewnętrzne i wewnętrzne) oraz sposoby oddziaływania (na pozytywne i negatywne). Ze skojarzenia tych dwóch kryteriów powstają cztery grupy czynników:

- wewnętrzne pozytywne – mocne strony (atuty)

- wewnętrzne negatywne – słabe strony (problemy)

- zewnętrzne pozytywne – szanse

- zewnętrzne negatywne – zagrożenia.

W zakresie tych oddziaływań można zidentyfikować trendy, które umożliwiają lepszą jakościowo ocenę bieżącej i spodziewanej sytuacji.

| Trend | Oznaczenie | Opis |
| --- | --- | --- |
| Stały |  | Trend – jest to tendencja rozwojowa, ogólny kierunek zmian, zjawisk o długim trwaniu; jest to wynik zespołu przyczyn działających stale w jednym kierunku, trend silny – 5, trend trwały - 5 |
| Rosnący |  |  |
| Malejący |  |  |
| Siła trendu | Od 1 do 5 |  |
| Trwałość trendu | Od 1 do 5 |  |

Poniższe zestawienie obrazuje wyniki konsultacji z uczestnikami prac warsztatowych, reprezentujących samorząd lokalny i ważniejsze instytucje oraz pracy zespołu realizacyjnego Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.

Zbiorcza ocena przedstawiona poniżej stanowi zbiór odczuć i opinii, które tworzą ogólną społeczną ocenę sytuacji Siemiatycz w bieżącym układzie sił wewnętrznych i oddziaływań otoczenia.

### 1.1. Uwarunkowania wewnętrzne

## 1.1.1. Mocne strony Siemiatycz

| Wyszczególnienie | Siła oddziaływania | ##### Trend | Trwa-łość trendu |
| --- | --- | --- | --- |
| Sfera środowiskowa |  |  |  |
| Położenie geograficzne, w układzie przyrodniczym, komunikacyjnym, administracyjnym |  |  |  |
| Położenie komunikacyjne: droga krajowa - 19, trasa do przejścia granicznego w Terespolu | 4 |  | 5 |
| Wodne zbiorniki rekreacyjne | 2 |  | 2 |
| Kompleksy leśne | 3 |  | 4 |
| Walory ekologiczne | 3 |  | 5 |
| Sfera infrastruktury technicznej |  |  |  |
| Zaopatrzenie w energię, wodę, gaz, gospodarka ściekowa, sieć komunikacyjna i transport, sieci telekomunikacyjne, utylizacja odpadów, możliwość budowlane |  |  |  |
| Dostępność terenów uzbrojonych pod budownictwo mieszkaniowe i działalność gospodarczą | 4 |  | 3 |
| Wysoki poziom gazyfikacji miasta – ok. 80% | 4 |  | 5 |
| Dobre zaopatrzenie w wysokiej jakości wodę | 3 |  | 4 |
| Realizowana modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków | 5 |  | 4 |
| Sieć kanalizacyjna obejmująca ok. 70% miasta, w tym wszystkich odbiorców przemysłowych i mieszkalnictwo zbiorowe | 4 |  | 5 |
| Zmodernizowane wysypisko śmieci zabezpieczające potrzeby miasta na ok. 7 lat | 5 |  | 2 |
| Dobra sieć komunikacji miejskiej oraz rozwinięte usługi transportu prywatnego | 3 |  | 3 |
| Rozwinięta sieć telefonii stacjonarnej i komórkowej | 4 |  | 3 |
| Sfera gospodarcza |  |  |  |
| Stan przemysłu, usług i handlu, dostępność i jakość czynników wytwórczych (zasoby ludzkie, kapitał, ziemia), branże rozwojowe, stopień zorganizowania i konkurencyjności przedsiębiorstw |  |  |  |
| Przetwórstwo mleka oraz owoców i warzyw | 5 |  | 5 |
| Znaczna podaż surowców – mleko, owoce, warzywa | 5 |  | 5 |
| Wzrost siły nabywczej mieszkańców dzięki wyjazdom zarobkowym do Belgii | 5 |  | 3 |
| Aktywność eksportowa siemiatyckich podmiotów gospodarczych | 4 |  | 4 |
| Sfera społeczna |  |  |  |
| Demografia, migracja, poziom edukacji, poziom życia mieszkańców, aktywność zawodowa i społeczna |  |  |  |
| Stały poziom migracji | 3 |  | 3 |
| Niski poziom bezrobocia | 4 |  | 4 |
| Rosnąca oferta prac sezonowych | 4 |  | 4 |
| Rozwój aktywności społecznej | 4 |  | 4 |
| Oświata, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo, opieka społeczna, profilaktyka w tych zakresach |  |  |  |
| Utrzymujący się wzrost poziomu edukacji | 4 |  | 4 |
| Powstanie Nadbużańskiej Szkoły Wyższej | 5 |  | 3 |
| Funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej | 4 |  | 3 |
| Funkcjonowanie JRG przy Państwowej Straży Pożarnej | 4 |  | 4 |
| Stworzenie szkoły dla dzieci niepełnosprawnych | 5 |  | 5 |
| Utworzenie oddziałów integracyjnych w Szkole Podstawowej Nr 3 | 5 |  | 4 |
| Powstanie Centrum Ratownictwa Medycznego | 5 |  | 4 |
| Funkcjonowanie Hospicjum | 5 |  | 3 |
| Funkcjonowanie Stowarzyszenia Abstynentów „Ignis” i 2 grup AA | 4 |  | 4 |
| Istnienie świetlicy terapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych | 5 |  | 4 |
| Rozbudowa Zakładu Doradztwa Zawodowego | 3 |  | 3 |
| Kultura, sport i rekreacja, turystyka, obiekty zabytkowe, organizacje pozarządowe, religia |  |  |  |
| Funkcjonowanie zespołu muzycznego Małe Podlasie | 4 |  | 4 |
| Funkcjonowanie Szkoły Muzycznej | 5 |  | 4 |
| Istnienie Muzycznego Zespołu Młodzieżowego „Xenos” | 4 |  | 4 |
| Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Orkiestr Dętych | 5 |  | 5 |
| Funkcjonowanie Kapel Ludowych i Klubów dla Dorosłych | 3 |  | 4 |
| Komputeryzacja biblioteki miejskiej | 4 |  | 2 |
| Liczne zespoły sportowe dziecięce i młodzieżowe (piłka ręczna, nożna) | 4 |  | 4 |
| Organizowanie Mistrzostw Polski w Rajdach Motocyklowych (jedyna tego rodzaju impreza na Podlasiu) | 5 |  | 4 |
| Funkcjonowanie Clubu Andy – walki wschodnie | 4 |  | 4 |
| Działanie Nadbużańskiego Klubu Turystycznego | 4 |  | 3 |
| Siemiatycze obfitują w obiekty zabytkowe (zespół obiektów poklasztornych XVIII, kościół XVIII, cerkiew XIX, cmentarz z kaplicą XIX, synagoga i dom talmudyczny XVIII, cmentarz żydowski) | 4 |  | 5 |
| Mnogość religii i przemieszanie kultur | 4 |  | 4 |
| Zalewy, plaże, wypożyczalnia sprzętu | 5 |  | 4 |
| Sfera zarządzania i promocji |  |  |  |
| Samorządność lokalna, sprawność administracji, promocja miasta |  |  |  |
| Wykwalifikowana kadra administracji | 4 |  | 4 |
| Umiejętność pozyskiwania środków z funduszy celowych (np. NFOŚ, WFOŚ, Ekofundusz) | 4 |  | 3 |
| Aktywność na forum samorządu lokalnego (Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Nadbużańskich, Podlaskie Stowarzyszenie Gmin) | 5 |  | 4 |
| Współpraca z miastami za granicą (Oberhavel – Niemcy, Troki – Litwa) | 3 |  | 4 |
| Pełnienie funkcji ośrodka administracji powiatowej | 3 |  | 3 |
| Organizacja znaczących imprez kulturowych (Dni Siemiatycz, Przeglądy Orkiestr Dętych) | 4 |  | 4 |
| Aktywna komunikacja społeczna (strona internetowa Miasta, Gazeta Samorządowa) | 4 |  | 3 |
| Promocja turystyki (m.in. udział w wojewódzkim programie rozwoju sieci informacji turystycznej) | 3 |  | 4 |

### 1.1.2. Słabe strony Siemiatycz

| Wyszczególnienie | Siła oddziaływania | ##### Trend | Trwa-łość trendu |
| --- | --- | --- | --- |
| Sfera środowiskowa |  |  |  |
| Położenie geograficzne, w układzie przyrodniczym, komunikacyjnym, administracyjnym |  |  |  |
| Znaczna odległość miasta od stolicy województwa | 3 |  | 5 |
| Brak obwodnicy drogowej | 4 |  | 5 |
| Znaczna odległość od najbliższej linii kolejowej | 3 |  | 5 |
| Sfera infrastruktury technicznej |  |  |  |
| Zaopatrzenie w energię, wodę, gaz, gospodarka ściekowa, sieć komunikacyjna i transport, sieci telekomunikacyjne, utylizacja odpadów, możliwość budowlane |  |  |  |
| Brak obwodnicy miejskiej | 3 |  | 5 |
| Zły stan dróg krajowych i pozostałych | 4 |  | 4 |
| Brak kanalizacji, szczególnie ulice Głowackiego, Kościuszki i 11 Listopada . | 3 |  | 3 |
| Zły stan zasobów mieszkalnictwa komunalnego | 4 |  | 4 |
| Przestarzałe systemy oświetlenia ulic i przyłącza energetyczne | 2 |  | 3 |
| Nieutwardzone drogi osiedlowe – Zastawie i Słowiczyn | 3 |  | 3 |
| Ciągle ok. 1/3 potrzeb zaopatrzenia w ciepło realizowanych przez kotłownie węglowe | 3 |  | 2 |
| Sfera gospodarcza |  |  |  |
| Stan przemysłu, usług i handlu, dostępność i jakość czynników wytwórczych (zasoby ludzkie, kapitał, ziemia), branże rozwojowe, stopień zorganizowania i konkurencyjności przedsiębiorstw |  |  |  |
| Brak inwestorów zewnętrznych | 5 |  | 4 |
| Odpływ kapitały ludzkiego | 5 |  | 5 |
| Brak korzystnych uwarunkowań formalno-prawnych w obrocie gospodarczym z Rosją, Białorusią i Ukrainą | 4 |  | 4 |
| Zła kondycja finansowa miejscowych podmiotów gospodarczych | 5 |  | 4 |
| Nierozwinięta baza noclegowa | 4 |  | 4 |
| Sfera społeczna |  |  |  |
| Demografia, migracja, poziom edukacji, poziom życia mieszkańców, aktywność zawodowa i społeczna |  |  |  |
| Niekorzystne tendencje demograficzne (niski przyrost naturalny, starzenie się społeczeństwa) | 3 |  | 4 |
| Spadek poziomu życia mieszkańców | 3 |  | 3 |
| Spadek aktywności zawodowej mieszkańców | 3 |  | 3 |
| Oświata, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo, opieka społeczna, profilaktyka w tych zakresach |  |  |  |
| Brak średnich szkół zawodowych | 3 |  | 4 |
| Brak różnorodności ofert kształcenia | 3 |  | 4 |
| Wysokie zadłużenie szpitala | 4 |  | 4 |
| Brak warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych | 2 |  | 2 |
| Niewystarczający rozwój profilaktyki uzależnień i infrastruktury towarzyszącej tej profilaktyce | 2 |  | 2 |
| Reorganizacja i restrukturyzacja w szkolnictwie | 2 |  | 3 |
| Kultura, sport i rekreacja, turystyka, obiekty zabytkowe, organizacje pozarządowe, religia |  |  |  |
| Brak basenu | 2 |  | 3 |
| Brak hali widowiskowo - sportowej | 2 |  | 3 |
| Brak hotelu, nierozwinięta baza noclegowa | 2 |  | 3 |
| Niewykorzystana baza techniczna w branży sportowej | 2 |  | 2 |
| Niewykorzystane położenie w sąsiedztwie miejsc atrakcyjnych turystycznie (Grabarka, Drohiczyn, Ciechanowiec) | 3 |  | 4 |
| Sfera zarządzania i promocji |  |  |  |
| Samorządność lokalna, sprawność administracji, promocja miasta |  |  |  |
| Nieskuteczność w pozyskiwaniu środków UE | 5 |  | 3 |
| Wysoki stopień komunalizacji usług | 3 |  | 3 |
| Brak wykorzystania technologii informatycznej w obsłudze administracyjnej mieszkańców | 4 |  | 2 |
| Ograniczenie współpracy z miastami partnerskimi za granicą do wymiany edukacyjnej i kulturalnej | 4 |  | 4 |
| Nierozwinięte partnerstwo publiczno-prywatne | 3 |  | 4 |
| Mała możliwość wpływu na władze wojewódzkie | 4 |  | 5 |

### 1.2. Uwarunkowania zewnętrzne

### 1.2.1. Szanse w otoczeniu Siemiatycz

| Wyszczególnienie | Siła oddziaływania | ##### Trend | Trwa-łość trendu |
| --- | --- | --- | --- |
| Sfera środowiskowa |  |  |  |
| Położenie geograficzne, w układzie przyrodniczym, komunikacyjnym, administracyjnym |  |  |  |
| Bliskość położenia od (przyszłej) granicy UE | 4 |  | 4 |
| Perspektywa utworzenia parku krajobrazowego w dolinie Bugu | 3 |  | 4 |
| Dogodne położenia na trasie pielgrzymkowej do sanktuarium w Grabarce i Drohiczynie. | 3 |  | 5 |
| Sfera infrastruktury technicznej |  |  |  |
| Zaopatrzenie w energię, wodę, gaz, gospodarka ściekowa, sieć komunikacyjna i transport, sieci telekomunikacyjne, utylizacja odpadów, możliwość budowlane |  |  |  |
| Napływ środków z UE na ochronę środowiska i infrastrukturę techniczną | 5 |  | 4 |
| Realizacja programów w zakresie rozwoju sieci dróg, w tym ekspresowych | 5 |  | 3 |
| Zwiększenie możliwości przerobu ścieków sprzyjające dalszemu rozwojowi sieci kanalizacyjnej | 3 |  | 3 |
| Realizacja rządowego programu budowy lokali socjalnych | 4 |  | 3 |
| Rozwój technologii informatycznych | 5 |  | 4 |
| Możliwość zmiany źródeł energii cieplnej ze względu na dostępność gazu ziemnego | 4 |  | 4 |
| Sfera gospodarcza |  |  |  |
| Stan przemysłu, usług i handlu, dostępność i jakość czynników wytwórczych (zasoby ludzkie, kapitał, ziemia), branże rozwojowe, stopień zorganizowania i konkurencyjności przedsiębiorstw |  |  |  |
| Legalizacja działalności zarobkowej w Belgii mieszkańców Siemiatycz | 4 |  | 4 |
| Poprawa sytuacji finansowej przedsiębiorstw dzięki funduszom pomocowym | 5 |  | 4 |
| Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej po wejściu Polski do UE | 4 |  | 3 |
| Rozwój rynków eksportowych po wejściu Polski do UE | 4 |  | 3 |
| Sfera społeczna |  |  |  |
| Demografia, migracja, poziom edukacji, poziom życia mieszkańców, aktywność zawodowa i społeczna |  |  |  |
| Aktywizacja i restrukturyzacja terenów przygranicznych | 3 |  | 3 |
| Rozwój agroturystyki | 3 |  | 3 |
| Rozwój MSP i utrzymanie stałego zatrudnienia | 4 |  | 4 |
| Oświata, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo, opieka społeczna, profilaktyka w tych zakresach |  |  |  |
| Powstanie szkoły wyższej | 4 |  | 4 |
| Poprawa sytuacji szpitala | 4 |  | 3 |
| Poprawa świadczonych usług medycznych | 4 |  | 4 |
| Współpraca policji ze szkołami w zakresie profilaktyki patologii społecznej | 3 |  | 4 |
| Podniesienie poziomu kształcenia i oferty szkoleniowej w szkolnictwie średnim i wyższym | 4 |  | 4 |
| Dostosowanie ofert szkolnych do trendów rynkowych | 4 |  | 4 |
| Zwiększenie zakresu opieki społecznej | 3 |  | 3 |
| Kultura, sport i rekreacja, turystyka, obiekty zabytkowe, organizacje pozarządowe, religia, |  |  |  |
| Rozwój turystyki | 4 |  | 4 |
| Rozwój promocji turystyki | 4 |  | 4 |
| Poszerzenie oferty widowiskowo – kulturalnej | 4 |  | 4 |
| Stworzenie ogródka jordanowskiego dla dzieci | 4 |  | 4 |
| Możliwość utworzenia ponadmiejskiego kompleksu rekreacyjnego | 4 |  | 4 |
| Wzrost znaczenia atrakcji turystycznych w sąsiedztwie Siemiatycz (Grabarka, Drohiczyn, Ciechanowiec) | 3 |  | 4 |
| Sfera zarządzania i promocji |  |  |  |
| Samorządność lokalna, sprawność administracji, promocja miasta |  |  |  |
| Napływ środków UE na wzmocnienie administracji lokalnej i rozwój kadr | 5 |  | 5 |
| Rozwój związków międzygminnych | 4 |  | 4 |
| Wzmocnienie roli powiatów i poprawa ich finansowania | 3 |  | 3 |
| Poprawa dostępności miasta dla inwestorów, partnerów i turystów dzięki modernizacji dróg w kraju | 4 |  | 3 |
| Rozwój technologii informatycznej – zbliżenie Siemiatycz do globalnego rynku | 4 |  | 3 |

### 1.2.2. Zagrożenia w otoczeniu Siemiatycz

| Wyszczególnienie | Siła oddziaływania | ##### Trend | Trwa-łość trendu |
| --- | --- | --- | --- |
| Sfera środowiskowa |  |  |  |
| Położenie geograficzne, w układzie przyrodniczym, komunikacyjnym, administracyjnym |  |  |  |
| Wzrost konkurencji sąsiednich miast powiatowych | 4 |  | 4 |
| Duże nasycenie sieci przesyłowych materiałów chemicznych | 2 |  | 5 |
| Sfera infrastruktury technicznej |  |  |  |
| Zaopatrzenie w energię, wodę, gaz, gospodarka ściekowa, sieć komunikacyjna i transport, sieci telekomunikacyjne, utylizacja odpadów, możliwość budowlane |  |  |  |
| Opóźnienia w modernizacji dróg, brak obwodnicy miasta | 4 |  | 3 |
| Brak środków na nowe lokale socjalne | 4 |  | 5 |
| Brak modernizacji/wymiany kotłowni węglowych | 3 |  | 3 |
| Sfera gospodarcza |  |  |  |
| Stan przemysłu, usług i handlu, dostępność i jakość czynników wytwórczych (zasoby ludzkie, kapitał, ziemia), branże rozwojowe, stopień zorganizowania i konkurencyjności przedsiębiorstw |  |  |  |
| Przedłużająca się dekoniunktura gospodarcza – brak popytu | 5 |  | 4 |
| Niekorzystne zmiany w przepisach podatkowych (np. likwidacja ulg budowlanych, wzrost VAT w budownictwie) | 4 |  | 3 |
| Wzrost konkurencji z krajów UE, szczególnie w zakresie produktów spożywczych | 3 |  | 3 |
| Niespełnienie kryteriów unijnych szczególnie przez zakłady przetwórstwa spożywczego (masarnie, inne) | 4 |  | 2 |
| Dalsza biurokratyzacja dostępu do środków UE | 4 |  | 4 |
| Migracja młodych, wykształconych osób do innych ośrodków | 4 |  | 3 |
| Sfera społeczna |  |  |  |
| Demografia, migracja, poziom edukacji, poziom życia mieszkańców, aktywność zawodowa i społeczna |  |  |  |
| Spadek poziomu życia mieszkańców Polski | 4 |  | 4 |
| Likwidacja obecnych miejsc pracy | 5 |  | 4 |
| Wzrost emigracji zarobkowej | 5 |  | 4 |
| Oświata, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo, opieka społeczna, profilaktyka w tych zakresach |  |  |  |
| Niż demograficzny wpływający ujemnie na sytuację oświaty | 5 |  | 5 |
| Niebezpieczeństwo likwidacji szpitala | 5 |  | 5 |
| Kultura, sport i rekreacja, turystyka, obiekty zabytkowe, organizacje pozarządowe, religia |  |  |  |
| Planowana zmiana właścicieli zabytków, gdzie znajdują się placówki kulturalne | 4 |  | 4 |
| Malejące środki finansowe na rozwój kultury | 4 |  | 4 |
| Brak sponsorów na działalność kulturalną | 4 |  | 4 |
| Sfera zarządzania i promocji |  |  |  |
| Samorządność lokalna, sprawność administracji, promocja miasta |  |  |  |
| Przyrost zadań nieproporcjonalny do dochodów miasta | 5 |  | 4 |
| Wprowadzanie zmian w strukturach administracyjnych i samorządowych | 3 |  | 4 |
| Utrzymywanie się postaw roszczeniowych obywateli | 4 |  | 3 |
| Słabnące zaufanie obywateli do administracji ze względu na przypadki korupcji oraz rosnącą biurokrację | 4 |  | 4 |
| Konkurencja ze strony miast sąsiednich | 4 | #####  | 4 |
| Rozdrobnienie działań promocyjnych oraz brak współpracy publiczno-prywatnej | 3 | #####  | 4 |

### 1.3. Podsumowanie analizy SWOT

Przez mocne strony zawarte w analizie SWOT należy rozumieć szczególne walory i zasoby miasta, które sprzyjają jego rozwojowi. Mogą one być wynikiem położenia geograficznego, wielkości miasta, potencjału społecznego, gospodarczego, infrastrukturalnego, stanu środowiska przyrodniczego, zasobów dziedzictwa kulturowego, kondycji finansowej miasta.

Mocną stroną Siemiatycz jest położenie geograficzne obok wschodniej granicy państwa, na szlaku komunikacyjnym Suwałki – Rzeszów i dodatkowo w pobliżu szlaku komunikacyjnego Warszawa - Terespol. Czynnikiem sprzyjającym rozwojowi jest w miarę stabilna sytuacja w zakresie infrastruktury technicznej. Najważniejszymi atutami w tym zakresie są m.in.: dobre zaopatrzenie w wodę, dostęp do gazu ziemnego, wysypisko śmieci z kilkuletnim okresem użytkowania przed kolejną modernizacją, aktualnie realizowana inwestycja technologiczna w oczyszczalni ścieków. W Siemiatyczach, ze względu na korzystne warunki glebowe i klimatyczne okolicznych gruntów rolnych, występuje znaczna podaż surowców do przetwórstwa rolno-spożywczego. Na terenie miasta funkcjonują podmioty gospodarcze wykazujące aktywność eksportową. Siemiatycze są miastem powiatowym charakteryzującym się najniższymi wskaźnikami bezrobocia w województwie podlaskim. Funkcje publiczne realizowane są przez wiele instytucji oświatowych, ochrony zdrowia, kultury, sportu i turystyki. Miasto prowadzi współpracę z innymi samorządami w Polsce i za granicą, a także podejmuje inicjatywy komunikacji społecznej przy użyciu wydawnictw i technologii informatycznej. Szczególnym atutem Siemiatycz są dogodne warunki przyrodnicze, w tym zalewy wodne i lasy otaczające miasto. Niewątpliwym czynnikiem wyróżniającym Siemiatycze jest bogate dziedzictwo kulturowe.

Słabe strony, to tendencje i zjawiska niekorzystne, tkwiące w samym mieście, które utrudniają jego rozwój.

Zidentyfikowane słabe strony Siemiatycz dotyczą przede wszystkim umiarkowanego potencjału ludnościowego miasta, względnego oddalenia od stolicy regionu, słabego stanu technicznego najważniejszych szlaków komunikacji drogowej przebiegających przez miasto i jego okolice. W aspekcie infrastruktury technicznej obserwuje się niewystarczające i przestarzałe komunalne zasoby mieszkaniowe, obszary zabudowy jednorodzinnej pozbawione systemów kanalizacji, a także braki w lokalnej infrastrukturze drogowej. Główne problemy gospodarcze miasta wiążą się z ogólnie niekorzystną koniunkturą w kraju i niską atrakcyjnością regionu dla inwestorów. Miasto posiada ograniczoną ofertę edukacyjną w zakresie szkolnictwa zawodowego i wyższego, niekorzystnie odczuwa problemy finansowania służby zdrowia, nie korzysta ze środków przedstrukturalnych UE. Ukryte bezrobocie a także migracja za granicę, są to czynniki, które dyskryminują Siemiatycze w możliwości ubiegania się o fundusze strukturalne.  Obserwowany jest także odpływ ludności z wykształceniem wyższym lub nie powracanie do Siemiatycz osób, które ukończyły wyższe uczelnie. Brakuje zaplecza do rozwoju turystyki w postaci bazy noclegowej.

Przez szansę należy rozumieć taką „kombinację” różnych czynników, okoliczności, zjawisk i procesów występujących w otoczeniu gminy w określonym miejscu i czasie, które mają korzystny wpływ na jego funkcjonowanie i dalszy rozwój.

Szanse Siemiatycz stanowią m.in.: coraz mniej zanieczyszczone środowisko, wzrost znaczenia bliskiego położenia granicy państwowej (potencjalnie łatwa wymiana przygraniczna, rozbudowa przejść granicznych i układu drogowego) oraz możliwe przyśpieszenie rozwoju gospodarczego kraju wraz ze wzmocnieniem samorządu gminnego (dalsza decentralizacja zadań i środków). Jako szansę postrzega się także możliwość pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje komunalne, zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska oraz na budowę lokali socjalnych. W aspekcie rozwoju przedsiębiorczości na zasadzie partnerstwa publiczno – prywatnego, jako wyraźna szansa identyfikowana jest rosnąca dostępność środków pomocowych UE. Ze względu na korzystne położenie w otoczeniu miejsc chętnie odwiedzanych przez turystów (Mielnik, Drohiczyn, Grabarka, Ostrożany) mieszkańcy Siemiatycz możliwości rozwoju miasta upatrują również w promocji turystyki i utworzeniu nowoczesnego ponadlokalnego kompleksu rekreacyjnego na bazie istniejących zalewów wodnych. Pozytywnie oceniane są również możliwości tworzenia związków międzygminnych i wykorzystanie technologii informatycznych w zarządzaniu miastem.

Przez zagrożenie należy rozumieć zjawiska zewnętrzne i okoliczności, które mają niekorzystny (negatywny) wpływ na rozwój i funkcjonowanie miasta. Zagrożenia stanowią barierę i utrudnienie w rozwoju miasta.

Siemiatycze zmuszone są konkurować o środki zewnętrzne z większymi miastami na południu województwa, tj. Bielskiem Podlaskim i Hajnówką, co stawia je w niekorzystnej pozycji. Najbardziej dotkliwie Siemiatycze odczują brak środków na realizację zadań związanych z poprawą i tworzeniem komunalnych zasobów mieszkaniowych, a także skutki ewentualnej dekoniunktury w kraju. Kolejnym zagrożeniem stabilnego rozwoju może być przyrost zadań samorządu lokalnego do jego dochodów. Neutralizowanie niekorzystnych czynników otoczenia wymagać będzie aktywnego zabiegania o środki strukturalne UE oraz o fundusze z programów wspólnotowych. W tym zakresie miasto nie ma dużego doświadczenia.

Celem strategicznym miasta jest w pierwszej kolejności wykorzystanie mocnych stron i szans otoczenia oraz eliminacja słabych punktów w drugiej kolejności.

# IV. Wizja i misja

## 1. Wizja

Perspektywy rozwoju Siemiatycz na lata 2003-2013 obrazuje wizja miasta, która zakłada, że:

„Siemiatycze w roku 2013 są ponadlokalnym ośrodkiem miejskim o wysokiej spójności społeczno-ekonomicznej i kluczowym znaczeniu w południowo-wschodnim obszarze rozwoju województwa podlaskiego. Mieszkańcy Siemiatycz znajdują zatrudnienie i korzystają z nowoczesnych urządzeń infrastruktury technicznej oraz wysokiej jakości usług publicznych i prywatnych. Miasto jest atrakcyjne dla inwestorów i turystów, dzięki promowaniu tolerancji pomiędzy ludźmi, ochronie środowiska naturalnego i zasobów kulturowych”.

Ten ogólny cel znajduje swoje rozwinięcie w misji oraz celach strategicznych, które wyznaczają główne kierunki rozwoju miasta na najbliższe lata.

## 2. Misja

Podstawą do sformułowania misji miasta były analizy i oceny dokonane przez zespół ekspertów, konsultacje z przedstawicielami lokalnej społeczności oraz Władz Miejskich.

Misja rozwoju w sposób najbardziej syntetyczny ujmuje deklarację władz samorządowych, co do kierunków rozwoju Siemiatycz. Biorąc pod uwagę obecnie niezaspokojone potrzeby, jak również wymóg coraz lepszego zaspakajania potrzeb mieszkańców i lokalnej gospodarki, przyjęto następującą misję rozwoju Siemiatycz na lata 2002-2013:

„Misją Siemiatycz jest jak najlepsze pełnienie funkcji ponadlokalnego ośrodka miejskiego, co przejawia się w dbałości o potrzeby mieszkańców, dążeniu do poprawy ich statusu materialnego i warunków życiowych oraz tworzeniu dogodnego klimatu do rozwoju przedsiębiorczości z zachowaniem walorów ekologicznych i bogactwa kulturowego.”

Misja miasta znajduje swoje odzwierciedlenie w przyjętych celach strategicznych, które można przyporządkować poszczególnym treściom misji:

| Treść misji: | Cel strategiczny: |
| --- | --- |
| „ponadlokalny ośrodek miejski” | Poprawa sprawności administracji i tworzenie pozytywnego wizerunku miasta (cel 4) |
| „dążenie do poprawy statusu materialnego i warunków życiowych mieszkańców” | Rozwój przedsiębiorczości i wzrost zatrudnienia (cel 2) a także: Rozwój usług publicznych (cel 3) |
| „tworzenie dogodnego klimatu do rozwoju przedsiębiorczości” | Rozwój przedsiębiorczości i wzrost zatrudnienia (cel 2) a także: Rozwój nowoczesnej infrastruktury z uwzględnieniem ochrony środowiska (cel 1) |
| „zachowanie walorów ekologicznych ” | Rozwój nowoczesnej infrastruktury z uwzględnieniem ochrony środowiska (cel 1) |
| „zachowanie bogactwa kulturowego” | Rozwój usług publicznych (cel 3) |

Należy przy tym zaznaczyć, iż poszczególne cele strategiczne mogą w sposób pośredni sprzyjać również wypełnieniu innych elementów misji niż wynikałoby z powyższego zestawienia.

# V. Cele strategiczne

## 1. Wstęp

Cele strategiczne rozwoju Siemiatycz na lata 2002-2013 wynikają z obranej misji rozwoju miasta oraz poczucia potrzeb i pożądanych zmian, które zostały zidentyfikowane w czasie konsultacji z przedstawicielami lokalnej społeczności oraz prac Rady Miasta nad dokumentem.

Na wybór celów strategicznych znaczący wpływ miała również analiza obecnego stanu rozwoju we wszystkich obszarach funkcjonowania miasta (diagnoza) i ocena aktualnych uwarunkowań rozwoju.

Przedstawione cele podlegają hierarchizacji ze względu na poziom ich szczegółowości, jaki i ze względu na ich rangę.

Uwzględniono trzy poziomy celów ze względu na poziom ich ogólności, a mianowicie:

- Cele strategiczne - filary strategii

- Cele strategiczne – programy

- Cele strategiczne – zadania

Uwzględniono cele i zadania priorytetowe na wszystkich poziomach szczegółowości. Cele o priorytetowym znaczeniu w rozwoju miasta zostały zidentyfikowane.

Takie uporządkowanie celów rozwojowych ma ułatwić realizację strategii nawet w warunkach suboptymalnych, kiedy niemożliwe będzie zaspokojenie wszystkich potrzeb na najwyższym poziomie, czy to ze względu na niesprzyjające warunki otoczenia, czy wewnętrzne trudności miasta w zależności od realizowanego wariantu rozwoju.

Poniższy diagram wskazuje na wzajemne zależności pomiędzy celami na trzech poziomach szczegółowości. Rangę poszczególnych zadań uwzględniono w części opisowej celów (zdania priorytetowe dla poszczególnych programów oznaczono pogrubioną czcionką).

- CELE STRATEGICZNE - FILARY STRTATEGII

CEL 1.

Rozwój nowoczesnej infrastruktury z uwzględnieniem ochrony środowiska

CEL 2.

Rozwój przedsiębiorczości i wzrost zatrudnienia

CEL 3.

Rozwój usług publicznych

CEL 4.

Poprawa sprawności administracji i tworzenie pozytywnego wizerunku miasta

- CELE STRATEGICZNE   –   PROGRAMY

1.A.

Poprawa jakości dróg

2.A.

Otwarcie inwestycyjne

3.A.

Rozwój edukacji młodzieży

4.A.

Promocja miasta

1.B.

Racjonalizacja źródeł i zużycia energii

2.B.

Zwiększenie dostępu do kapitału

3.B.

Rozwój edukacji dorosłych

4.B.

Sprawność w administracji i komunikacji społecznej

2.C.

Współpraca z przedsiębiorcami

3.C.

Rozwój funkcji sportowo-rekreacyjnych

1.C.

Ochrona środowiska

4.C.

Współpraca zagraniczna

1.D.

Rozwój pozostałej infrastruktury technicznej

3.D.

Spójność społeczna

- CELE STRATEGICZNE – ZADANIA

## 2. Opis celów strategicznych

Opis poszczególnych celów i zadań przedstawia się następująco:

- 2.1. CELE STRATEGICZNE I RZĘDU – FILARY STRATEGII

- Rozwój nowoczesnej infrastruktury z uwzględnieniem ochrony środowiska

Rozwój infrastruktury technicznej jest niezbędnym czynnikiem warunkującym prawidłowe funkcjonowanie miasta w kontekście coraz lepszego zaspokajania podstawowych potrzeb jego mieszkańców takich jak komunikacja, zaopatrzenie w wodę, energię, łączność.

Koncepcja zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego zakłada tworzenie i utrzymanie infrastruktury technicznej przy minimalizacji ujemnego oddziaływania na środowisko naturalne, jako zasób przeznaczony do zachowania dla kolejnych pokoleń.

Programy i zadania strategiczne w zakresie celu „Rozwój nowoczesnej infrastruktury technicznej z uwzględnieniem ochrony środowiska” odnoszą się głownie do sfery środowiskowej oraz infrastruktury technicznej zdiagnozowanej we wcześniejszej części dokumentu.

- Rozwój przedsiębiorczości i wzrost zatrudnienia

Rozwój przedsiębiorczości i wzrost zatrudnienia mają kluczowe znaczenie dla podniesienia spójności gospodarczej zarówno na terenie miasta, jak i w odniesieniu do sytuacji makroekonomicznej. Aktywność gospodarcza i zawodowa są jednocześnie podstawowymi czynnikami, które rzutują na poziom spójności społecznej. Zaradne i zasobne społeczności rzadziej borykają się z problemami wykluczenia i marginalizacji najwrażliwszych warstw i grup społecznych.

Programy i zadania strategiczne w zakresie celu „Rozwój przedsiębiorczość i zatrudnienia” odnoszą się głownie do sfery gospodarczej aktywności miasta zdiagnozowanej we wcześniejszej części dokumentu i są odpowiedzią na zidentyfikowane szanse i zagrożenia oraz słabe i mocne strony Siemiatycz w tym obszarze funkcjonalnym.

- Rozwój usług publicznych

Infrastruktura społeczna to sieć instytucji społecznych, więzi i usług, które zapewniają mieszkańcom realizację potrzeb wyższego rzędu, chociażby w zakresie edukacji czy rozwoju uzdolnień artystycznych. Krytycznym elementem „miękkiej” infrastruktury są działania wprost odnoszące się do problemów tych mieszkańców, którzy ze względu na wiek, zdrowie, czy sytuację majątkową narażeni są na trudności w realizacji funkcji życiowych i społecznych.

Programy i zadania strategiczne w zakresie celu „Rozwój usług publicznych” odnoszą się głownie do sfery społecznej miasta zdiagnozowanej we wcześniejszej części dokumentu i mają za zadanie poprawę tego obszaru funkcjonowania miasta.

- Poprawa sprawności administracji i tworzenie pozytywnego wizerunku miasta

Sfera zarządzania i promocji to obszar szczególny w funkcjonowaniu miasta, którego sprawność, proaktywne postawy i zaangażowanie w znacznym stopniu rzutują na pozostałe obszary funkcjonalne. Ze względu na odpowiedzialność twórców polityki miasta i administratorów konieczna jest ciągła poprawa sprawności w tym obszarze. Istotnym wyznacznikiem poziomu wiedzy i zaangażowania jest podjęcie prac nad długofalową strategią rozwoju miasta, która ma w znacznej mierze ułatwić sprawne zarządzanie pozostałymi funkcjami miejskimi poprzez nadanie działaniom odpowiednio długiego horyzontu czasowego i identyfikację priorytetów.

- 2.2. ROZWINIĘCIE CELÓW STRATEGICZNYCH

CEL STRATEGICZNY:

- Rozwój nowoczesnej infrastruktury z uwzględnieniem ochrony środowiska

PROGRAMY I ZADANIA:

1.A. Poprawa jakości dróg

1.A.1. Modernizacja dróg krajowych i wojewódzkich przebiegających przez miasto

1.A.2. Modernizacja skrzyżowań dróg poprzez ich skanalizowanie (priorytet)

1.A.3. Budowa obwodnicy miejskiej w ciągu drogi krajowej E19 (priorytet)

1.A.4. Modernizacja dróg miejskich

1.A.5. Tworzenie nowych miejsc parkingowych

1.A.6. Tworzenie ciągów pieszo-rowerowych

1.B. Racjonalizacja źródeł i zużycia energii

1.B.1. Modernizacja źródeł ciepła poprzez upowszechnienie zasilania gazem ziemnym i modernizacja sieci ciepłowniczych (priorytet)

1.B.2. Wdrożenie programu promocji oszczędzania energii

1.B.3. Termodernizacja odbiorników ciepła (w szczególności budynków użyteczności publicznej i komunalnych zasobów mieszkaniowych)

1.C. Ochrona środowiska

1.C.1. Zakończenie modernizacji oczyszczalni ścieków (priorytet)

1.C.2. Rozbudowa sieci kanalizacji do objęcia 100% zwartej zabudowy (priorytet)

1.C.3. Opracowanie i wdrożenie programu recyklingu odpadów oraz programu utylizacji odpadów toksycznych i specjalnych

1.C.4. Modernizacja lub budowa nowego zakładu utylizacji odpadów (priorytet)

1.C.5. Modernizacja wodociągu

1.C.6. Likwidacja lokalnych punktów zanieczyszczeń powietrza, ziemi i wód

1.C.7. Poprawa estetyki terenów miejskich, skwerów, zieleńców oraz budowa elementów małej architektury

1.C.8. Rekultywacja i rewaloryzacja cennych elementów przyrodniczych w mieście – strona zachodnia zalewów i ich otoczenia: Kamionka, zalew II i III (priorytet)

1.D. Rozwój pozostałej infrastruktury technicznej

1.D.1. Odnowa centrum miasta poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnej i inwestycyjnej (priorytet)

1.D.2. Rozwój nowoczesnych łączy i komunikacji cyfrowej

1.D.3. Konserwacja istniejących elementów infrastruktury miejskiej i ich unowocześnianie (oświetlenie ulic, rowy melioracyjne, hydranty, etc.)

1.D.4. Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa publicznego

CEL STRATEGICZNY:

- Rozwój przedsiębiorczości i wzrost zatrudnienia

PROGRAMY I ZADANIA:

2.A. Otwarcie inwestycyjne

2.A.1. Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (priorytet)

2.A.2. Utrzymanie systemu preferencji dla inwestorów w bazę noclegową

2.A.3. Wdrożenie systemu preferencji dla nowych firm aktywnie inwestujących, szczególnie w branży przetwórstwa rolno-spożywczego (priorytet)

2.A.4. Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod działalność produkcyjną

2.A.5. Promocja działalności eksportowej i ułatwienie dostępu do ofert kooperacyjnych

2.A.6. Podjęcie działań na rzecz utworzenia przejść granicznych, w tym towarowych, blisko Siemiatycz

2.B. Zwiększenie dostępu do kapitału

2.B.1. Utworzenie lub przystąpienie do funduszu pożyczkowego lub poręczeniowego dla małych i średnich przedsiębiorstw (priorytet)

2.B.2. Promocja dostępnych źródeł finansowania i dofinansowania działalności gospodarczej

2.C. Współpraca z przedsiębiorcami

2.C.1. Podjęcie współpracy ze związkami pracodawców, klubami biznesu, izbami handlowymi (priorytet)

2.C.2. Wspieranie wdrażania nowoczesnych systemów zarządzania jakością (szczególnie ISO), zarządzania środowiskiem i BHP (priorytet)

2.C.3. Opracowanie i wdrożenie programu obsługi absolwentów w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

CEL STRATEGICZNY:

- Rozwój usług publicznych

PROGRAMY I ZADANIA:

3.A. Rozwój edukacji dzieci i młodzieży

3.A.1. Utworzenie nowych szkół średnich lub nowych kierunków nauczania, np. w zakresie obsługi turystyki i języków obcych (priorytet)

3.A.2. Wprowadzenie systemu stypendiów miejskich

3.A.3. Udostępnienie zasobów szkolnych poza godzinami nauki

3.A.4. Wspieranie rozwoju kadry pedagogicznej

3.A.5. Wsparcie udziału młodzieży w projektach międzynarodowych

3.B. Rozwój edukacji dorosłych

3.B.1. Propagowanie kształcenia ustawicznego

3.B.2. Promocja szkoleń w zakresie ekologii, przedsiębiorczości, turystyki, szczególnie dofinansowanych ze środków UE (priorytet)

3.C. Rozwój funkcji sportowo-rekreacyjnych

3.C.1. Budowa lub adaptacja obiektu na potrzeby hali widowiskowo-sportowej (priorytet)

3.C.2. Budowa krytej pływalni

3.C.3. Wspieranie tworzenia klubów sportowych

3.C.4. Budowa rowerowego szlaku turystycznego Siemiatycze-Grabarka-Mielnik-Drohiczyn-Ostrożany-Siemiatycze

3.D. Spójność społeczna

3.D.1. Rozwój budownictwa mieszkaniowego (priorytet)

3.D.2. Rozwój profilaktyki medycznej lecznictwa i rehabilitacji

3.D.3. Rozwój pozainstytucjonalnych form pomocy i opieki społecznej

3.D.4. Współpraca w zakresie rozbudowy domu pomocy społecznej (priorytet)

3.D.5. Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych na ulicach i obiektach użyteczności publicznej

3.D.6. Rozwój profilaktyki uzależnień i infrastruktury towarzyszącej tej profilaktyce

3.D.7. Współpraca na rzecz utrzymania i unowocześnienia szpitala oraz rozwoju usług medycznych

CEL STRATEGICZNY:

- Poprawa sprawności administracji i tworzenie pozytywnego wizerunku miasta

PROGRAMY I ZADANIA:

4.A. Promocja miasta

4.A.1. Utworzenie stanowiska pracy do spraw promocji miasta i opracowywanie produktów promujących miasto

4.A.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego

4.A.3. Opracowanie i rozwój strategicznej imprezy promocyjnej miasta

4.A.4. Promocja różnorodności kulturowej miasta

4.B. Sprawność w administracji i komunikacji społecznej

4.B.1. Przygotowanie kadr do wykorzystania środków strukturalnych UE oraz z programów wspólnotowych (priorytet)

4.B.2. Udział w komunalnych związkach gminnych (priorytet)

4.B.3. Zinformatyzowanie usług administracyjnych obsługi mieszkańców

4.B.4. Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym przy realizacji inwestycji gminnych

4.C. Współpraca zagraniczna

4.C.1. Rozwój współpracy zagranicznej poprzez zawarcie porozumień z miastami partnerskimi (priorytet)

4.C.2. Propagowanie współpracy zagranicznej organizacji społecznych, kulturowych i przedsiębiorców

- 2.3. ROZWINIĘCIE CELÓW STRATEGICZNYCH – KARTY ZADAŃ

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 1.A.1. Modernizacja dróg krajowych i wojewódzkich przebiegających przez miasto

SFERA: Środowisko i infrastruktura techniczna

CEL STRATEGICZNY: 1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury z uwzględnieniem ochrony środowiska

PROGRAM: 1.A. Poprawa jakości dróg

TERMIN REALIZACJI: 2005-2008

ODPOWIEDZIALNI: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, Zarząd Województwa, Zarząd Powiat

WSPÓŁPRACUJĄCY: Miasto, przedsiębiorstwa drogowe

BENEFICJENCI: mieszkańcy miasta, społeczność lokalna (powiatowa), ruch tranzytowy

WSKAŹNIKI: Liczba kilometrów zmodernizowanych dróg, liczba wypadków, szybkość przejazdu przez miasto w ruchu tranzytowym

SZACUNKOWY KOSZT: 3-5 mln zł

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: środki budżetu państwa, środki samorządu wojewódzkiego, środki strukturalne UE, ZPORR – działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu drogowego.

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. zadania w programie poprawy jakości dróg, otwarcie inwestycyjne

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 1.A.2. Modernizacja skrzyżowań dróg poprzez ich skanalizowanie (priorytet)

SFERA: Środowisko i infrastruktura techniczna

CEL STRATEGICZNY: 1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury z uwzględnieniem ochrony środowiska

PROGRAM: 1.A. Poprawa jakości dróg

TERMIN REALIZACJI: 2004-2013

ODPOWIEDZIALNI: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, Zarząd Województwa, Zarząd Powiatu, Miasto

WSPÓŁPRACUJĄCY: przedsiębiorstwa drogowe

BENEFICJENCI: mieszkańcy miasta, społeczność lokalna (powiatowa), ruch tranzytowy

WSKAŹNIKI: liczba zmodernizowanych skrzyżowań, wskaźniki płynności i kolizyjności ruchu samochodowego

SZACUNKOWY KOSZT: 3-5 mln zł

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: środki budżetu państwa, środki samorządu wojewódzkiego, środki strukturalne UE , Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Działanie 1.1. – Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu drogowego.)

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. zadania w programie poprawy jakości dróg, otwarcie inwestycyjne.

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 1.A.3. Budowa obwodnicy miejskiej w ciągu drogi krajowej E19 (priorytet)

SFERA: Środowisko i infrastruktura techniczna

CEL STRATEGICZNY: 1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury z uwzględnieniem ochrony środowiska

PROGRAM: 1.A. Poprawa jakości dróg

TERMIN REALIZACJI: 2006-2010

ODPOWIEDZIALNI: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, Zarząd Województwa, Miasto

WSPÓŁPRACUJĄCY: przedsiębiorstwa drogowe, właściciele gruntów

BENEFICJENCI: ruch tranzytowy, mieszkańcy miasta, społeczność lokalna (powiatowa)

WSKAŹNIKI: Liczba kilometrów wybudowanej obwodnicy, liczba wypadków, szybkość przejazdu przez miasto w ruchu tranzytowym

SZACUNKOWY KOSZT: 30-50 mln zł

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: środki budżetu państwa, środki samorządu wojewódzkiego, środki strukturalne UE, ZPORR 2004 -2006 (Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu drogowego) oraz Fundusz Spójności

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. zadania w programie poprawy jakości dróg, otwarcie inwestycyjne

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 1.A.4. Modernizacja dróg miejskich

SFERA: Środowisko i infrastruktura techniczna

CEL STRATEGICZNY: 1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury z uwzględnieniem ochrony środowiska

PROGRAM: 1.A. Poprawa jakości dróg

TERMIN REALIZACJI: 2004-2013

ODPOWIEDZIALNI: Miasto

WSPÓŁPRACUJĄCY: przedsiębiorstwa drogowe, mieszkańcy

BENEFICJENCI: mieszkańcy miasta, społeczność lokalna (powiatowa), turyści

WSKAŹNIKI: liczba kilometrów zmodernizowanych dróg, liczba kilometrów utwardzonych dróg

SZACUNKOWY KOSZT: 20-40 mln zł

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: środki strukturalne UE, ZPORR – Działanie 3 – Rozwój lokalny.

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. zadania w programie poprawy jakości dróg, Promocja Miasta, Rozwój inwestycyjny, Otwarcie inwestycyjne, Spójność Społeczna., Tworzenie pozytywnego wizerunku miasta.

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 1.A.5. Tworzenie nowych miejsc parkingowych

SFERA: Środowisko i infrastruktura techniczna

CEL STRATEGICZNY: 1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury z uwzględnieniem ochrony środowiska

PROGRAM: 1.A. Poprawa jakości dróg

TERMIN REALIZACJI: 2005-2013

ODPOWIEDZIALNI: Miasto, właściciele obiektów przemysłowych i handlowych

WSPÓŁPRACUJĄCY: przedsiębiorstwa drogowe

BENEFICJENCI: mieszkańcy miasta, społeczność lokalna (powiatowa), turyści

WSKAŹNIKI: liczba nowych parkingów i miejsc parkingowych

SZACUNKOWY KOSZT: 0,5-2 mln złotych

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: brak

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. zadania w programie poprawy jakości dróg, likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, otwarcie inwestycyjne

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 1.A.6. Tworzenie ciągów pieszo-rowerowych

SFERA: Środowisko i infrastruktura techniczna

CEL STRATEGICZNY: 1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury z uwzględnieniem ochrony środowiska

PROGRAM: 1.A. Poprawa jakości dróg

TERMIN REALIZACJI: 2005-2013

ODPOWIEDZIALNI: Miasto, Spółdzielnie mieszkaniowe

WSPÓŁPRACUJĄCY: przedsiębiorstwa budowlane i drogowe, mieszkańcy

BENEFICJENCI: mieszkańcy miasta, społeczność lokalna (powiatowa), turyści

WSKAŹNIKI: liczba wykonanych ciągów pieszo-rowerowych, liczba kilometrów, liczba osób korzystających

SZACUNKOWY KOSZT: 0,5 – 2 mln złotych

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: środki strukturalne UE, ZPORR - Działanie 2.6. Rozwój turystyki

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. zadania w programie poprawy jakości dróg, zadania w programie rozwoju pozostałej infrastruktury technicznej, zadania w programie rozwoju funkcji sportowo-rekreacyjnych, promocja różnorodności kulturowej miasta

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 1.B.1. Modernizacja źródeł ciepła poprzez upowszechnienie zasilania gazem ziemnym i modernizacja sieci ciepłowniczych (priorytet)

SFERA: Środowisko i infrastruktura techniczna

CEL STRATEGICZNY: 1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury z uwzględnieniem ochrony środowiska

PROGRAM: 1.B. Racjonalizacja źródeł i zużycia energii

TERMIN REALIZACJI: 2003-2013

ODPOWIEDZIALNI: Przedsiębiorstwo Komunalne

WSPÓŁPRACUJĄCY: Miasto, Zakład Gazowniczy

BENEFICJENCI: mieszkańcy miasta, przedsiębiorcy

WSKAŹNIKI: obniżenie emisji zanieczyszczeń atmosfery, redukcja kosztów wytworzenia ciepła, liczba kilometrów zmodernizowanej sieci ciepłowniczej

SZACUNKOWY KOSZT: 4 – 6 mln złotych

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: środki budżetu państwa, środki strukturalne UE, ZPORR, Działanie 1.2. Infrastruktura i ochrona środowiska

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. zadania w programie ochrony środowiska, racjonalizacja źródeł i zużycia energii.

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 1.B.2. Wdrożenie programu promocji oszczędzania energii

SFERA: Środowisko i infrastruktura techniczna

CEL STRATEGICZNY: 1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury z uwzględnieniem ochrony środowiska

PROGRAM: 1.B. Racjonalizacja źródeł i zużycia energii

TERMIN REALIZACJI: 2005-2013 (opracowanie programu w 2004 roku)

ODPOWIEDZIALNI: Miasto, Przedsiębiorstwo Komunalne

WSPÓŁPRACUJĄCY: Mieszkańcy, spółdzielnie mieszkaniowe, podmioty gospodarcze

BENEFICJENCI: mieszkańcy miasta, przedsiębiorcy, turyści

WSKAŹNIKI: zużycie energii, wskaźniki zanieczyszczeń atmosferycznych

SZACUNKOWY KOSZT: 200- 400 tys. złotych

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: środki budżetu państwa, środki samorządu wojewódzkiego

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. zadania w programie racjonalizacji źródeł i zużycia energii oraz programie ochrony środowiska

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 1.B.3. Termodernizacja odbiorników ciepła (w szczególności budynków użyteczności publicznej i komunalnych zasobów mieszkaniowych)

SFERA: Środowisko i infrastruktura techniczna

CEL STRATEGICZNY: 1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury z uwzględnieniem ochrony środowiska

PROGRAM: 1.B. Racjonalizacja źródeł i zużycia energii

TERMIN REALIZACJI: 2005-2013

ODPOWIEDZIALNI: Miasto, Przedsiębiorstwo Komunalne

WSPÓŁPRACUJĄCY: spółdzielnie mieszkaniowe, mieszkańcy, przedsiębiorcy

BENEFICJENCI: mieszkańcy miasta, przedsiębiorcy

WSKAŹNIKI: liczba zmodernizowanych budynków i obiektów, wskaźniki zużycia energii cieplnej w mieście, wskaźniki zanieczyszczeń

SZACUNKOWY KOSZT: 5-10 mln złotych

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: środki budżetu państwa, środki samorządu wojewódzkiego, środki strukturalne UE

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. zadania w programie racjonalizacji źródeł i zużycia energii oraz programie ochrony środowiska

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 1.C.1. Zakończenie modernizacji oczyszczalni ścieków (priorytet)

SFERA: Środowisko i infrastruktura techniczna

CEL STRATEGICZNY: 1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury z uwzględnieniem ochrony środowiska

PROGRAM: 1.C. Ochrona środowiska

TERMIN REALIZACJI: 2003

ODPOWIEDZIALNI: Miasto, Przedsiębiorstwo Komunalne

WSPÓŁPRACUJĄCY: przedsiębiorstwa budowlane wykonawcy inwestycji, podmioty gospodarcze

BENEFICJENCI: mieszkańcy miasta, przedsiębiorcy, turyści

WSKAŹNIKI: wskaźniki jakości oczyszczania, eliminacja związków biogennych, moce przerobowe

SZACUNKOWY KOSZT: 12 mln złotych

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: nie dotyczy (zadanie w trakcie realizacji)

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. zadania w programie ochrony środowiska oraz zadanie rewaloryzacji cennych elementów przyrodniczych (zalewy)

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 1.C.2. Rozbudowa sieci kanalizacji do objęcia 100% zwartej zabudowy (priorytet)

SFERA: Środowisko i infrastruktura techniczna

CEL STRATEGICZNY: 1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury z uwzględnieniem ochrony środowiska

PROGRAM: 1.C. Ochrona środowiska

TERMIN REALIZACJI: 2003-2013

ODPOWIEDZIALNI: Przedsiębiorstwo Komunalne

WSPÓŁPRACUJĄCY: Miasto, przedsiębiorstwa budowlane, właściciele gruntów

BENEFICJENCI: mieszkańcy miasta, przedsiębiorcy, turyści

WSKAŹNIKI: liczba wykonanych przyłączy, liczba kilometrów sieci kanalizacyjnej, ilość oczyszczonych ścieków

SZACUNKOWY KOSZT: 30-40 mln zł

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: środki budżetu państwa, środki samorządu wojewódzkiego, środki strukturalne UE, ZPORR Działanie 3.1. Infrastruktura lokalna

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. zadania w programie ochrony środowiska oraz zadanie rewaloryzacji cennych elementów przyrodniczych (zalewy)

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 1.C.3. Opracowanie i wdrożenie programu recyklingu odpadów oraz programu utylizacji odpadów toksycznych i specjalnych

SFERA: Środowisko i infrastruktura techniczna

CEL STRATEGICZNY: 1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury z uwzględnieniem ochrony środowiska

PROGRAM: 1.C. Ochrona środowiska

TERMIN REALIZACJI: 2005-2013

ODPOWIEDZIALNI: Miasto

WSPÓŁPRACUJĄCY: gminy sąsiednie, Powiat Siemiatycze, Przedsiębiorstwo Komunalne

BENEFICJENCI: mieszkańcy miasta, społeczność lokalna (powiatowa), przedsiębiorcy

WSKAŹNIKI: odsetek odpadów podlegających recyklingowi, spełnienie norm sanitarnych

SZACUNKOWY KOSZT: 200-500 tys. złotych

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: środki budżetu państwa, środki samorządu wojewódzkiego, środki strukturalne UE, ZPORR Działanie 1.2. Infrastruktura, Ochrona Środowiska

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. zadania w programie ochrony środowiska, promocja miasta

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 1.C.4. Modernizacja lub budowa nowego zakładu utylizacji odpadów (priorytet)

SFERA: Środowisko i infrastruktura techniczna

CEL STRATEGICZNY: 1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury z uwzględnieniem ochrony środowiska

PROGRAM: 1.C. Ochrona środowiska

TERMIN REALIZACJI: 2007-2009

ODPOWIEDZIALNI: Miasto, Powiat Siemiatycki

WSPÓŁPRACUJĄCY: gminy sąsiednie, przedsiębiorcy, mieszkańcy

BENEFICJENCI: mieszkańcy miasta, społeczność lokalna (powiatowa), przedsiębiorcy

WSKAŹNIKI: odsetek odpadów podlegających recyklingowi, spełnienie norm sanitarnych

SZACUNKOWY KOSZT: 5-10 mln złotych

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: środki budżetu państwa, środki samorządu wojewódzkiego, środki strukturalne UE, ZPORR - Działanie 3.1. Infrastruktura lokalna

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. zadania w programie ochrony środowiska

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 1.C.5. Modernizacja wodociągu

SFERA: Środowisko i infrastruktura techniczna

CEL STRATEGICZNY: 1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury z uwzględnieniem ochrony środowiska

PROGRAM: 1.C. Ochrona środowiska

TERMIN REALIZACJI: 2007-2010

ODPOWIEDZIALNI: Przedsiębiorstwo Komunalne, Miasto

WSPÓŁPRACUJĄCY: odbiorcy usług, przedsiębiorstwa budowlane

BENEFICJENCI: mieszkańcy miasta, przedsiębiorcy, turyści

WSKAŹNIKI: wskaźniki jakości wody, poziom zwodociągowania miasta, liczba awarii

SZACUNKOWY KOSZT: 2-4 mln złotych

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: środki budżetu państwa, środki samorządu wojewódzkiego, środki strukturalne UE , ZPORR Działanie 3.1. Infrastruktura lokalna

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. zadania w programie ochrony środowiska

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 1.C.6. Likwidacja lokalnych punktów zanieczyszczeń powietrza, ziemi i wód

SFERA: Środowisko i infrastruktura techniczna

CEL STRATEGICZNY: 1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury z uwzględnieniem ochrony środowiska

PROGRAM: 1.C. Ochrona środowiska

TERMIN REALIZACJI: 2004-2013

ODPOWIEDZIALNI: Miasto, Przedsiębiorstwo Komunalne, Sanepid

WSPÓŁPRACUJĄCY: Powiat, mieszkańcy

BENEFICJENCI: mieszkańcy miasta, przedsiębiorcy, turyści

WSKAŹNIKI: liczba usuniętych zagrożeń, liczba przypadków zatrucia wód

SZACUNKOWY KOSZT: 200-300 tys. złotych

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: środki budżetu państwa, środki samorządu wojewódzkiego

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. zadania w programie ochrony środowiska, zadanie rekultywacji i rewaloryzacji cennych elementów przyrodniczych w mieście (zalewy)

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 1.C.7. Poprawa estetyki terenów miejskich, skwerów, zieleńców oraz budowa elementów małej architektury

SFERA: Środowisko i infrastruktura techniczna

CEL STRATEGICZNY: 1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury z uwzględnieniem ochrony środowiska

PROGRAM: 1.C. Ochrona środowiska

TERMIN REALIZACJI: 2003-2013

ODPOWIEDZIALNI: Miasto, Przedsiębiorstwo Komunalne, spółdzielnie mieszkaniowe

WSPÓŁPRACUJĄCY: mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje społeczne

BENEFICJENCI: mieszkańcy miasta, społeczność lokalna (powiatowa), turyści

WSKAŹNIKI: liczba utrzymanych, utworzonych, przystosowanych obiektów, odsetek osób z nich korzystających

SZACUNKOWY KOSZT: 200-400 tys. zł

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: środki budżetu państwa

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. zadania w programie ochrony środowiska, zadanie rekultywacji i rewaloryzacji cennych elementów przyrodniczych w mieście (zalewy)

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 1.C.8. Rekultywacja i rewaloryzacja cennych elementów przyrodniczych w mieście – strona zachodnia zalewów i ich otoczenia: Kamionka, zalew II i III (priorytet)

SFERA: Środowisko i infrastruktura techniczna

CEL STRATEGICZNY: 1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury z uwzględnieniem ochrony środowiska

PROGRAM: 1.C. Ochrona środowiska

TERMIN REALIZACJI: 2005-2010

ODPOWIEDZIALNI: Miasto

WSPÓŁPRACUJĄCY: MOSIR, komitety społeczne, przedsiębiorcy

BENEFICJENCI: mieszkańcy miasta, społeczność lokalna (powiatowa), turyści

WSKAŹNIKI: zakres zrealizowanych inwestycji, liczba osób korzystających z obiektów w celach rekreacyjnych, liczba turystów

SZACUNKOWY KOSZT: 1-3 mln złotych

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: środki samorządu wojewódzkiego, środki strukturalne UE, ZPORR - Działanie 3

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. zadania z programu promocji miasta oraz zadania w programie ochrony środowiska, rozwój infrastruktury lokalnej

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 1.D.1. Odnowa centrum miasta poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnej i inwestycyjnej (priorytet)

SFERA: Środowisko i infrastruktura techniczna

CEL STRATEGICZNY: 1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury z uwzględnieniem ochrony środowiska

PROGRAM: 1.D. Rozwój pozostałej infrastruktury technicznej

TERMIN REALIZACJI: 2005-2010

ODPOWIEDZIALNI: Miasto

WSPÓŁPRACUJĄCY: mieszkańcy, przedsiębiorcy, właściciele nieruchomości

BENEFICJENCI: mieszkańcy miasta, społeczność lokalna (powiatowa), ruch tranzytowy, turyści

WSKAŹNIKI: liczba odnowionych obiektów, wielkość utworzonych/przebudowanych ciągów komunikacyjnych, liczba imprez kulturalnych prowadzonych w centrum miasta

SZACUNKOWY KOSZT: 0,7-1,5 mln złotych

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: środki budżetu państwa, środki strukturalne UE, ZPORR - Działanie 3.1. Infrastruktura lokalna

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. zadania w programie rozwoju infrastruktury technicznej z uwzględnieniem ochrony środowiska, zadanie rekultywacji, otwarcie inwestycyjne, rozwój pozostałej infrastruktury technicznej, poprawa jakości dróg, zachowanie i udostępnianie zabytków.

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 1.D.2. Rozwój nowoczesnych łączy i komunikacji cyfrowej

SFERA: Środowisko i infrastruktura techniczna

CEL STRATEGICZNY: 1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury z uwzględnieniem ochrony środowiska

PROGRAM: 1.D. Rozwój pozostałej infrastruktury technicznej

TERMIN REALIZACJI: 2003-2013

ODPOWIEDZIALNI: Miasto ( w zakresie własnej infrastruktury), użytkownicy

WSPÓŁPRACUJĄCY: przedsiębiorstwa w branży telekomunikacyjnej i komputerowej, mieszkańcy

BENEFICJENCI: mieszkańcy miasta, społeczność lokalna (powiatowa), przedsiębiorcy

WSKAŹNIKI: liczba nowych urządzeń, sieci i innych wdrożeń technologii, koszty komunikacji i jej awaryjność

SZACUNKOWY KOSZT: 200-800 tys. zł

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: środki budżetu państwa, środki samorządu wojewódzkiego, środki strukturalne UE, ZPORR - Działanie 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. zadania w programie rozwoju infrastruktury technicznej z uwzględnieniem ochrony środowiska i zadania z programu promocji miasta, Otwarcie inwestycyjne, Sprawność w administracji i komunikacji społecznej, Współpraca zagraniczna, Spójność społeczna, Rozwój edukacji dorosłych.

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 1.D.3. Konserwacja istniejących elementów infrastruktury miejskiej i ich unowocześnianie (oświetlenie ulic, rowy melioracyjne, hydranty, etc.)

SFERA: Środowisko i infrastruktura techniczna

CEL STRATEGICZNY: 1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury z uwzględnieniem ochrony środowiska

PROGRAM: 1.D. Rozwój pozostałej infrastruktury technicznej

TERMIN REALIZACJI: 2003-2013

ODPOWIEDZIALNI: Miasto, zarządcy infrastruktury

WSPÓŁPRACUJĄCY: Powiat Siemiatycze, przedsiębiorcy

BENEFICJENCI: mieszkańcy miasta, społeczność lokalna (powiatowa), ruch tranzytowy, turyści

WSKAŹNIKI: liczba wykonanych usprawnień, awaryjność infrastruktury, wskaźniki efektywności kosztowej w zakresie eksploatacji

SZACUNKOWY KOSZT: 0,5-2 mln zł

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: środki budżetu państwa,

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in.zadania w programie rozwoju infrastruktury technicznej z uwzględnieniem ochrony środowiska

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 1.D.4. Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa publicznego

SFERA: Środowisko i infrastruktura techniczna

CEL STRATEGICZNY: 1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury z uwzględnieniem ochrony środowiska

PROGRAM: 1.D. Rozwój pozostałej infrastruktury technicznej

TERMIN REALIZACJI: 2004-2010

ODPOWIEDZIALNI: Miasto, zarządcy infrastruktury

WSPÓŁPRACUJĄCY: Powiat Siemiatycze, przedsiębiorcy

BENEFICJENCI: mieszkańcy miasta, społeczność lokalna (powiatowa), ruch tranzytowy, turyści

WSKAŹNIKI: liczba wykonanych elementów systemu, wskaźniki bezpieczeństwa publicznego

SZACUNKOWY KOSZT: 0,2-0,5 mln zł

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: środki strukturalne,

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in.zadania w programie rozwoju infrastruktury technicznej z uwzględnieniem ochrony środowiska, zadania w programie poprawy sprawności administracji i tworzenia pozytywnego wizerunku miasta

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 2.A.1. Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (priorytet)

SFERA: Gospodarka

CEL STRATEGICZNY: 2. Rozwój przedsiębiorczości i wzrost zatrudnienia

PROGRAM: 2.A. Otwarcie inwestycyjne

TERMIN REALIZACJI: 2003-2013

ODPOWIEDZIALNI: Miasto

WSPÓŁPRACUJĄCY: przedsiębiorcy, mieszkańcy, wykonawcy dokumentacji

BENEFICJENCI: przedsiębiorcy, inwestorzy, mieszkańcy miasta

WSKAŹNIKI: dostępność terenów inwestycyjnych, szybkość uzyskiwania pozwoleń na budowę, etc.

SZACUNKOWY KOSZT: 0,2-0,4 mln zł

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: brak

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. zadania w programie otwarcia inwestycyjnego i programie promocji miasta

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 2.A.2. Utrzymanie systemu preferencji dla inwestorów w bazę noclegową

SFERA: Gospodarka

CEL STRATEGICZNY: 2. Rozwój przedsiębiorczości i wzrost zatrudnienia

PROGRAM: 2.A. Otwarcie inwestycyjne

TERMIN REALIZACJI: 2003-2013

ODPOWIEDZIALNI: Miasto

WSPÓŁPRACUJĄCY: przedsiębiorcy

BENEFICJENCI: przedsiębiorcy, mieszkańcy miasta (zatrudnienie), społeczność lokalna (powiatowa), ruch tranzytowy

WSKAŹNIKI: liczba i wartość inwestycji, przyrost zatrudnienia, liczba turystów, przychody przedsiębiorstw

SZACUNKOWY KOSZT: 1-1,5 mln zł (utracone dochody miasta ok. 20% tej kwoty)

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: środki budżetu państwa,

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. zadania w programie otwarcia inwestycyjnego i programie promocji miasta

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 2.A.3. Wdrożenie systemu preferencji dla nowych firm aktywnie inwestujących, szczególnie w branży przetwórstwa rolno-spożywczego (priorytet)

SFERA: Gospodarka

CEL STRATEGICZNY: 2. Rozwój przedsiębiorczości i wzrost zatrudnienia

PROGRAM: 2.A. Otwarcie inwestycyjne

TERMIN REALIZACJI: 2005-2013

ODPOWIEDZIALNI: Miasto

WSPÓŁPRACUJĄCY: przedsiębiorcy

BENEFICJENCI: przedsiębiorcy, mieszkańcy miasta, społeczność lokalna (powiatowa)

WSKAŹNIKI: liczba i wartość inwestycji, przyrost zatrudnienia, przychody przedsiębiorstw

SZACUNKOWY KOSZT: 1-1,5 mln (utracone dochody miasta ok. 20% tej kwoty)

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: środki budżetu państwa, środki samorządu wojewódzkiego, fundusze strukturalne dla przedsiębiorstw

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. zadania w programie otwarcia inwestycyjnego i programie promocji miasta, SPO Wzrost konkurencji gospodarczej, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich, Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich, ZPORR - Działanie 2.5. Mikroprzedsiebiorstwo, Działanie 2.3. Rozwój kadry regionalnej gospodarczej

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 2.A.4. Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod działalność produkcyjną

SFERA: Gospodarka

CEL STRATEGICZNY: 2. Rozwój przedsiębiorczości i wzrost zatrudnienia

PROGRAM: 2.A. Otwarcie inwestycyjne

TERMIN REALIZACJI: 2005-2013

ODPOWIEDZIALNI: Miasto

WSPÓŁPRACUJĄCY: przedsiębiorcy

BENEFICJENCI: przedsiębiorcy, mieszkańcy miasta, społeczność lokalna (powiatowa)

WSKAŹNIKI: wielkość uzbrojonych terenów, liczba sprzedanych/wydzierżawionych terenów, liczba nowych inwestycji produkcyjnych

SZACUNKOWY KOSZT: 2-3 mln złotych

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: środki budżetu państwa, środki samorządu wojewódzkiego, środki strukturalne UE, ZPORR - Działanie 3.1. Infrastruktura lokalna

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. zadania w programie otwarcia inwestycyjnego i programie promocji miasta, wzrost spójności społecznej, współpraca zagraniczna, współpraca z przedsiębiorcami, poprawa jakości dróg

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 2.A.5. Promocja działalności eksportowej i ułatwienie dostępu do ofert kooperacyjnych

SFERA: Gospodarka

CEL STRATEGICZNY: 2. Rozwój przedsiębiorczości i wzrost zatrudnienia

PROGRAM: 2.A. Otwarcie inwestycyjne

TERMIN REALIZACJI: 2004-2013

ODPOWIEDZIALNI: Miasto

WSPÓŁPRACUJĄCY: przedsiębiorcy, organizacje około - biznesowe

BENEFICJENCI: przedsiębiorcy, mieszkańcy miasta, społeczność lokalna (powiatowa)

WSKAŹNIKI: wolumen i wartość sprzedaży eksportowej, wzrost zatrudnienia

SZACUNKOWY KOSZT: 50-100 tys. zł

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: środki budżetu państwa, środki strukturalne UE

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. zadania w programie otwarcia inwestycyjnego i programie promocji miasta

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 2.A.6. Podjęcie działań na rzecz utworzenia przejść granicznych, w tym towarowych, blisko Siemiatycz

SFERA: Gospodarka

CEL STRATEGICZNY: 2. Rozwój przedsiębiorczości i wzrost zatrudnienia

PROGRAM: 2.A. Otwarcie inwestycyjne

TERMIN REALIZACJI: 2003-2005

ODPOWIEDZIALNI: Miasto

WSPÓŁPRACUJĄCY: Powiat, przedsiębiorcy, władze wojewódzkie, Straż Graniczna, MSWiA, MSZ

BENEFICJENCI: przedsiębiorcy, mieszkańcy miasta, społeczność lokalna (powiatowa), ruch tranzytowy

WSKAŹNIKI: powstanie nowych przejść towarowych

SZACUNKOWY KOSZT: 10-20 mln złotych

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: środki budżetu państwa, środki samorządu wojewódzkiego, środki strukturalne UE, Fundusz Spójności, ZPORR Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu drogowego.

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. zadania w programie otwarcia inwestycyjnego i programie promocji miasta

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 2.B.1. Utworzenie lub przystąpienie do funduszu pożyczkowego lub poręczeniowego dla małych i średnich przedsiębiorstw (priorytet)

SFERA: Gospodarka

CEL STRATEGICZNY: 2. Rozwój przedsiębiorczości i wzrost zatrudnienia

PROGRAM: 2.B. Zwiększenie dostępu do kapitału

TERMIN REALIZACJI: 2005-2007

ODPOWIEDZIALNI: Miasto

WSPÓŁPRACUJĄCY: przedsiębiorcy, gminy sąsiednie, Powiat, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Samorząd Wojewódzki, instytucje około - biznesowe, instytucje finansowe

BENEFICJENCI: przedsiębiorcy, mieszkańcy miasta, społeczność lokalna (powiatowa)

WSKAŹNIKI: liczba i wartość usług, przychody przedsiębiorstw, zatrudnienie

SZACUNKOWY KOSZT: 1-2 mln złotych

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: środki budżetu państwa, środki strukturalne UE, ZPORR - Działanie 2.4. Regionalne Strategie Innowacyjne.

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. zadania w programie otwarcia inwestycyjnego, w programie współpracy z przedsiębiorcami i w programie promocji miasta

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 2.B.2. Promocja dostępnych źródeł finansowania i dofinansowania działalności gospodarczej

SFERA: Gospodarka

CEL STRATEGICZNY: 2. Rozwój przedsiębiorczości i wzrost zatrudnienia

PROGRAM: 2.B. Zwiększenie dostępu do kapitału

TERMIN REALIZACJI: 2004-2013

ODPOWIEDZIALNI: Miasto

WSPÓŁPRACUJĄCY: przedsiębiorcy, organizacje około - biznesowe, instytucje finansowe

BENEFICJENCI: przedsiębiorcy, mieszkańcy miasta, społeczność lokalna (powiatowa)

WSKAŹNIKI: wartość pozyskanych środków finansowych, przychody przedsiębiorstw, wzrost zatrudnienia

SZACUNKOWY KOSZT: 50-100 tys. złotych

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: środki budżetu państwa, środki strukturalne UE

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. zadania w programie otwarcia inwestycyjnego, w programie współpracy z przedsiębiorcami i w programie promocji miasta

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 2.C.1. Podjęcie współpracy ze związkami pracodawców, klubami biznesu, izbami handlowymi (priorytet)

SFERA: Gospodarka

CEL STRATEGICZNY: 2. Rozwój przedsiębiorczości i wzrost zatrudnienia

PROGRAM: 2.C. Współpraca z przedsiębiorcami

TERMIN REALIZACJI: 2003-2013

ODPOWIEDZIALNI: Miasto

WSPÓŁPRACUJĄCY: związki pracodawców, kluby biznesu, izby handlowe, przedsiębiorcy

BENEFICJENCI: przedsiębiorcy, Miasto, mieszkańcy miasta

WSKAŹNIKI: liczba i efekty podjętych działań, liczba przedsiębiorców należących do tego rodzaju organizacji, liczba konsultacji

SZACUNKOWY KOSZT: 50 tys. zł

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: środki budżetu państwa, środki strukturalne na zasadzie partnerstwa.

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in.zadania w programie otwarcia inwestycyjnego, w programie współpracy z przedsiębiorcami i w programie promocji miasta

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 2.C.2. Wspieranie wdrażania nowoczesnych systemów zarządzania jakością (szczególnie ISO), zarządzania środowiskiem i BHP (priorytet)

SFERA: Gospodarka

CEL STRATEGICZNY: 2. Rozwój przedsiębiorczości i wzrost zatrudnienia

PROGRAM: 2.C. Współpraca z przedsiębiorcami

TERMIN REALIZACJI: 2004-2013

ODPOWIEDZIALNI: Miasto

WSPÓŁPRACUJĄCY: przedsiębiorcy i ich organizacje, instytucje certyfikujące

BENEFICJENCI: przedsiębiorcy, mieszkańcy miasta, społeczność lokalna (powiatowa)

WSKAŹNIKI: liczba wdrożeń, przychody przedsiębiorstw, wzrost zatrudnienia

SZACUNKOWY KOSZT: 100-200 tys. złotych

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: środki budżetu państwa, środki strukturalne UE na zasadzie partnerstwa, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. zadania w programie otwarcia inwestycyjnego, w programie współpracy z przedsiębiorcami i w programie promocji miasta

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 2.C.3. Opracowanie i wdrożenie programu obsługi absolwentów w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

SFERA: Gospodarka

CEL STRATEGICZNY: 2. Rozwój przedsiębiorczości i wzrost zatrudnienia

PROGRAM: 2.C. Współpraca z przedsiębiorcami

TERMIN REALIZACJI: 2004-2013

ODPOWIEDZIALNI: PUP

WSPÓŁPRACUJĄCY: szkoły, instytucje około-biznesowe, instytucje finansowe, Powiat, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Miasto

BENEFICJENCI: absolwenci, przedsiębiorcy, mieszkańcy miasta, społeczność lokalna (powiatowa),

WSKAŹNIKI: liczba nowych przedsiębiorstw, wskaźniki przetrwania, wzrost zatrudnienia

SZACUNKOWY KOSZT: 100-200 tys. zł

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: środki budżetu państwa, środki samorządu wojewódzkiego, środki strukturalne UE, SPO Rozwój zasobów Ludzkich

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. w programie współpracy z przedsiębiorcami i w programie promocji miasta

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 3.A.1. Utworzenie nowych szkół średnich lub nowych kierunków nauczania, np. w zakresie obsługi turystyki i języków obcych (priorytet)

SFERA: Społeczna

CEL STRATEGICZNY: 3. Rozwój usług publicznych

PROGRAM: 3.A. Rozwój edukacji dzieci i młodzieży

TERMIN REALIZACJI: 2004-2007

ODPOWIEDZIALNI: Starostwo Powiatowe, PUP

WSPÓŁPRACUJĄCY: przedsiębiorcy, uczelnie wyższe, organizacje społeczne, Miasto

BENEFICJENCI: młodzież, przedsiębiorcy, mieszkańcy miasta, społeczność lokalna (powiatowa), turyści

WSKAŹNIKI: liczba nowych szkół lub kierunków, liczba uczniów, wskaźniki kontynuacji nauki i zatrudnienia

SZACUNKOWY KOSZT: 0,5-2 mln złotych

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: środki budżetu państwa, środki samorządu wojewódzkiego

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. zadania w programie edukacji dzieci i młodzieży

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 3.A.2. Wprowadzenie systemu stypendiów miejskich

SFERA: Społeczna

CEL STRATEGICZNY: 3. Rozwój usług publicznych

PROGRAM: 3.A. Rozwój edukacji dzieci i młodzieży

TERMIN REALIZACJI: 2005-2013

ODPOWIEDZIALNI: Miasto

WSPÓŁPRACUJĄCY: Kuratorium oświaty, komitety rodzicielskie, dyrektorzy szkół, Starostwo Powiatowe, Lokalne Organizacje Pozarządowe

BENEFICJENCI: dzieci i młodzież, nauczyciele

WSKAŹNIKI: liczba i wartość stypendiów, osiągnięcia osób objętych stypendiami

SZACUNKOWY KOSZT: 50-200 tys. zł

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: środki samorządu wojewódzkiego, środki strukturalne UE

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. zadania w programie edukacji dzieci i młodzieży

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 3.A.3. Udostępnienie zasobów szkolnych poza godzinami nauki

SFERA: Społeczna

CEL STRATEGICZNY: 3. Rozwój usług publicznych

PROGRAM: 3.A. Rozwój edukacji dzieci i młodzieży

TERMIN REALIZACJI: 2004-2013

ODPOWIEDZIALNI: Miasto, dyrektorzy szkół

WSPÓŁPRACUJĄCY: komitety rodzicielskie, organizacje młodzieżowe

BENEFICJENCI: dzieci i młodzież, mieszkańcy miasta, społeczność lokalna (powiatowa)

WSKAŹNIKI: liczba zajęć i ich uczestników

SZACUNKOWY KOSZT: 100-200 tys. zł

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: brak

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. zadania w programie edukacji dzieci i młodzieży, rozwój edukacji dorosłych, spójność społeczna, otwarcie inwestycyjne, propagowanie kształcenia ustawicznego.

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 3.A.4. Wspieranie rozwoju kadry pedagogicznej

SFERA: Społeczna

CEL STRATEGICZNY: 3. Rozwój usług publicznych

PROGRAM: 3.A. Rozwój edukacji dzieci i młodzieży

TERMIN REALIZACJI: 2003-2013

ODPOWIEDZIALNI: dyrektorzy szkół, kadra pedagogiczna

WSPÓŁPRACUJĄCY: Miasto, PUP

BENEFICJENCI: nauczyciele, dzieci i młodzież

WSKAŹNIKI: liczba nauczycieli podwyższających kwalifikacje

SZACUNKOWY KOSZT: 100-500 tys. zł

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: środki samorządu wojewódzkiego, środki strukturalne UE, budżet lokalny

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. zadania w programie edukacji dzieci i młodzieży

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 3.A.5. Wsparcie udziału młodzieży w projektach międzynarodowych

SFERA: Społeczna

CEL STRATEGICZNY: 3. Rozwój usług publicznych

PROGRAM: 3.A. Rozwój edukacji dzieci i młodzieży

TERMIN REALIZACJI: 2004-2013

ODPOWIEDZIALNI: Lokalne organizacje pozarządowe

WSPÓŁPRACUJĄCY: Miasto, dyrektorzy szkół, organizacje pozarządowe zagraniczne

BENEFICJENCI: dzieci i młodzież, nauczyciele, mieszkańcy miasta

WSKAŹNIKI: liczba projektów, liczba uczestników, trwałość zainicjowanej współpracy

SZACUNKOWY KOSZT: 0,5-1,5 mln złotych

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: środki samorządu wojewódzkiego, środki strukturalne UE, środki budżetu miasta

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. zadania w programie edukacji dzieci i młodzieży oraz w programie współpracy zagranicznej

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 3.B.1. Propagowanie kształcenia ustawicznego

SFERA: Społeczna

CEL STRATEGICZNY: 3. Rozwój usług publicznych

PROGRAM: 3.B. Rozwój edukacji dorosłych

TERMIN REALIZACJI: 2004-2013

ODPOWIEDZIALNI: Miasto, PUP

WSPÓŁPRACUJĄCY: instytucje szkoleniowe, przedsiębiorcy

BENEFICJENCI: społeczność lokalna

WSKAŹNIKI: liczba szkoleń i kursów, liczba osób podejmujących kształcenie oraz podejmujących pracę

SZACUNKOWY KOSZT: 1-2 mln złotych

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: środki samorządu wojewódzkiego, środki strukturalne UE, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich, ZPORR - Działanie 1.5. Infrastruktura Społeczeństwa Lokalnego.

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. zadania w programie edukacji dorosłych i w programie spójności społecznej

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 3.B.2. Promocja szkoleń w zakresie ekologii, przedsiębiorczości, turystyki, szczególnie dofinansowanych ze środków UE (priorytet)

SFERA: Społeczna

CEL STRATEGICZNY: 3. Rozwój usług publicznych

PROGRAM: 3.B. Rozwój edukacji dorosłych

TERMIN REALIZACJI: 2004-2013

ODPOWIEDZIALNI: Organizacje pozarządowe, PFRR, ZDR, Urząd Gminy

WSPÓŁPRACUJĄCY: Miasto, instytucje szkoleniowe, Urząd Pracy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe

BENEFICJENCI: przedsiębiorcy, pracownicy, bezrobotni

WSKAŹNIKI: liczba szkoleń i kursów, liczba osób podejmujących kształcenie

SZACUNKOWY KOSZT: 50-150 tys. złotych

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: środki budżetu państwa poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, środki samorządu wojewódzkiego, środki strukturalne UE, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich, SPO RiMSŻiROW, Inicjatywy Wspólnotowe

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. zadania w programie edukacji dorosłych i w programie spójności społecznej

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 3.C.1. Budowa lub adaptacja obiektu na potrzeby hali widowiskowo-sportowej (priorytet)

SFERA: Społeczna

CEL STRATEGICZNY: 3. Rozwój usług publicznych

PROGRAM: 3.C. Rozwój funkcji sportowo-rekreacyjnych

TERMIN REALIZACJI: 2004-2006

ODPOWIEDZIALNI: Miasto

WSPÓŁPRACUJĄCY: Powiat, MOSiR, organizacje sportowe, przedsiębiorcy, fundacje sportowe, organizacje pozarządowe

BENEFICJENCI: mieszkańcy miasta, przedsiębiorcy, społeczność lokalna (powiatowa), turyści

WSKAŹNIKI: wielkość obiektu, liczba organizowanych imprez i zawodów, liczba ich uczestników

SZACUNKOWY KOSZT: 3-5 mln złotych

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: środki budżetu państwa, środki samorządu wojewódzkiego, środki strukturalne UE,ZPORR Działanie 2.6. Rozwój turystyki

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. zadania w programie rozwoju funkcji sportowo-rekreacyjnych, w programie rozwoju infrastruktury technicznej z uwzględnieniem ochrony środowiska, zadania z programu promocji miasta

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 3.C.2. Budowa krytej pływalni

SFERA: Społeczna

CEL STRATEGICZNY: 3. Rozwój usług publicznych

PROGRAM: 3.C. Rozwój funkcji sportowo-rekreacyjnych

TERMIN REALIZACJI: 2010-2012

ODPOWIEDZIALNI: Miasto

WSPÓŁPRACUJĄCY: Powiat, MOSiR, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy,

BENEFICJENCI: mieszkańcy miasta, społeczność lokalna (powiatowa), turyści

WSKAŹNIKI: wielkość obiektu, liczba korzystających, liczba zawodów sportowych

SZACUNKOWY KOSZT: 10-12 mln złotych

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: środki samorządu wojewódzkiego, środki strukturalne UE, ZPORR

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. zadania w programie rozwoju funkcji sportowo-rekreacyjnych, w programie rozwoju infrastruktury technicznej z uwzględnieniem ochrony środowiska, zadania z programu promocji miasta

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 3.C.3. Wspieranie tworzenia klubów sportowych

SFERA: Społeczna

CEL STRATEGICZNY: 3. Rozwój usług publicznych

PROGRAM: 3.C. Rozwój funkcji sportowo-rekreacyjnych

TERMIN REALIZACJI: 2004-2013

ODPOWIEDZIALNI: Miasto

WSPÓŁPRACUJĄCY: MOSIR, organizacje sportowe, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe

BENEFICJENCI: mieszkańcy miasta, społeczność lokalna (powiatowa), turyści

WSKAŹNIKI: liczba nowych klubów i ich członków, liczba wydarzeń sportowych

SZACUNKOWY KOSZT: 100-200 tys. złotych

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: środki strukturalne dostępne dla organizacji pozarządowych NGOs, środki samorządu terytorialnego

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. zadania w programie rozwoju funkcji sportowo-rekreacyjnych, zadania z programu promocji miasta

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: zadania z programu promocji miasta

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 3.C.4. Budowa rowerowego szlaku turystycznego Siemiatycze-Grabarka-Mielnik-Drohiczyn-Ostrożany-Siemiatycze

SFERA: Społeczna

CEL STRATEGICZNY: 3. Rozwój usług publicznych

PROGRAM: 3.C. Rozwój funkcji sportowo-rekreacyjnych

TERMIN REALIZACJI: 2005-2008

ODPOWIEDZIALNI: Powiat

WSPÓŁPRACUJĄCY: Miasto, gminy sąsiednie, Podlaskie Stowarzyszenie Gmin (Drohiczyn), organizacje społeczne i turystyczne

BENEFICJENCI: turyści, mieszkańcy miasta, społeczność lokalna (powiatowa)

WSKAŹNIKI: liczba wykonanych kilometrów trasy, liczba korzystających

SZACUNKOWY KOSZT: 1-1,2 mln zł

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: środki strukturalne UE, ZPORR Działanie 2.6 Rozwój turystyki

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. zadania w programie promocji miasta

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 3.D.1. Rozwój budownictwa mieszkaniowego (priorytet)

SFERA: Społeczna

CEL STRATEGICZNY: 3. Rozwój usług publicznych

PROGRAM: 3.D. Spójność społeczna

TERMIN REALIZACJI: 2005-2006

ODPOWIEDZIALNI: Miasto

WSPÓŁPRACUJĄCY: Zakład Gospodarki Komunalnej, organizacje pozarządowe

BENEFICJENCI: mieszkańcy miasta w trudnej sytuacji materialnej

WSKAŹNIKI: liczba budynków i mieszkań, liczba rodzin i osób zakwaterowanych, koszty funkcjonowania

SZACUNKOWY KOSZT: 2-4 mln złotych

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: m.in. środki strukturalne UE, ZPORR - Działanie 3.1. Infrastruktura lokalna

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. zadania z programu spójności społecznej

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 3.D.2. Rozwój profilaktyki medycznej lecznictwa i rehabilitacji

SFERA: Społeczna

CEL STRATEGICZNY: 3. Rozwój usług publicznych

PROGRAM: 3.D. Spójność społeczna

TERMIN REALIZACJI: 2004-2013

ODPOWIEDZIALNI: Powiat

WSPÓŁPRACUJĄCY: Miasto, fundacje, stowarzyszenia, dyrektorzy szkół,

BENEFICJENCI: mieszkańcy miasta, społeczność lokalna (powiatowa)

WSKAŹNIKI: liczba i jakość dostępnych usług medycznych w mieście

SZACUNKOWY KOSZT: 1-3 mln złotych

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: m.in. środki samorządu wojewódzkiego, środki powiatu

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. zadania z programu spójności społecznej

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 3.D.3. Rozwój pozainstytucjonalnych form pomocy i opieki społecznej

SFERA: Społeczna

CEL STRATEGICZNY: 3. Rozwój usług publicznych

PROGRAM: 3.D. Spójność społeczna

TERMIN REALIZACJI: 2003-2013

ODPOWIEDZIALNI: Miasto

WSPÓŁPRACUJĄCY: Powiat, stowarzyszenia i fundacje, charytatywne organizacje wyznaniowe

BENEFICJENCI: mieszkańcy miasta w trudnej sytuacji bytowej

WSKAŹNIKI: liczba przypadków i wartość udzielanej pomocy, liczba podejmowanych wspólnych działań

SZACUNKOWY KOSZT: 200-400 tys. zł

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: m.in. środki samorządu terytorialnego, środki samorządu wojewódzkiego, środki strukturalne UE, sektorowy program operacyjny- Rozwój Zasobów Ludzkich, Inicjatywy Wspólnotowe

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. zadania z programu spójności społecznej

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 3.D.4. Współpraca w zakresie rozbudowy domu pomocy społecznej (priorytet)

SFERA: Społeczna

CEL STRATEGICZNY: 3. Rozwój usług publicznych

PROGRAM: 3.D. Spójność społeczna

TERMIN REALIZACJI: 2005-2006

ODPOWIEDZIALNI: Powiat

WSPÓŁPRACUJĄCY: Miasto, gminy sąsiednie, NGOs

BENEFICJENCI: mieszkańcy miasta w trudnej sytuacji bytowej

WSKAŹNIKI: liczba miejsc w domu pomocy społecznej, liczba oczekujących na przyjęcie

SZACUNKOWY KOSZT: 1-3 mln złotych

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: środki budżetu państwa, środki samorządu wojewódzkiego, środki strukturalne UE

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. zadania z programu spójności społecznej

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 3.D.5. Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych na ulicach i obiektach użyteczności publicznej

SFERA: Społeczna

CEL STRATEGICZNY: 3. Rozwój usług publicznych

PROGRAM: 3.D. Spójność społeczna

TERMIN REALIZACJI: 2003-2008

ODPOWIEDZIALNI: Miasto

WSPÓŁPRACUJĄCY: przedsiębiorcy, MOPS, fundacje

BENEFICJENCI: osoby niepełnosprawne

WSKAŹNIKI: liczba zlikwidowanych barier

SZACUNKOWY KOSZT: 200-500 tys. złotych

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: środki budżetu państwa, środki samorządu wojewódzkiego

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. zadania z programu spójności społecznej oraz w programie rozwoju infrastruktury technicznej z uwzględnieniem ochrony środowiska

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 3.D.6. Rozwój profilaktyki uzależnień i infrastruktury towarzyszącej tej profilaktyce

SFERA: Społeczna

CEL STRATEGICZNY: 3. Rozwój usług publicznych

PROGRAM: 3.D. Spójność społeczna

TERMIN REALIZACJI: 2004-2006

ODPOWIEDZIALNI: Miasto

WSPÓŁPRACUJĄCY: stowarzyszenia, kluby, organizacje społeczne

BENEFICJENCI: osoby uzależnione i zagrożone uzależnieniami, mieszkańcy miasta

WSKAŹNIKI: liczba podejmowanych działań w zakresie profilaktyki, liczba osób objętych profilaktyką

SZACUNKOWY KOSZT: 300-700 tys. zł

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: środki samorządu wojewódzkiego, środki strukturalne UE, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. zadania z programu spójności społecznej

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 3.D.7. Współpraca na rzecz utrzymania i unowocześnienia szpitala oraz rozwoju usług medycznych

SFERA: Społeczna

CEL STRATEGICZNY: 3. Rozwój usług publicznych

PROGRAM: 3.D. Spójność społeczna

TERMIN REALIZACJI: 2003-2013

ODPOWIEDZIALNI: Powiat

WSPÓŁPRACUJĄCY: Miasto, gminy sąsiednie, fundacje i stowarzyszenia, Ministerstwo Zdrowia, personel medyczny,

BENEFICJENCI: mieszkańcy miasta, społeczność lokalna (powiatowa)

WSKAŹNIKI: liczba specjalizacji dostępnych w leczeniu szpitalnym i poza szpitalnym, wyniki ekonomiczne szpitala

SZACUNKOWY KOSZT: 7-10 mln złotych

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: środki samorządu wojewódzkiego

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. zadania z programu spójności społecznej

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 4.A.1. Utworzenie stanowiska pracy do spraw promocji miasta i opracowywanie produktów promujących miasto

SFERA: Zarządzanie i promocja

CEL STRATEGICZNY: 4. Poprawa sprawności administracji i tworzenie pozytywnego wizerunku miasta

PROGRAM: 4.A. Promocja miasta

TERMIN REALIZACJI: 2003-2013 (utworzenie 2003, funkcjonowanie 2003-2013)

ODPOWIEDZIALNI: Miasto

WSPÓŁPRACUJĄCY: SOK, MOSIR, Powiat, stowarzyszenia, Lokalna Organizacja Turystyczna, Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna

BENEFICJENCI: mieszkańcy miasta, społeczność lokalna (powiatowa), turyści

WSKAŹNIKI: liczba uczestników zespołu, liczba reprezentowanych instytucji, liczba zrealizowanych przedsięwzięć i zadań

SZACUNKOWY KOSZT: 0,5-1,0 mln złotych

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: środki strukturalne UE, ZPORR - Działanie 2.6. Rozwój turystyki

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. zadania w programie promocji miasta, w programie sprawności w administracji i komunikacji społecznej oraz w programie współpracy zagranicznej

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 4.A.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego

SFERA: Zarządzanie i promocja

CEL STRATEGICZNY: 4. Poprawa sprawności administracji i tworzenie pozytywnego wizerunku miasta

PROGRAM: 4.A. Promocja miasta

TERMIN REALIZACJI: 2003-2013

ODPOWIEDZIALNI: Miasto (SOK)

WSPÓŁPRACUJĄCY: Wojewódzki konserwator zabytków, parafie, mieszkańcy

BENEFICJENCI: turyści, mieszkańcy miasta, społeczność lokalna (powiatowa)

WSKAŹNIKI: liczba zachowanych i udostępnionych zabytków, liczba zwiedzających

SZACUNKOWY KOSZT: 100-200 tys. złotych

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: środki samorządu wojewódzkiego, środki strukturalne UE, ZPORR Działanie 1.4. Zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. zadania w programie promocji miasta

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 4.A.3. Opracowanie i rozwój strategicznej imprezy promocyjnej miasta

SFERA: Zarządzanie i promocja

CEL STRATEGICZNY: 4. Poprawa sprawności administracji i tworzenie pozytywnego wizerunku miasta

PROGRAM: 4.A. Promocja miasta

TERMIN REALIZACJI: 2005-2013

ODPOWIEDZIALNI: SOK

WSPÓŁPRACUJĄCY: powiat, przedsiębiorcy, organizacje kulturalne i społeczne

BENEFICJENCI: mieszkańcy miasta, przedsiębiorcy, społeczność lokalna (powiatowa), turyści

WSKAŹNIKI: ranga imprezy, liczba uczestników, wartość pozyskanego sponsoringu

SZACUNKOWY KOSZT: 200-400 tys. złotych

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: środki strukturalne UE, ZPORR -Działanie 2.6. Rozwój turystyki, środki powiatu

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. zadania w programie promocji miasta

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 4.A.4. Promocja różnorodności kulturowej miasta

SFERA: Zarządzanie i promocja

CEL STRATEGICZNY: 4. Poprawa sprawności administracji i tworzenie pozytywnego wizerunku miasta

PROGRAM: 4.A. Promocja miasta

TERMIN REALIZACJI: 2003-2013

ODPOWIEDZIALNI: Miasto (SOK)

WSPÓŁPRACUJĄCY: organizacje kulturowe, społeczne, wyznaniowe, przedsiębiorcy

BENEFICJENCI: mieszkańcy miasta, społeczność lokalna (powiatowa), turyści

WSKAŹNIKI: liczba i popularność podejmowanych działań/wydarzeń

SZACUNKOWY KOSZT: 50-100 tys. złotych

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: środki samorządu wojewódzkiego, środki strukturalne UE, ZPORR Działanie 2.6. Rozwój turystyki

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. zadania w programie promocji miasta, zadania w programie współpracy zagranicznej

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: zadania w programie rozwoju infrastruktury technicznej z uwzględnieniem ochrony środowiska, zadanie rekultywacji i rewaloryzacji cennych elementów przyrodniczych w mieście (zalewy) i inne zadania z programu promocji miasta

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 4.B.1. Przygotowanie kadr do wykorzystania środków strukturalnych UE oraz programów wspólnotowych (priorytet)

SFERA: Zarządzanie i promocja

CEL STRATEGICZNY: 4. Poprawa sprawności administracji i tworzenie pozytywnego wizerunku miasta

PROGRAM: 4.B. Sprawność w administracji i komunikacji społecznej

TERMIN REALIZACJI: 2003-2013

ODPOWIEDZIALNI: Miasto

WSPÓŁPRACUJĄCY: Samorząd Województwa, Ministerstwa i agencje rządowe, inne samorządy lokalne, organizacje szkoleniowe

BENEFICJENCI: pracownicy samorządu miejskiego, mieszkańcy miasta

WSKAŹNIKI: liczba przeszkolonych osób i stopień kwalifikacji, wartość pozyskanych środków

SZACUNKOWY KOSZT: 50-70 tys. złotych

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: środki strukturalne UE, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. inne zadania w programie sprawności w administracji i komunikacji społecznej, zadania w programie promocji miasta

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 4.B.2. Udział w komunalnych związkach gminnych (priorytet)

SFERA: Zarządzanie i promocja

CEL STRATEGICZNY: 4. Poprawa sprawności administracji i tworzenie pozytywnego wizerunku miasta

PROGRAM: 4.B. Sprawność w administracji i komunikacji społecznej

TERMIN REALIZACJI: 2003-2013

ODPOWIEDZIALNI: Miasto

WSPÓŁPRACUJĄCY: gminy sąsiednie, Powiat, realizatorzy inwestycji międzygminnych

BENEFICJENCI: mieszkańcy miasta, społeczność lokalna (powiatowa), przedsiębiorcy

WSKAŹNIKI: liczba i wartość podejmowanych wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych, liczba wspólnych działań edukacyjnych i lobbingowych

SZACUNKOWY KOSZT: 100-150 tys. złotych

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: środki samorządu wojewódzkiego,

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. zadania w programie sprawności w administracji i komunikacji społecznej, zadania w programie promocji miasta

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 4.B.3. Zinformatyzowanie usług administracyjnych obsługi mieszkańców

SFERA: Zarządzanie i promocja

CEL STRATEGICZNY: 4. Poprawa sprawności administracji i tworzenie pozytywnego wizerunku miasta

PROGRAM: 4.B. Sprawność w administracji i komunikacji społecznej

TERMIN REALIZACJI: 2003-2006

ODPOWIEDZIALNI: Miasto

WSPÓŁPRACUJĄCY: Samorząd wojewódzki, Powiat, Wojewoda, inne samorządy lokalne, dostawcy technologii

BENEFICJENCI: mieszkańcy miasta, przedsiębiorcy, pracownicy administracji

WSKAŹNIKI: zakres informatyzacji obsługi, skrócenie czasu obsługi, zwiększenie dostępności obsługi

SZACUNKOWY KOSZT: 100-300 tys. złotych

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: środki strukturalne UE, ZPORR -Działanie 1.4. Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego.

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: inne zadania w programie sprawności w administracji i komunikacji społecznej, zadania w programie promocji miasta

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 4.B.4. Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym przy realizacji inwestycji gminnych

SFERA: Zarządzanie i promocja

CEL STRATEGICZNY: 4. Poprawa sprawności administracji i tworzenie pozytywnego wizerunku miasta

PROGRAM: 4.B. Sprawność w administracji i komunikacji społecznej

TERMIN REALIZACJI: 2003-2013

ODPOWIEDZIALNI: Miasto

WSPÓŁPRACUJĄCY: przedsiębiorcy, inwestorzy, organizacje społeczne

BENEFICJENCI: mieszkańcy miasta, przedsiębiorcy

WSKAŹNIKI: liczba przedsięwzięć zrealizowanych, poziom zaangażowania środków prywatnych

SZACUNKOWY KOSZT: 20-50 tys. złotych

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: środki strukturalne UE możliwe do wykorzystania przy realizacji inwestycji gminnych

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: inne zadania w programie sprawności w administracji i komunikacji społecznej, zadania w programie promocji miasta, zadania w programie rozwoju infrastruktury technicznej z uwzględnieniem ochrony środowiska, zadanie rekultywacji i rewaloryzacji cennych elementów przyrodniczych w mieście (zalewy)

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 4.C.1. Rozwój współpracy zagranicznej poprzez zawarcie porozumień z miastami partnerskimi (priorytet)

SFERA: Zarządzanie i promocja

CEL STRATEGICZNY: 4. Poprawa sprawności administracji i tworzenie pozytywnego wizerunku miasta

PROGRAM: 4.C. Współpraca zagraniczna

TERMIN REALIZACJI: 2006-2013

ODPOWIEDZIALNI: Miasto

WSPÓŁPRACUJĄCY: organizacje społeczne, przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym

BENEFICJENCI: przedsiębiorcy, mieszkańcy miasta, społeczność lokalna (powiatowa)

WSKAŹNIKI: liczba i zakres zwartych porozumień, liczba i zakres podjętych wspólnych działań

SZACUNKOWY KOSZT: 150-300 tys. złotych

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: Inicjatywy Wspólnoty – INTERREG3, EQUAL

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. inne zadania w współpracy zagranicznej, zadania w programie promocji miasta

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

OPIS ZADANIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY: 4.C.2. Propagowanie współpracy zagranicznej organizacji społecznych, kulturowych i przedsiębiorców

SFERA: Zarządzanie i promocja

CEL STRATEGICZNY: 4. Poprawa sprawności administracji i tworzenie pozytywnego wizerunku miasta

PROGRAM: 4.C. Współpraca zagraniczna

TERMIN REALIZACJI: 2003-2013

ODPOWIEDZIALNI: Miasto

WSPÓŁPRACUJĄCY: organizacje społeczne, kulturalne i gospodarcze, partnerzy zagraniczni

BENEFICJENCI: mieszkańcy miasta, przedsiębiorcy, społeczność lokalna (powiatowa), turyści

WSKAŹNIKI: liczba zawartych umów, przeprowadzonych działań, liczba osób zaangażowanych we współpracę zagraniczną

SZACUNKOWY KOSZT: 20-50 tys. zł

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: środki strukturalne UE, Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG3 , EQUAL

POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI: m.in. inne zadania w współpracy zagranicznej, zadania w programie promocji miasta

POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI I PROGRAMAMI REGIONALNYMI, KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI: Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej

# VI. Finanse Miasta

## 1. Wstęp

Rozdział zawiera analizę dynamiki i rodzajów zmian struktury dochodów i wydatków budżetu gminy na przestrzeni lat 1999-2002 oraz prognozę na lata 2003-2013. Celem niniejszej analizy jest próba określenia finansowych uwarunkowań realizacji strategicznych programów rozwojowych gminy.

### 1.1. Uwarunkowania prawne gospodarki finansowej gminy

Jednym z najważniejszych czynników, od których zależą rozmiary i efekty prowadzonej działalności gmin, jest ich gospodarka finansowa. Jest to ogół czynności związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków finansowych, podejmowanych przez władze gminy i jej jednostki organizacyjne.

Głównym źródłem finansowania zadań gminy stanowią dochody budżetu, ponadto występować mogą w charakterze źródeł uzupełniających - kredyty i pożyczki oraz emisja papierów wartościowych.

Ogólne ramy prawne dla prowadzonej przez gminy gospodarki budżetowej stanowią następujące ustawy:

- ustawa o samorządzie gminnym, która określa prawną i majątkową pozycję gminy i różne sfery jej aktywności, zasady i procedury opracowywania projektów budżetu, trybu i terminów jego uchwalania oraz odpowiedzialności za prowadzoną gospodarkę finansową,

- ustawa o finansach publicznych, która reguluje zasady i tryb gromadzenia i wydatkowania środków publicznych, zaciągania kredytów i pożyczek, gospodarowania długiem publicznym oraz określa formy organizacyjno-prawne jednostek realizujących zadania publiczne,

- ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003, która precyzuje szczegółowo źródła i rodzaje dochodów jednostek samorządu terytorialnego i to zarówno własnych, jak i wyrównawczych w postaci subwencji i dotacji z budżetu państwa,

- ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, która szczegółowo określa konstrukcje trzech podatków lokalnych (podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i podatku od posiadania psów), a także trzech rodzajów opłat lokalnych (opłaty targowej, opłaty miejscowej i administracyjnej),

- ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych, która określa zasady i tryb nadzoru nad gospodarką finansową i jej kontroli przez wyspecjalizowany organ rządowy.

Źródła dochodów ze względu na metodę przekazywania ich do gmin dzielimy na:

- własne (pochodzące z podatków i opłat lokalnych, jednostek organizacyjnych gminy oraz z majątku),

- zewnętrzne (przekazywane z budżetu państwa w formie dotacji celowych i subwencji).

### 1.2. Źródła dochodów gmin

Źródła dochodów budżetu gminy określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003. Podstawowe zmiany w nowych uregulowaniach to rozszerzenie zakresu podmiotowego o nowo utworzone od stycznia 1999 jednostki samorządu terytorialnego (powiaty i województwa samorządowe), dostosowanie wielkości procentowego udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - w związku z wprowadzeniem reformy ubezpieczeń zdrowotnych.

Ustawa wymienia 16 źródeł dochodów budżetowych gmin, które można usystematyzować następująco:

I. DOCHODY WŁASNE

1. Podatki i opłaty będące dochodami gmin pobierane przez organy gminy:

a)	podatek rolny,

b)	podatek leśny,

c)	podatek od nieruchomości położonych na terenie gminy,

d)	podatek od środków transportowych,

e)	podatek od posiadania psów,

f)	opłata targowa,

g)	opłata miejscowa,

h)   opłata skarbowa,

i)	samo opodatkowanie mieszkańców.

2. Podatki stanowiące dochody gmin pobierane przez urzędy skarbowe:

a)	podatek od czynności cywilno – prawnych,

b)	podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych,

c)	podatek od spadków i darowizn

3. Udziały gmin we wpływach

a)	z podatku dochodowego od osób fizycznych,

b)	z podatku dochodowego od osób prawnych, mających siedzibę na terenie gminy.

4. Opłaty, kary, ceny i grzywny pobierane przez urzędy gmin i gminne jednostki organizacyjne:

a)	opłata administracyjna,

b)	opłaty związane z działalnością gospodarczą komunalnych jednostek organizacyjnych,

c)	opłaty za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

5. Subwencje, ustalane według zasad określonych w ustawie.

6. Dotacje z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych:

a)	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej,

b)	dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin,

c)	dotacje przekazywane gminom z państwowych funduszów celowych.

II. DOCHODY Z MAJĄTKU I PRZEDSIĘBIORSTW GMINY, INNE DOCHODY O CHARAKTERZE PRYWATNOPRAWNYM, OPŁATY ADIACENCKIE

1)	czynsze najmu i czynsze dzierżawy,

2)	opłaty z tytułu oddania gruntu stanowiącego własność gminy w użytkowanie wieczyste,

3)	wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych,

4)	opłaty adiacenckie,

5)	zyski z przedsiębiorstw, zakładów, spółek i spółdzielni, w których gmina posiada udziały,

6)	dywidenda od przedsiębiorstw komunalnych, do których stosuje się przepisy o przedsiębiorstwach państwowych,

7)	dochody z prywatyzacji przedsiębiorstw komunalnych,

8)	inne dochody prywatnoprawne.

III. PRZYCHODY O CHARAKTERZE ZWROTNYM

a)	kredyty i pożyczki na bieżące finansowanie działalności gminy (spłacane w ciągu roku budżetowego),

b)	kredyty i pożyczki zaciągane na dłuższy okres,

c)	wpływy z emisji gminnych papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

Większość dochodów własnych z podatków i opłat pobierana jest bezpośrednio przez urzędy gmin.

Dochody gmin możemy podzielić na trzy zasadnicze grupy:

1. dochody własne, do których zalicza się podatki i opłaty o charakterze lokalnym, opłatę skarbową, dochody z majątku gminy, wpływy ze spadków, zapisów i darowizn na rzecz gminy oraz inne dochody przyznane gminom na mocy odrębnych przepisów;

2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa;

3. subwencje i dotacje z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych.

### 1.3. Finansowanie zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej

Wielkość środków publicznych kierowanych do gmin powinna być dostosowana do przyznanego im zakresu zadań i kompetencji. Adekwatność przyznanych dochodów i rozmiarów zadań publicznych jest jedną z najważniejszych gwarancji rzeczywistej samodzielności gmin.

Do zadań, które pociągają za sobą największe wydatki i mają największe znaczenie przy kształtowaniu budżetów gmin należą m.in.:

1) prowadzenie żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,

2) prowadzenie własnych instytucji kultury,

3) prowadzenie spraw z zakresu pomocy społecznej,

4) zaopatrzenie mieszkańców w wodę, ciepło, energię elektryczną,

5) ochrona środowiska, wywóz śmieci i ich utylizacja,

6) prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego,

7) utrzymanie i budowa dróg lokalnych,

8) wyposażenie gruntów pod zabudowę mieszkalną w urządzenia komunalne.

## 2. Analiza dochodów i wydatków miasta w poprzednich budżetach

Niniejszą analizę opracowano w oparciu o publikacje GUS, zawierające dane ze sprawozdań z wykonania budżetów gmin. Wykorzystano również materiały otrzymane w Urzędzie Miasta w Siemiatyczach.

Analizie poddano przede wszystkim dynamikę i rodzaje zmian struktury dochodów i wydatków na przestrzeni 1999-2002, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wydatki inwestycyjne (majątkowe), których poziom wyznacza realne możliwości wdrażania strategii rozwojowych.

Kształtowanie się dochodów i wydatków budżetu miasta Siemiatycze na przestrzeni analizowanych lat przedstawiają zamieszczone tabele i wykresy.

### 2.1. Dochody

W całym analizowanym okresie 1999-2002 dochody budżetowe ogółem wzrastały w stosunkowo szybkim tempie. Jest to zrozumiałe, gdy uwzględni się rozszerzający się z każdym rokiem zakres gminnych zadań oraz wzrost cen towarów i usług (inflację).

Tabela 35

Dochody do budżetu gminy miejskiej w Siemiatyczach (w tys zł):

|  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody ogółem | 15 415 | 16 291 | 17 614 | 18 640 |
| W tym: |  |  |  |  |
| Dotacje i subwencje | 6 872 | 7 414 | 8 584 | 9 403 |
| Udział procentowy dotacji i subwencji w dochodach ogółem | 44,58 % | 45,51 % | 48,73 % | 50,45 % |

Źródło: Urząd Miasta Siemiatycze i obliczenia własne

Dynamikę dochodów w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

Tabela 36

|  | 2000/ 1999 | 2001/ 2000 | 2002/ 2001 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dochody ogółem | 105,68 | 108,12 | 105,82 |
| W tym: |  |  |  |
| Dotacje i subwencja | 107,89 | 115,78 | 109,54 |

Źródło: Urząd Miasta Siemiatycze i obliczenia własne

W strukturze źródeł dochodów w latach 1999 - 2002 wzrasta udział dochodów z dotacji i subwencji. W osiąganych dochodach własnych wyraźnie dominują wpływy z podatków i opłat lokalnych, w tym głównie z podatku od nieruchomości oraz z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jeżeli chodzi o dochody z udziału we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, to niewielkie znaczenie mają dochody z podatku dochodowego od osób prawnych.

Stopień uzależnienia gminy od budżetu państwa, mierzony wysokością dotacji i subwencji oraz poziomem jej udziału w dochodach ogółem, wyraźnie wzrasta od roku 1996, tj. od daty przejęcia przez gminy utrzymania szkół podstawowych. Subwencja oświatowa zaczęła wyraźnie dominować w całości dochodów uzyskiwanych z budżetu państwa.

Dochody uzupełniające, pochodzące z budżetu państwa (dotacje i subwencje):

- w 1999 roku	stanowiły 44,58 %

- w 2000 roku	stanowiły 45,51 %

- w 2001 roku	stanowiły 48,73 %

- w 2002 roku stanowiły 50,45 %

Z zaobserwowanego trendu kształtowania się struktury dochodów można wnioskować, iż w następnych latach 2003-2013 struktura dochodów gminy ustabilizuje się w proporcjach:

- dotacje i subwencje 50 % (+/-) 5%

- dochody własne oraz udziały w podatkach państwowych 50 % (+/-) 5%

### 2.2. Wydatki

Tabela 37

Wydatki z budżetu gminy miejskiej Siemiatycze (w tys. zł):

|  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wydatki ogółem | 15 744,81 | 16 780,54 | 17 052,46 | 18 749,20 |

Źródło: Urząd Miasta Siemiatycze

W strukturze wydatków wyraźnie dominują wydatki na oświatę i wychowanie – 49 - 50 %.

Przejęcie przez miasto utrzymania szkół podstawowych spowodowało przesunięcie na pierwszą pozycję wydatków ponoszonych w dziale oświata i wychowanie. Przy czym, biorąc pod uwagę rodzaj wydatków, wyraźnie wzrosły wydatki na bieżące utrzymanie (wynagrodzenia, opłaty i składki - głównie w działach oświata i wychowanie oraz administracja i opieka społeczna).

Skurczyły się także wielkości kwot pochodzących z dochodów budżetu na finansowanie inwestycji:

Tabela 38

Inwestycje w wybranych miastach w tys. zł

| ROK | SUMA INWESTYCJI |  |  | UDZIAŁ PROCENTOWY W DOCHODACH BUDŻETOWYCH |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bielsk Podl. | Hajnówka | Siemiatycze | Bielsk Podl. | Hajnówka | Siemiatycze |
| 1994 | 1.559,00 | 1.813,00 | 375,00 | 25,21 % | 30,58 % | 10,68 % |
| 1995 | 1.760,50 | 3.302,90 | 557,40 | 19,25 % | 41,53 % | 10,73 % |
| 1996 | 2.817,00 | 5.641,00 | 1.517,00 | 16,41 % | 35,53 % | 15,18 % |
| 1997 | 2.821,10 | 4.559,00 | 2.114,40 | 13,65 % | 24,55 % | 17,09 % |
| 1998 | 3.904,20 | 1.545,80 | 1.939,70 | 15,81 % | 7,81 % | 13,01 % |
| 1999 | 4.096,50 | 4.252,60 | 1.401,10 | 15,10 % | 17,58 % | 9,09 % |
| 2000 | 4.043,65 | 4.477,41 | 783,00 | 13,52 % | 16,85 % | 4,81 % |
| 2001 | 4.840,72 | 445,00 | 37,00 | 16,22 % | 1,89 % | 0,21 % |
| 2002 | b.d. | b.d. | 565,00 | b.d. | b.d. | 3,03 % |

Źródło: Urząd Miasta Siemiatycze, Urząd Statystyczny Białystok

Wydatki inwestycyjne, majątkowe ponoszone przez gminę miejską w Siemiatyczach w ostatnim dziesięcioleciu, w porównaniu z 2 najbliższymi miastami będącymi siedzibą powiatów – Hajnówką i Bielskiem Podlaskim, kształtowały się na niższym poziomie. Wynika to poniekąd z faktu, że oba powyższe miasta mają znacznie większą liczbę mieszkańców, – przez co znacznie większe możliwości inwestycyjne z racji większych dochodów. Miasto Hajnówka przeznaczało na inwestycje znacznie większe środki finansowe (lata 1994-97 oraz 1999-2000) niż Siemiatycze. Wynikało to z faktu, iż Hajnówka korzystała z bezzwrotnych środków rządowych z programu “Kontrakt dla Puszczy Białowieskiej”. Bielsk Podlaski w dużej mierze korzystał z zewnętrznych źródeł finansowania, między innymi pożyczek z WFOŚ i NFOŚ oraz kredytów komercyjnych.

Z zaobserwowanych trendów oraz przy uwzględnieniu faktu, iż zakończenie inwestycji w zakresie infrastruktury społecznej i technicznej będzie skutkowało wzrostem wydatków na bieżące utrzymanie tych urządzeń, można z dużym przybliżeniem określić, że w latach następnych tzw. “wydatki sztywne” tj. konieczne wydatki bieżące ukształtują się w strukturze budżetu miasta na poziomie ok. 85%. Co oznacza, że na wydatki inwestycyjne (majątkowe) i na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz spłatę rat kapitałowych miasto będzie mogło przeznaczać nie więcej niż 15% z uzyskiwanych dochodów budżetowych.

"Strategia Rozwoju Miasta Siemiatycze na lata 2003-2013" jest podstawą do tworzenia bardziej szczegółowych planów i projektów realizacji poszczególnych celów i kierunków działań. Ich przygotowanie wymaga wstępnego oszacowania kosztów realizacji strategii oraz możliwości jej finansowania.

### 2.3. Ocena kondycji finansowej miasta

Uzyskane na przestrzeni lat 1994-2001 dochody i wydatki budżetowe ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy z możliwością porównania do analogicznych wskaźników dla województwa białostockiego (podlaskiego), 4 pobliskich miast (Brańska, Hajnówki, Kleszczel i Bielska Podlaskiego) oraz Gminy Bielsk Podlaski - przedstawia poniższa tabela:

Tabela 39

Dochody i wydatki ogółem na l mieszkańca (zł/mieszkańca/rok)

| GMINA | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |  | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Województwo Białostockie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dochody | 295,0 | 406,6 | 666,61 | 870,7 | - | - |  | - | - | - |
| wydatki | 298,0 | 406,9 | 667,8 | 877,7 | - | - |  | - | - | - |
| Województwo Podlaskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dochody | - | - | - | - | 974,2 | 1030,5 |  | 1.106,4 | 1193,0 | 1296,3 |
| wydatki | - | - | - | - | 993,0 | 1053,3 |  | 1141,9 | 1213,8 | 1300,9 |
| Siemiatycze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dochody | 233,0 | 341,5 | 654,4 | 798,8 | 952,1 | 985,6 |  | 1.026,2 | 1114,4 | 1215,1 |
| wydatki | 236,0 | 337,0 | 669,4 | 818,5 | 936,0 | 1006,7 |  | 1057,0 | 1078,9 | 1222,2 |
| Bielsk Podlaski miasto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dochody | 230,0 | 332,6 | 624,9 | 747,5 | 895,2 | 981,5 | 1074,3 |  | 1098,2 | 1261,9 |
| wydatki | 221,0 | 334,0 | 619,9 | 755,2 | 911,3 | 999,9 | 1114,6 |  | 1165,3 | 1279,8 |
| Bielsk Podlaski gmina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dochody | 288,0 | 369,7 | 619,3 | 808,6 | 830,3 | 945,0 |  | 945,4 | 1000,1 | 1164,8 |
| wydatki | 283,0 | 379,6 | 564,2 | 835,2 | 1.118,8 | 942,8 |  | 976,0 | 1146,5 | 1108,8 |
| Brańsk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dochody | 234,0 | 477,8 | 836,3 | 1034,3 | 1.188,9 | 1415,8 |  | 1616,8 | 1885,7 | 1635,3 |
| wydatki | 250,0 | 700,0 | 1.034,7 | 1.134,6 | 1.199,2 | 1341,4 |  | 1595,8 | 1928,3 | 1569,7 |
| Hajnówka miasto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dochody | 244,0 | 327,3 | 655,1 | 770,0 | 818,9 | 1001,5 |  | 1003,6 | 947,4 | 1023,9 |
| wydatki | 221,0 | 357,4 | 716,8 | 777,8 | 805,1 | 1010,5 |  | 1094,5 | 947,3 | 1091,7 |
| Kleszczele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dochody | 253,0 | 456,8 | 826,4 | 1 162,4 | 981,5 | 1097,1 |  | 1266,3 | 1117,4 | 1176,1 |
| wydatki | 268,0 | 537,4 | 837,6 | 1.172,1 | 1.160,8 | 1032,6 |  | 1295,6 | 1058,1 | 1158,7 |

Źródło: Urząd Statystyczny w Białymstoku

Osiągane przez miasto dochody i wydatki w latach 1994-2001 w przeliczeniu na jednego mieszkańca były nieco mniejsze od średnich dochodów na jednego mieszkańca w województwie białostockim a następnie w podlaskim. Średnie dochody i wydatki na jednego mieszkańca były zbliżone do realizowanych przez Bielsk Podlaski i wyższe od realizowanych w Hajnówce.

Kondycję finansową miasta Siemiatycze, mierzoną wielkością osiąganych dochodów i wydatków budżetowych przypadających na jednego mieszkańca, można ocenić jako nieco wyższą od przeciętnej, zbliżoną do średniej w dawnym województwie białostockim a obecnie zbliżoną do średniej w województwie podlaskim.

### 2.4. Koszty realizacji strategii

Bardzo trudno oszacować jest koszty realizacji Strategii, ponieważ okres jej realizacji jest rozłożony na lata 2003-2013. Szacunkowe koszty realizacji głównych działań inwestycyjnych przedstawione zostały w poniższej tabeli, na podstawie wyliczeń dokonanych przez pracowników urzędu miasta.

Zależność pomiędzy horyzontem czasowym, a stopniem szczegółowości analizy finansowej jest odwrotnie proporcjonalna. Szacunek kosztów jest znacznie bardziej prawdopodobny w przypadku zadań krótkookresowych i średniookresowych, niż w przypadku zadań długookresowych. Problemem jest również wycena rodzajowa działań strategicznych. Najłatwiej przewidzieć jest i poddać procesom kosztorysowania tzw. inwestycje "twarde", dotyczące elementów infrastruktury technicznej, komunalnej, drogowej. Projekty techniczne wymienionych inwestycji przygotowuje się z pewnym wyprzedzeniem czasowym. Podają one konkretne sumy pieniężne. Pozostałe zadania wspierające rozwój miasta można tylko próbować szacować.

Poniższe zestawienie przedstawia koszty najważniejszych inwestycji przewidzianych w "Strategii Rozwoju Miasta Siemiatycze".

Wg przyjętej metodologii łączny koszt realizacji zadań inwestycyjnych (objętych planami inwestycyjnymi) na lata 2003-2007 można określić na poziomie 15 855 tys. zł. W kalkulacji nie zostały uwzględnione koszty działań długookresowych, wychodzących poza rok 2007, które ujęto w indykatywnej tabeli finansowej (Aneks II).

Tabela 40

Wykaz zrealizowanych, realizowanych i planowanych zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację – gmina miejska Siemiatycze

| #### NAZWA ZADANIA | KOSZT OGÓŁEM | KOSZTY PONIESIONE | KOSZTY DO PONIE-SIENIA | W LATACH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa kanału sanitarnego – ul. Kościuszki | 51 | 51 |  | 1997 |
| Budowa kanału sanitarnego i deszczowego – ul. Obrońców Westerplatte | 30 | 30 |  |  |
| Budowa kanału sanitarnego – ul. Dąbrowskiego | 30 | 30 |  |  |
| Budowa kanału sanitarnego – ul. Armii Krajowej i Sobieskiego | 106 | 106 |  |  |
| Budowa kanału sanitarnego – ul. Lewandowskiego i Łąkowa | 71 | 71 |  |  |
| Budowa kanału sanitarnego i deszczowego – ul. Obrońców Warszawy i Obrońców Westerplatte | 54 | 54 |  |  |
| Budowa kanału deszczowego – ul. Drohiczyńska | 52 | 52 |  | 1998 |
| Budowa kanału sanitarnego i deszczowego – ul. Obrońców Warszawy | 30 | 30 |  |  |
| Budowa wodociągu – ul. Lewandowskiego i łąkowa | 39 | 39 |  |  |
| Budowa kanału sanitarnego i deszczowego – ul. Obrońców Wizny | 152 | 152 |  |  |
| Budowa kanału sanitarnego – do Przedszkola Nr 1 | 18 | 18 |  |  |
| Budowa kanału sanitarnego i deszczowego – ul. Obrońców Westerplatte, Obrońców Helu, Obrońców Warszawy, Bohaterów Monte Ciasno, Raginisa | 110 | 110 |  |  |
| Budowa wodociągu – ul. Górna | 14 | 14 |  |  |
| Budowa kanału deszczowego – ul. Lewandowskiego | 52 | 52 |  |  |
| Budowa sieci wodociągowej – ul. Żeromskiego | 97 | 97 |  | 1999 |
| Budowa kanału sanitarnego i deszczowego – ul. Drohiczyńska | 422 | 422 |  |  |
| Budowa kanału sanitarnego – ul. Mokra i Rumiankowa | 37 | 37 |  |  |
| Budowa wodociągu – ul. Mokra i Rumiankowa | 15 | 15 |  |  |
| Budowa kanału sanitarnego ciśnieniowego – ul. Sportowa | 10 | 10 |  |  |
| Budowa wodociągu – ul. Sportowa | 56 | 56 |  |  |
| Budowa kanału sanitarnego i deszczowego – ul. Kilińskiego | 765 | 765 |  | 2000 |
| Budowa kanału sanitarnego i wodociągu wzdłuż zalewu górnego | 27 | 27 |  |  |
| Budowa wodociągu – ul. Armii Krajowej | 37 | 37 |  | 2001 |
| Remont budowli piętrzącej na zbiorniku wodnym, dolnym i górnym | 530 | 161 |  | 2002 |
| Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków | 10 600 | 405 |  |  |
| Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków (kontynuacja) |  |  | 10 195 | 2003 |
| Remont budowli piętrzącej na zbiorniku wodnym,dolnym i górnym (kontynuacja) |  |  | 166 |  |
| Remont budowli piętrzącej na zbiorniku wodnym,dolnym i górnym (kontynuacja) |  |  | 203 | 2004-2005 |
| Budowa kanału sanitarnego – ul. B. Głowackiego i Powstania Styczniowego | 2 800 |  | 2 800 |  |
| Budowa kanału sanitarnego i deszczowego – ul. Żeromskiego i Annopolska |  |  |  | 2006-2007 |
|  | 2 700 |  | 2 700 |  |
| SUMA | 18 905 | 2841 | 16064 |  |

Źródło: Urząd Miasta Siemiatycze

Niezależnie od działalności organizacyjnej realizacja zadań wynikających ze strategii wymagać będzie wyasygnowania na te zadania odpowiednich środków finansowych. Zakłada się, iż źródłem tych środków będą m.in.:

- środki własne budżetowe na realizację zadań własnych gminy pozyskane w wyniku prowadzenia przez Burmistrza Miasta aktywnej polityki finansowej i podatkowej,

- subwencje i dotacje z budżetu państwa,

- dotacje i fundusze celowe rządowych, pozarządowych i funduszy Unii Europejskiej programów pomocowych, instytucji wspomagających rozwój przedsiębiorczości i infrastruktury technicznej oraz ochrony środowiska,

- potencjalnie zaciągane przez Burmistrza Miasta kredyty bankowe na realizacje określonych celów i inwestycji.

Poniższe tabele prezentują dochody i wydatki miasta w ujęciu ex post (lata 1999 – 2002):

Tabela 41

Dochody gminy miejskiej w Siemiatyczach w latach 1999 – 2002 w tys. zł

|  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem dochody | 15 415 | 16 291 | 17 614 | 18 640 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa | 1 426 | 1 737 | 1 687 | 2 153 |
| Subwencje ogólne wraz z subwencją na zadania oświatowe | 5 446 | 5 677 | 6 897 | 7 250 |
| Razem dotacje i subwencje z budżetu państwa | 6 872 | 7 414 | 8 584 | 9 403 |
| Udział w dochodach ogółem | 44,58 % | 45,51 % | 48,73 % | 50,45 % |
| Opłata skarbowa | 475 | 498 | 321 | 276 |
| Podatek od nieruchomości | 3 217 | 3 420 | 3 489 | 4 138 |
| Podatek od środków transportowych | 371 | 397 | 373 | 420 |
| Podatek rolny | 59 | 55 | 59 | 60 |
| Pozostałe dochody | 1 460 | 1 414 | 1 681 | 1 451 |
| Ogółem podatki, opłaty lokalne i pozostałe | 5 582 | 5 784 | 5 923 | 6 345 |
| Udział podatków i opłat lokalnych w dochodach ogółem | 36,21 % | 35,50 % | 33,63 % | 34,04 % |
| Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych | 2 889 | 2 911 | 2 991 | 2 756 |
| Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych | 72 | 182 | 116 | 136 |
| Ogółem podatki stanowiące dochód budżetu państwa | 2 961 | 3 093 | 3 107 | 2 892 |
| Udział dochodów z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w dochodach ogółem | 19,21 % | 18,99 % | 17,64 % | 15,52 % |
| Ogółem dochody własne | 8 543 | 8 877 | 9 030 | 9 237 |
| Udział w dochodach własnych ogółem | 55,42 % | 54,49 % | 51,27 % | 49,55 % |

Źródło: Urząd Miasta Siemiatycze

Tabela 42

Wydatki gminy miejskiej Siemiatycze w latach 1999-2002 (w tys. zł)

| WYDATKI – STRUKTURA - W % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Administracja samorządowa i państwowa | 13,55 | 12,35 | 13,23 | 13,25 |
| Gospodarka komunalna | 10,14 | 10,20 | 8,29 | 10,62 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 1,56 | 2,03 | 0,56 | 0,96 |
| Kultura fizyczna i sport | 2,27 | 2,97 | 2,75 | 2,39 |
| Kultura i sztuka | 4,69 | 4,89 | 4,78 | 4,65 |
| Ochrona zdrowia | 1,14 | 0,89 | 1,05 | 1,00 |
| Opieka społeczna | 11,99 | 12,52 | 14,22 | 14,08 |
| Oświata i wychowanie | 49,33 | 49,68 | 50,60 | 49,12 |
| Pozostałe | 5,33 | 4,47 | 4,54 | 3,93 |
| Kwota 100% | 15 744,81 | 16 780,54 | 17 052,46 | 18 749,20 |
| WYDATKI - W TYS ZŁ |  |  |  |  |
| Dział | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Administracja samorządowa i państwowa | 2 132,83 | 2 072,92 | 2 255,27 | 2 484,53 |
| Gospodarka komunalna | 1 596,12 | 1 712,24 | 1 413,58 | 1 991,97 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 245,70 | 340,44 | 94,69 | 179,86 |
| Kultura fizyczna i sport | 358,18 | 498,85 | 468,28 | 447,50 |
| Kultura i sztuka | 738,00 | 820,50 | 815,50 | 872,00 |
| Ochrona zdrowia | 179,16 | 148,64 | 178,20 | 187,84 |
| Opieka społeczna | 1 887,62 | 2 101,62 | 2 425,13 | 2 639,09 |
| Oświata i wychowanie | 7 767,59 | 8 335,92 | 8 627,79 | 9 209,52 |
| Pozostałe | 839,61 | 749,41 | 774,02 | 736,89 |
| Wydatki ogółem | 15 744,81 | 16 780,54 | 17 052,46 | 18 749,20 |
| Dochody ogółem | 15 415 | 16 291 | 17 614 | 18 640 |
| Dochody minus wydatki | -329,81 | -489,54 | 561,54 | -109,20 |

Źródło: Urząd Miasta Siemiatycze

## 3. Prognoza dochodów, wydatków i możliwości inwestycyjnych miasta

Realizacja celów i zadań zawartych w "Strategii" będzie finansowana w miarę możliwości ze środków budżetu miasta, które będą przeznaczone na określone dziedziny działalności społeczno-gospodarczej i zadania wg decyzji samorządu. Jednocześnie samorząd podjął bardzo aktywne starania i działania na rzecz pozyskania środków finansowych z zewnątrz w tym subwencji, dotacji z budżetu państwa, środków z agencji, fundacji i różnego rodzaju funduszy działających na rzecz np. ochrony środowiska. Dodatkowo wskazane jest, aby dalej poszukiwał współpracy z instytucjami udzielającymi dotacji krajowych i unijnych funduszy pomocowych i strukturalnych oraz z organizacjami zajmującymi się wspieraniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw w celu pobudzania przedsiębiorczości i rozwoju małych i średnich firm prywatnych. Jest to szczególnie ważne gdyż miasto dotychczas korzystało z pomocy tych instytucji w niewielkim zakresie. Instrumentami samorządu w zakresie tworzenia lepszych warunków rozwoju przedsiębiorczości mogą być między innymi: operacje na podatkach, a w tym rozkładanie spłaty należności na raty, odraczanie terminów płatności, zaniechanie poboru należnego podatku, zwolnienia z podatku, polityka czynszów, obligacje itp. Pewne znaczenie może odgrywać zastosowanie różnych stawek amortyzacyjnych, które może wpłynąć na kalkulacje cen usług komunalnych. Pożądanym kierunkiem działań samorządu jest również promocja i reklama miasta poprzez publikowanie materiałów promocyjnych ze szczególnym eksponowaniem atrakcyjności inwestycyjnej, udziału w targach, giełdach inwestycyjnych, wydawanie folderów, reklama w środkach masowego przekazu, przedstawianie ofert w sieci Internet. Celem tych działań ma być zachęcanie inwestorów krajowych i zagranicznych do inwestowania w mieście i tą drogą lepsze wykorzystanie istniejących zasobów.

Na potrzeby strategii rozwoju gminy miejskiej Siemiatycze przedstawiono 3 warianty rozwoju gospodarczego miasta: wariant aktywny – zakładający średni przyrost roczny wydatków na poziomie 2,1 % i dochodów na poziomie 4,1 %, wariant umiarkowany (bez większych zmian) – zakładający przyrosty wydatków na poziomie 2,6 % i dochodów na poziomie 3,6 % oraz wariant ostrzegawczy – zakładający przyrost wydatków i dochodów na poziomie odpowiednio 2,8 % i 2,3 %.

Tabela 43

Trzy główne warianty polityki gospodarczej miasta Siemiatycze do 2013 r. (założenia)

| WARIANTY | PROCENTOWA DYNAMIKA WZROSU BUDŻETU W |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WYDATKACH |  |  | DOCHODACH |  |  |
|  |  | Zakres | Średnia |  | Zakres | Średnia |
| AKTYWNY |  | 0,3 – 4,7 % | 2,1 % |  | -1,8 – 4,7 % | 4,1 % |
| UMIARKOWANY |  | 0,5 – 4,7 % | 2,6 % |  | -1,6 – 5,9 % | 3,6 % |
| OSTRZEGAWCZY |  | 1,0 - 4,7 % | 2,8 % |  | -2,5 – 3,0 % | 2,3 % |

W celu ustalenia przyrostów rocznych wydatków i dochodów skorzystano z założeń “Strategii finansów publicznych i rozwoju gospodarczego Polski na lata 2000 – 2010”.

Tabela 44

Prognoza dochodów gminy miejskiej Siemiatycze w latach 2002-2013 w tys. zł (wariant aktywny)

| Rok | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem dochody | 18 640,00 | 18 312,97 | 19 175,23 | 20 085,49 | 21 028,23 | 22 003,26 | 23 031,59 | 24 116,67 | 25 236,21 | 26 377,99 | 27 581,41 | 28 850,32 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa | 2 153,00 | 2 217,59 | 2 284,12 | 2 352,64 | 2 423,22 | 2 495,92 | 2 570,79 | 2 647,92 | 2 727,36 | 2 809,18 | 2 893,45 | 2 980,26 |
| Subwencje ogólne wraz z subwencją na zadania oświatowe | 7 250,00 | 6 350,00 | 6 604,00 | 6 868,16 | 7 142,89 | 7 428,60 | 7 725,75 | 8 034,78 | 8 356,17 | 8 690,41 | 9 038,03 | 9 399,55 |
| Razem dotacje i subwencje z budżetu państwa | 9 403,00 | 8 567,59 | 8 888,12 | 9 220,80 | 9 566,11 | 9 924,52 | 10 296,54 | 10 682,69 | 11 083,52 | 11 499,59 | 11 931,48 | 12 379,81 |
| Udział dotacji i subwencji w dochodach ogółem | 50,45 | 46,78 | 46,35 | 45,91 | 45,49 | 45,10 | 44,71 | 44,30 | 43,92 | 43,60 | 43,26 | 42,91 |
| Ogółem podatki i opłaty lokalne | 6 345,00 | 6 593,10 | 6 851,12 | 7 119,47 | 7 398,56 | 7 669,77 | 7 951,32 | 8 243,62 | 8 547,11 | 8 824,38 | 9 111,58 | 9 409,10 |
| W tym: opłata skarbowa | 276,00 | 291,18 | 307,19 | 324,09 | 341,92 | 360,72 | 380,56 | 401,49 | 423,57 | 446,87 | 471,45 | 497,38 |
| Podatek od nieruchomości | 4 138,00 | 4 286,97 | 4 441,30 | 4 601,19 | 4 766,83 | 4 919,37 | 5 076,79 | 5 239,24 | 5 406,90 | 5 542,07 | 5 680,62 | 5 822,64 |
| Podatek od środków transportowych | 420,00 | 438,06 | 456,90 | 476,54 | 497,03 | 518,41 | 540,70 | 563,95 | 588,20 | 613,49 | 639,87 | 667,39 |
| Podatek rolny | 60,00 | 60,60 | 61,21 | 61,82 | 62,44 | 63,06 | 63,69 | 64,33 | 64,97 | 65,62 | 66,28 | 66,94 |
| Pozostałe dochody | 1 451,00 | 1 516,30 | 1 584,53 | 1 655,83 | 1 730,34 | 1 808,21 | 1 889,58 | 1 974,61 | 2 063,47 | 2 156,32 | 2 253,36 | 2 354,76 |
| Udział podatków i opłat lokalnych i pozostałych dochodów w doch. ogółem | 34,03 | 36,01 | 35,73 | 35,45 | 35,18 | 34,86 | 34,52 | 34,18 | 33,87 | 33,45 | 33,03 | 32,61 |
| Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 2 756,00 | 3 004,04 | 3 274,40 | 3 569,10 | 3 872,47 | 4 201,63 | 4 558,77 | 4 946,27 | 5 341,97 | 5 769,33 | 6 230,87 | 6 729,34 |
| Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 136,00 | 148,24 | 161,58 | 176,12 | 191,09 | 207,34 | 224,96 | 244,08 | 263,61 | 284,70 | 307,47 | 332,07 |
| Ogółem podatki stanowiące dochody budżetu państwa | 2 892,00 | 3 152,28 | 3 435,99 | 3 745,22 | 4 063,57 | 4 408,97 | 4 783,73 | 5 190,35 | 5 605,58 | 6 054,03 | 6 538,35 | 7 061,42 |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w doch. ogółem | 15,52 | 17,21 | 17,92 | 18,64 | 19,33 | 20,04 | 20,77 | 21,52 | 22,21 | 22,95 | 23,71 | 24,48 |
| Ogółem dochody własne | 9 237,00 | 9 745,38 | 10 287,11 | 10 864,69 | 11 462,13 | 12 078,74 | 12 735,05 | 13 433,97 | 14 152,69 | 14 878,40 | 15 649,93 | 16 470,52 |
| Udział dochodów własnych w dochodach ogółem | 49,55 | 53,22 | 53,65 | 54,09 | 54,51 | 54,90 | 55,29 | 55,70 | 56,08 | 56,40 | 56,74 | 57,09 |

Źródło: Obliczenia własne

Tabela 45

Prognoza dochodów gminy miejskiej Siemiatycze w latach 2002-2013 w tys. zł (wariant umiarkowany)

| Rok | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem dochody | 18 640,00 | 18 339,61 | 19 036,48 | 19 402,47 | 20 547,01 | 21 537,60 | 22 379,55 | 23 360,70 | 24 409,02 | 25 519,32 | 26 666,71 | 27 357,77 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa | 2 153,00 | 2 230,51 | 2 292,96 | 2 040,74 | 2 204,00 | 2 351,66 | 2 379,88 | 2 482,22 | 2 581,51 | 2 700,26 | 2 802,87 | 2 718,78 |
| Subwencje ogólne wraz z subwencją na zadania oświatowe | 7 250,00 | 6 350,00 | 6 515,10 | 6 651,92 | 7 124,20 | 7 451,92 | 7 720,19 | 8 021,27 | 8 358,17 | 8 700,85 | 9 057,59 | 9 102,87 |
| Razem dotacje i subwencje z budżetu państwa | 9 403,00 | 8 580,51 | 8 808,06 | 8 692,65 | 9 328,20 | 9 803,58 | 10 100,07 | 10 503,49 | 10 939,67 | 11 401,11 | 11 860,45 | 11 821,65 |
| Udział dotacji i subwencji w dochodach ogółem | 50,45 | 46,79 | 46,27 | 44,80 | 45,40 | 45,52 | 45,13 | 44,96 | 44,82 | 44,68 | 44,48 | 43,21 |
| Ogółem podatki i opłaty lokalne | 6 345,00 | 6 635,74 | 6 855,19 | 7 082,80 | 7 318,91 | 7 540,70 | 7 770,67 | 8 009,15 | 8 256,53 | 8 513,17 | 8 779,48 | 9 055,87 |
| W tym: opłata skarbowa | 276,00 | 292,56 | 307,19 | 322,55 | 338,67 | 355,61 | 373,39 | 392,06 | 411,66 | 432,24 | 453,86 | 476,55 |
| Podatek od nieruchomości | 4 138,00 | 4 303,52 | 4 411,11 | 4 521,39 | 4 634,42 | 4 727,11 | 4 821,65 | 4 918,08 | 5 016,45 | 5 116,77 | 5 219,11 | 5 323,49 |
| Podatek od środków transportowych | 420,00 | 441,00 | 460,85 | 481,58 | 503,25 | 525,90 | 549,57 | 574,30 | 600,14 | 627,15 | 655,37 | 684,86 |
| Podatek rolny | 60,00 | 60,60 | 61,08 | 61,57 | 62,07 | 62,56 | 63,06 | 63,57 | 64,08 | 64,59 | 65,11 | 65,63 |
| Pozostałe dochody | 1 451,00 | 1 538,06 | 1 614,96 | 1 695,71 | 1 780,50 | 1 869,52 | 1 963,00 | 2 061,15 | 2 164,20 | 2 272,42 | 2 386,04 | 2 505,34 |
| Udział podatków i opłat lokalnych i pozostałych dochodów w doch. ogółem | 34,04 | 36,18 | 36,01 | 36,50 | 35,62 | 35,01 | 34,72 | 34,28 | 33,83 | 33,36 | 32,92 | 33,10 |
| Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 2 756,00 | 2 976,48 | 3 214,60 | 3 455,69 | 3 714,87 | 3 993,49 | 4 293,00 | 4 614,97 | 4 961,09 | 5 333,18 | 5 733,16 | 6 163,15 |
| Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 136,00 | 146,88 | 158,63 | 171,32 | 185,03 | 199,83 | 215,81 | 233,08 | 251,73 | 271,86 | 293,61 | 317,10 |
| Ogółem podatki stanowiące dochody budżetu państwa | 2 892,00 | 3 123,36 | 3 373,23 | 3 627,01 | 3 899,90 | 4 193,31 | 4 508,81 | 4 848,05 | 5 212,82 | 5 605,04 | 6 026,78 | 6 480,26 |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w doch. ogółem | 15,52 | 17,03 | 17,72 | 18,69 | 18,98 | 19,47 | 20,15 | 20,75 | 21,36 | 21,96 | 22,60 | 23,69 |
| Ogółem dochody własne | 9 237,00 | 9 759,10 | 10 228,42 | 10 709,81 | 11 218,81 | 11 734,02 | 12 279,48 | 12 857,21 | 13 469,35 | 14 118,21 | 14 806,25 | 15 536,12 |
| Udział dochodów własnych w dochodach ogółem | 49,55 | 53,21 | 53,73 | 55,20 | 54,60 | 54,48 | 54,87 | 55,04 | 55,18 | 55,32 | 55,52 | 56,79 |

Źródło: Obliczenia własne

Tabela 46

Prognoza dochodów gminy miejskiej Siemiatycze w latach 2002-2013 w tys. zł (wariant ostrzegawczy)

| Rok | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem dochody | 18 640,00 | 18 167,92 | 18 645,49 | 18 984,22 | 19 495,43 | 20 048,60 | 20 645,91 | 21 266,68 | 21 888,16 | 22 534,34 | 23 206,41 | 23 905,67 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa | 2 153,00 | 2 196,06 | 2 239,98 | 2 127,98 | 2 170,54 | 2 213,95 | 2 258,23 | 2 303,40 | 2 349,46 | 2 396,45 | 2 444,38 | 2 493,27 |
| Subwencje ogólne wraz z subwencją na zadania oświatowe | 7 250,00 | 6 350,00 | 6 445,25 | 6 541,93 | 6 640,06 | 6 739,66 | 6 840,75 | 6 943,36 | 7 047,52 | 7 153,23 | 7 260,53 | 7 369,43 |
| Razem dotacje i subwencje z budżetu państwa | 9 403,00 | 8 546,06 | 8 685,23 | 8 669,91 | 8 810,60 | 8 953,61 | 9 098,99 | 9 246,76 | 9 396,98 | 9 549,68 | 9 704,91 | 9 862,70 |
| Udział dotacji i subwencji w dochodach ogółem | 50,45 | 47,04 | 46,58 | 45,67 | 45,19 | 44,66 | 44,07 | 43,48 | 42,93 | 42,38 | 41,82 | 41,26 |
| Ogółem podatki i opłaty lokalne | 6 345,00 | 6 556,34 | 6 710,81 | 6 869,89 | 7 033,75 | 7 224,84 | 7 444,57 | 7 671,42 | 7 881,77 | 8 098,68 | 8 322,37 | 8 553,08 |
| W tym: opłata skarbowa | 276,00 | 285,66 | 295,66 | 306,01 | 316,72 | 327,80 | 339,27 | 351,15 | 363,44 | 376,16 | 389,33 | 402,95 |
| Podatek od nieruchomości | 4 138,00 | 4 262,14 | 4 326,07 | 4 390,96 | 4 456,83 | 4 545,96 | 4 659,61 | 4 776,10 | 4 871,63 | 4 969,06 | 5 068,44 | 5 169,81 |
| Podatek od środków transportowych | 420,00 | 438,90 | 458,65 | 479,29 | 500,86 | 523,40 | 546,95 | 571,56 | 597,28 | 624,16 | 652,25 | 681,60 |
| Podatek rolny | 60,00 | 60,60 | 61,02 | 61,45 | 61,88 | 62,31 | 62,75 | 63,19 | 63,63 | 64,08 | 64,53 | 64,98 |
| Pozostałe dochody | 1 451,00 | 1 509,04 | 1 569,40 | 1 632,18 | 1 697,46 | 1 765,36 | 1 835,98 | 1 909,42 | 1 985,79 | 2 065,23 | 2 147,83 | 2 233,75 |
| Udział podatków i opłat lokalnych i pozostałych dochodów w doch. ogółem | 34,04 | 36,09 | 35,99 | 36,19 | 36,08 | 36,04 | 36,06 | 36,07 | 36,01 | 35,94 | 35,86 | 35,78 |
| Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 2 756,00 | 2 921,36 | 3 096,64 | 3 282,44 | 3 479,39 | 3 688,15 | 3 909,44 | 4 144,00 | 4 392,65 | 4 656,20 | 4 935,58 | 5 231,71 |
| Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 136,00 | 144,16 | 152,81 | 161,98 | 171,70 | 182,00 | 192,92 | 204,49 | 216,76 | 229,77 | 243,56 | 258,17 |
| Ogółem podatki stanowiące dochody budżetu państwa | 2 892,00 | 3 065,52 | 3 249,45 | 3 444,42 | 3 651,08 | 3 870,15 | 4 102,36 | 4 348,50 | 4 609,41 | 4 885,97 | 5 179,13 | 5 489,88 |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w doch. ogółem | 15,52 | 16,87 | 17,43 | 18,14 | 18,73 | 19,30 | 19,87 | 20,45 | 21,06 | 21,68 | 22,32 | 22,96 |
| Ogółem dochody własne | 9 237,00 | 9 621,86 | 9 960,26 | 10 314,31 | 10 684,83 | 11 094,99 | 11 546,92 | 12 019,92 | 12 491,18 | 12 984,65 | 13 501,50 | 14 042,96 |
| Udział dochodów własnych w dochodach ogółem | 49,55 | 52,96 | 53,42 | 54,33 | 54,81 | 55,34 | 55,93 | 56,52 | 57,07 | 57,62 | 58,18 | 58,74 |

Źródło: Obliczenia własne

Tabela 47

Prognoza wydatków gminy miejskiej Siemiatycze w latach 2002-2013 (wariant aktywny)

| WYDATKI – STRUKTURA - W % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Administracja samorządowa i państwowa | 13,25 | 13,32 | 13,35 | 13,28 | 13,28 | 13,44 | 13,57 | 13,80 | 13,96 | 14,09 | 14,00 | 14,00 |
| Gospodarka komunalna | 10,62 | 10,68 | 10,70 | 10,65 | 10,65 | 10,78 | 10,88 | 11,06 | 11,19 | 11,29 | 11,22 | 11,22 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,01 | 1,01 |
| Kultura fizyczna i sport | 2,39 | 2,40 | 2,40 | 2,39 | 2,39 | 2,42 | 2,44 | 2,49 | 2,51 | 2,54 | 2,52 | 2,52 |
| Kultura i sztuka | 4,65 | 4,67 | 4,68 | 4,66 | 4,66 | 4,72 | 4,76 | 4,84 | 4,90 | 4,94 | 4,91 | 4,91 |
| Ochrona zdrowia | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,06 | 1,07 | 1,06 | 1,06 |
| Opieka społeczna | 14,08 | 14,14 | 14,18 | 14,11 | 14,11 | 14,28 | 14,41 | 14,66 | 14,82 | 14,96 | 14,87 | 14,87 |
| Oświata i wychowanie | 49,12 | 48,87 | 48,75 | 49,00 | 49,00 | 48,38 | 47,90 | 47,02 | 46,41 | 45,91 | 46,26 | 46,26 |
| Pozostałe | 3,93 | 3,95 | 3,96 | 3,94 | 3,94 | 3,99 | 4,02 | 4,09 | 4,14 | 4,18 | 4,15 | 4,15 |
| Wydatki w tys. zł ogółem | 18 749,20 | 19 125,83 | 19 174,73 | 19 364,08 | 19 557,72 | 19 904,88 | 20 508,46 | 20 975,16 | 21 567,60 | 22 220,09 | 23 261,90 | 23 610,83 |
| WYDATKI - W TYS ZŁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Administracja samorządowa i państwowa | 2 484,53 | 2 546,64 | 2 559,38 | 2 572,17 | 2 597,90 | 2 675,83 | 2 782,87 | 2 894,18 | 3 009,95 | 3 130,34 | 3 255,56 | 3 304,39 |
| Gospodarka komunalna | 1 991,97 | 2 041,77 | 2 051,98 | 2 062,24 | 2 082,86 | 2 145,35 | 2 231,16 | 2 320,41 | 2 413,22 | 2 509,75 | 2 610,14 | 2 649,29 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 179,86 | 184,36 | 185,28 | 186,20 | 188,07 | 193,71 | 201,46 | 209,52 | 217,90 | 226,61 | 235,68 | 239,21 |
| Kultura fizyczna i sport | 447,50 | 458,69 | 460,98 | 463,29 | 467,92 | 481,96 | 501,23 | 521,28 | 542,14 | 563,82 | 586,37 | 595,17 |
| Kultura i sztuka | 872,00 | 893,80 | 898,27 | 902,76 | 911,79 | 939,14 | 976,71 | 1 015,78 | 1 056,41 | 1 098,66 | 1 142,61 | 1 159,75 |
| Ochrona zdrowia | 187,84 | 192,54 | 193,50 | 194,47 | 196,41 | 202,30 | 210,40 | 218,81 | 227,56 | 236,67 | 246,13 | 249,82 |
| Opieka społeczna | 2 639,09 | 2 705,07 | 2 718,59 | 2 732,19 | 2 759,51 | 2 842,29 | 2 955,98 | 3 074,22 | 3 197,19 | 3 325,08 | 3 458,08 | 3 509,95 |
| Oświata i wychowanie | 9 209,52 | 9 347,66 | 9 347,66 | 9 487,88 | 9 582,76 | 9 630,67 | 9 823,28 | 9 862,58 | 10 010,52 | 10 200,72 | 10 761,75 | 10 923,18 |
| Pozostałe | 736,89 | 755,31 | 759,09 | 762,88 | 770,51 | 793,63 | 825,37 | 858,39 | 892,72 | 928,43 | 965,57 | 980,05 |
| Wydatki ogółem | 18 749,20 | 19 125,83 | 19 174,73 | 19 364,08 | 19 557,72 | 19 904,88 | 20 508,46 | 20 975,16 | 21 567,60 | 22 220,09 | 23 261,90 | 23 610,83 |
| Dochody ogółem | 18 640,00 | 18 312,97 | 19 175,23 | 20 085,49 | 21 028,23 | 22 003,26 | 23 031,59 | 24 116,67 | 25 236,21 | 26 377,99 | 27 581,41 | 28 850,32 |
| Dochody minus wydatki | -109,20 | -812,86 | 0,50 | 721,42 | 1 470,52 | 2 098,38 | 2 523,13 | 3 141,51 | 3 668,61 | 4 157,91 | 4 319,51 | 5 239,49 |

Źródło: obliczenia własne

Tabela 48

Prognoza wydatków gminy miejskiej Siemiatycze w latach 2002-2013 (wariant umiarkowany)

| WYDATKI – STRUKTURA - W % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Administracja samorządowa i państwowa | 13,25 | 13,31 | 13,38 | 13,30 | 13,30 | 13,49 | 13,68 | 13,97 | 14,19 | 14,29 | 14,20 | 14,20 |
| Gospodarka komunalna | 10,62 | 10,68 | 10,73 | 10,67 | 10,67 | 10,81 | 10,97 | 11,20 | 11,37 | 11,46 | 11,38 | 11,38 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,98 | 0,99 | 1,01 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Kultura fizyczna i sport | 2,39 | 2,40 | 2,41 | 2,40 | 2,40 | 2,43 | 2,46 | 2,52 | 2,56 | 2,57 | 2,56 | 2,56 |
| Kultura i sztuka | 4,65 | 4,67 | 4,70 | 4,67 | 4,67 | 4,73 | 4,80 | 4,90 | 4,98 | 5,02 | 4,98 | 4,98 |
| Ochrona zdrowia | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,06 | 1,07 | 1,08 | 1,07 | 1,07 |
| Opieka społeczna | 14,08 | 14,14 | 14,21 | 14,13 | 14,13 | 14,33 | 14,53 | 14,84 | 15,07 | 15,33 | 15,23 | 15,23 |
| Oświata i wychowanie | 49,12 | 48,88 | 48,63 | 48,92 | 48,92 | 48,21 | 47,49 | 46,37 | 45,53 | 44,94 | 45,30 | 45,30 |
| Pozostałe | 3,93 | 3,95 | 3,97 | 3,95 | 3,95 | 4,00 | 4,06 | 4,14 | 4,21 | 4,28 | 4,25 | 4,25 |
| Wydatki w tys zł ogółem | 18 749,20 | 19 219,58 | 19 317,84 | 19 623,74 | 20 014,30 | 20 530,95 | 21 260,55 | 21 859,15 | 22 597,33 | 23 328,73 | 24 419,14 | 24 785,42 |
| WYDATKI - W TYS ZŁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Administracja samorządowa i państwowa | 2 484,53 | 2 559,07 | 2 584,66 | 2 610,50 | 2 662,71 | 2 769,22 | 2 907,68 | 3 053,07 | 3 205,72 | 3 333,95 | 3 467,31 | 3 519,32 |
| Gospodarka komunalna | 1 991,97 | 2 051,73 | 2 072,25 | 2 092,97 | 2 134,83 | 2 220,22 | 2 331,23 | 2 447,79 | 2 570,18 | 2 672,99 | 2 779,91 | 2 821,61 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 179,86 | 185,26 | 187,11 | 188,98 | 192,76 | 200,47 | 210,49 | 221,02 | 232,07 | 241,35 | 251,01 | 254,77 |
| Kultura fizyczna i sport | 447,50 | 460,93 | 465,53 | 470,19 | 479,59 | 498,78 | 523,72 | 549,90 | 577,40 | 600,49 | 624,51 | 633,88 |
| Kultura i sztuka | 872,00 | 898,16 | 907,14 | 916,21 | 934,54 | 971,92 | 1 020,51 | 1 071,54 | 1 125,12 | 1 170,12 | 1 216,93 | 1 235,18 |
| Ochrona zdrowia | 187,84 | 193,48 | 195,41 | 197,36 | 201,31 | 209,36 | 219,83 | 230,82 | 242,36 | 252,06 | 262,14 | 266,07 |
| Opieka społeczna | 2 639,09 | 2 718,26 | 2 745,45 | 2 772,90 | 2 828,36 | 2 941,49 | 3 088,57 | 3 243,00 | 3 405,14 | 3 575,40 | 3 718,42 | 3 774,19 |
| Oświata i wychowanie | 9 209,52 | 9 393,71 | 9 393,71 | 9 600,37 | 9 790,46 | 9 898,15 | 10 096,12 | 10 136,50 | 10 288,55 | 10 484,03 | 11 060,65 | 11 226,56 |
| Pozostałe | 736,89 | 759,00 | 766,59 | 774,25 | 789,74 | 821,33 | 862,39 | 905,51 | 950,79 | 998,33 | 1 038,26 | 1 053,84 |
| Wydatki ogółem | 18 749,20 | 19 219,58 | 19 317,84 | 19 623,74 | 20 014,30 | 20 530,95 | 21 260,55 | 21 859,15 | 22 597,33 | 23 328,73 | 24 419,14 | 24 785,42 |
| Dochody ogółem | 18 640,00 | 18 339,61 | 19 036,48 | 19 402,47 | 20 547,01 | 21 537,60 | 22 379,55 | 23 360,70 | 24 409,02 | 25 519,32 | 26 666,71 | 27 357,77 |
| Dochody minus wydatki | -109,20 | -879,97 | -281,36 | -221,27 | 532,71 | 1 006,65 | 1 119,00 | 1 501,54 | 1 811,69 | 2 190,59 | 2 247,57 | 2 572,35 |

Źródło: obliczenia własne

Tabela 49

Prognoza wydatków gminy miejskiej Siemiatycze w latach 2002-2013 (wariant ostrzegawczy)

| WYDATKI – STRUKTURA - W % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Administracja samorządowa i państwowa | 13,25 | 13,37 | 13,50 | 13,49 | 13,49 | 13,68 | 13,86 | 14,15 | 14,37 | 14,48 | 14,38 | 14,38 |
| Gospodarka komunalna | 10,62 | 10,72 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,96 | 11,12 | 11,35 | 11,52 | 11,61 | 11,53 | 11,53 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,02 | 1,04 | 1,05 | 1,04 | 1,04 |
| Kultura fizyczna i sport | 2,39 | 2,41 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,46 | 2,50 | 2,55 | 2,59 | 2,61 | 2,59 | 2,59 |
| Kultura i sztuka | 4,65 | 4,69 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,80 | 4,87 | 4,97 | 5,04 | 5,08 | 5,05 | 5,05 |
| Ochrona zdrowia | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,05 | 1,07 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| Opieka społeczna | 14,08 | 14,20 | 14,34 | 14,33 | 14,33 | 14,53 | 14,73 | 15,03 | 15,27 | 15,52 | 15,43 | 15,43 |
| Oświata i wychowanie | 49,12 | 48,66 | 48,15 | 48,14 | 48,14 | 47,43 | 46,71 | 45,59 | 44,76 | 44,17 | 44,52 | 44,52 |
| Pozostałe | 3,93 | 3,97 | 4,02 | 4,06 | 4,06 | 4,12 | 4,17 | 4,26 | 4,33 | 4,40 | 4,37 | 4,37 |
| Wydatki w tys zł ogółem | 18 749,20 | 19 324,19 | 19 526,44 | 19 924,83 | 20 522,57 | 21 056,99 | 21 810,22 | 22 432,13 | 23 195,76 | 23 951,02 | 25 067,74 | 25 443,76 |
| WYDATKI - W TYS ZŁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Administracja samorządowa i państwowa | 2 484,53 | 2 583,91 | 2 635,59 | 2 688,30 | 2 768,95 | 2 879,71 | 3 023,69 | 3 174,88 | 3 333,62 | 3 466,97 | 3 605,65 | 3 659,73 |
| Gospodarka komunalna | 1 991,97 | 2 071,65 | 2 113,08 | 2 155,34 | 2 220,00 | 2 308,80 | 2 424,24 | 2 545,46 | 2 672,73 | 2 779,64 | 2 890,82 | 2 934,19 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 179,86 | 187,05 | 190,80 | 194,61 | 200,45 | 208,47 | 218,89 | 229,84 | 241,33 | 250,98 | 261,02 | 264,94 |
| Kultura fizyczna i sport | 447,50 | 465,40 | 474,71 | 484,20 | 498,73 | 518,68 | 544,61 | 571,84 | 600,43 | 624,45 | 649,43 | 659,17 |
| Kultura i sztuka | 872,00 | 906,88 | 925,02 | 943,52 | 971,82 | 1 010,70 | 1 061,23 | 1 114,29 | 1 170,01 | 1 216,81 | 1 265,48 | 1 284,46 |
| Ochrona zdrowia | 187,84 | 195,35 | 199,26 | 203,25 | 209,34 | 217,72 | 228,60 | 240,03 | 252,03 | 262,12 | 272,60 | 276,69 |
| Opieka społeczna | 2 639,09 | 2 744,65 | 2 799,55 | 2 855,54 | 2 941,20 | 3 058,85 | 3 211,79 | 3 372,38 | 3 541,00 | 3 718,05 | 3 866,78 | 3 924,78 |
| Oświata i wychowanie | 9 209,52 | 9 402,92 | 9 402,92 | 9 590,98 | 9 878,71 | 9 987,37 | 10 187,12 | 10 227,87 | 10 381,29 | 10 578,53 | 11 160,35 | 11 327,76 |
| Pozostałe | 736,89 | 766,37 | 785,52 | 809,09 | 833,36 | 866,70 | 910,03 | 955,53 | 1 003,31 | 1 053,48 | 1 095,62 | 1 112,05 |
| Wydatki ogółem | 18 749,20 | 19 324,19 | 19 526,44 | 19 924,83 | 20 522,57 | 21 056,99 | 21 810,22 | 22 432,13 | 23 195,76 | 23 951,02 | 25 067,74 | 25 443,76 |
| Dochody ogółem | 18 640,00 | 18 167,92 | 18 645,49 | 18 984,22 | 19 495,43 | 20 048,60 | 20 645,91 | 21 266,68 | 21 888,16 | 22 534,34 | 23 206,41 | 23 905,67 |
| Dochody minus wydatki | -109,20 | -1 156,27 | -880,96 | -940,61 | -1 027,14 | -1 008,39 | -1 164,31 | -1 165,44 | -1 307,60 | -1 416,69 | -1 861,33 | -1 538,09 |

Źródło: obliczenia własne

## 4. Ocena stanu zadłużenia miasta

Na zadłużenie miasta Siemiatycze składa się średnioterminowy inwestycyjny kredyt. Ze względu na charakter prowadzonych inwestycji jest to kredyt z Banku Ochrony Środowiska.

Inwestycje infrastrukturalne powodują kolejne inwestycje (np. uzbrojenie terenów pod budownictwo), tworzą koniunkturę na rynku budowlanym dając pracę lokalnym firmom, podnoszą na stałe standard życia mieszkańców gminy, przełamują barierę rozwoju niektórych dziedzin działalności gospodarczej (np. inwestycje w dziedzinach: zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków, telekomunikacji). Spirala inwestycyjna tworzy lokalny rynek pracy. Inwestycje są jedną z najskuteczniejszych metod zapobiegania bezrobociu.

Szczupłość dochodów budżetowych nie pozwala na pełne sfinansowanie gminnych programów inwestycyjnych z bieżących wpływów z podatków i opłat. Posłużenie się kredytem lub pożyczką powoduje jednak wzrost kosztów inwestycji o pobrane odsetki i prowizje. Harmonogramy spłat rat kredytów i pożyczek powinny być tak skonstruowane, aby w żadnym roku nie wystąpiło przekroczenie ustawowo określonego limitu rozchodów i wydatków na spłatę rat kapitałowych i odsetek. Limit ten wyznacza wartość odpowiadająca 15% dochodów budżetu na dany rok.

W niniejszej analizie stanu zadłużenia gminy ocenie poddano ogólny poziom zadłużenia z tytułu zaciągniętych i planowanych do uruchomienia kredytów i pożyczek oraz wysokość ponoszonych rozchodów i wydatków na ich obsługę.

Zadłużenie gminy miejskiej Siemiatycze na dzień 31.12.2002 wyniosło 255 543 zł, na które złożyły się kredyty i pożyczki zaciągnięte w Banku Ochrony Środowiska w kwocie 1 295 526 zł z terminem całkowitej spłaty do końca 2004 r. (kwota spłaconych kredytów i pożyczek na 31.12.2002 r. wyniosła 1 039 983 zł).

Ponadto w niedalekiej przyszłości - 2003 r. w skład zadłużenia miasta Siemiatycze wejdą kredyty i pożyczki przeznaczone na modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 1 600 000 zł i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 7 280 000 zł. Harmonogram spłaty powyższego zadłużenia przedstawia tabela.

Tabela 50

Harmonogram spłaty rat i odsetek kredytów  - gmina miejska Siemiatycze (w PLN)

|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kredyt w Banku Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji sanitawnej w ul. Drohiczyńskiej i Kilińskiego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raty | 158 343 | 97 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 543 |
| Odsetki | 28 000 | 5 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 800 |
| Kredyt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raty | - | 243 000 | 236 000 | 236 000 | 236 000 | 236 000 | 236 000 | 177 000 | - | - | - | - | 1 600 000 |
| Odsetki | 20 000 | 191 600 | 81 400 | 67 300 | 53 100 | 38 900 | 24 800 | 10 600 | - | - | - | - | 487 700 |
| Kredyt z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raty | - | 400 000 | 400 000 | 500 000 | 600 000 | 600 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 1 000 000 | 580 000 | 7 280 000 |
| Odsetki | - | 72 800 | 68 800 | 64 800 | 59 800 | 53 800 | 47 800 | 39 800 | 31 800 | 23 800 | 15 800 | 5 800 | 484 800 |
| Razem Raty | 158 343 | 740 200 | 636 000 | 736 000 | 836 000 | 836 000 | 1 036 000 | 977 000 | 800 000 | 800 000 | 1 000 000 | 580 000 | 8 977 200 |
| Razem Odsetki | 48 000 | 270 200 | 150 200 | 132 100 | 112 900 | 92 700 | 72 600 | 50 400 | 31 800 | 23 800 | 15 800 | 5 800 | 958 300 |
| SUMA | 206 343 | 1 010 400 | 786 200 | 868 100 | 948 900 | 928 700 | 1 108 600 | 1 027 400 | 831 800 | 823 800 | 1 015 800 | 585 800 | 9 935 500 |

Źródło: obliczenia własne

Tabela 51

Obecne i zakładane zadłużenie miasta Siemiatycze w stosunku do dochodów (z uwzględnieniem spłaty kredytów i odsetek)

| LATA | Zadłużenie do dochodów (%) |
| --- | --- |
| 2002 | 2,38 |
| 2003 | 1,13 |
| 2004 | 5,31 |
| 2005 | 4,05 |
| 2006 | 4,22 |
| 2007 | 4,41 |
| 2008 | 4,15 |
| 2009 | 4,75 |
| 2010 | 4,21 |
| 2011 | 3,26 |
| 2012 | 3,09 |
| 2013 | 3,71 |

Źródło: obliczenia własne – dotyczy dochodów w wariancie umiarkowanym

Tabela 52

Obecne i zakładane zadłużenie miasta Siemiatycze w stosunku do dochodów (spłata kredytów bez odsetek)

| LATA | Zadłużenie do dochodów (%) |
| --- | --- |
| 2002 | 1,83 |
| 2003 | 0,86 |
| 2004 | 3,89 |
| 2005 | 3,28 |
| 2006 | 3,58 |
| 2007 | 3,88 |
| 2008 | 3,74 |
| 2009 | 4,43 |
| 2010 | 4,00 |
| 2011 | 3,13 |
| 2012 | 3,00 |
| 2013 | 3,66 |

Źródło: obliczenia własne – dotyczy dochodów w wariancie umiarkowanym

W świetle obowiązujących przepisów w zakresie dopuszczalnego poziomu zadłużenia gmin, Siemiatycze w nadchodzących latach mogą prowadzić bardziej aktywną politykę finansową, a co za tym idzie także inwestycyjną. Przy realizacji umiarkowanego wariantu dochodów gminy wartość spłacanych kredytów i odsetek może być nawet dwukrotnie większa od wynikającej z aktualnego stanu zadłużenia i kosztów obsługi długu.

Biorąc pod uwagę szacowane koszty realizacji strategii rozwoju miasta, najbardziej prawidłowym będzie bieżąca ocena poziomu dochodów i wydatków oraz stopniowy wzrost zaangażowania w nowe przedsięwzięcia inwestycyjne o ile korzystny wariant prognozy okaże się właściwy a możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy finansowej ze środków strukturalnych będą wymierne.

# VII. Warianty strategii oraz kierunki rozwoju

Realizacja misji rozwojowej Miasta oraz zidentyfikowanych celów strategicznych dokonywać się może z różną dynamiką i w różnej formie. Stąd wskazane jest określenie kilku podstawowych wariantów realizacji strategii. Czynnikami wariantowania Strategii Rozwoju Siemiatycz są:

- różne poziomy szczegółowości oraz hierarchia przyjętych celów (wyróżniono cele strategiczne, programy i zadania, a także wskazano zadania priorytetowe)

- scenariusze rozwoju sytuacji finansowej miasta w zależności od przyjętych założeń w zakresie dochodów i wydatków.

W zakresie hierarchii celów strategicznych władze miasta jak również uczestnicy konsultacji społecznych wskazały na dwa priorytetowe kierunki działań, które możemy określić skrótowo jako tworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz aktywizację potencjału gospodarczego i intelektualnego miasta (patrz szerzej rozdział nt. celów strategicznych). Te dwa kierunki działań powinny być kontynuowane nawet w suboptymalnych warunkach realizacji strategii, gdy wystąpią niekorzystne zjawiska zewnętrzne, a dochody samorządu nie będą wzrastać dynamicznie. Również w zakresie celów priorytetowych władze mają możliwość regulowania szybkości i zakresu prowadzonych działań (np. niektóre zadania w zakresie infrastruktury mogą być realizowane wybiórczo lub na mniejszą skalę).

Wyżej wymienione priorytetowe kierunki rozwoju mają szansę pozytywnego oddziaływania na pozostałe funkcje, gdyż stanowią o szeroko rozumianej nowoczesności miasta zarówno pod kątem infrastruktury technicznej jak i infrastruktury gospodarczej i społecznej.

Siłą napędową lokalnej gospodarki będą duże inwestycje miejskie oraz te finansowane głównie ze środków budżetu województwa i budżetu centralnego. Jako zadania kluczowe w tym zakresie potraktowano m.in. modernizację drogowych węzłów komunikacyjnych oraz budowę obwodnicy miejskiej, modernizację źródeł ciepła, zakończenie modernizacji oczyszczalni ścieków, rozbudowę sieci kanalizacyjnej, modernizację bądź też budowę zakładu utylizacji odpadów, odnowę centrum miasta i rewaloryzację zalewów. Są to zadania, które mogą znacząco oddziaływać na poziom aktywności gospodarczej w Siemiatyczach, zarówno pod kątem dochodów lokalnych firm, jak i poziomu zatrudnienia. Realizacja tych zadań jest w dużym stopniu uzależniona od czynników znajdujących się poza bezpośrednią gestią władz miejskich, jednak ma krytyczne znaczenie dla powodzenia strategii rozwoju.

Aktywizacja potencjału gospodarczego i intelektualnego miasta to drugi priorytet rozwojowy. Należy go rozumieć jako wiązkę działań skierowanych na budowanie kompetencji w obszarze wiedzy, umiejętności i aktywności mieszkańców miasta, które sprzyjać będą dynamicznym zmianom we wszystkich sferach życia społeczno-gospodarczego. Do tego kierunku rozwoju zaliczyć należy następujące programy strategiczne: otwarcie inwestycyjne, zwiększenie dostępu do kapitału, współpraca z przedsiębiorcami, rozwój edukacji, sprawność w administracji i komunikacji społecznej. W obszarze tych programów zidentyfikowano m.in. takie zadania priorytetowe jak:

- Wdrożenie systemu preferencji dla nowych firm aktywnie inwestujących, szczególnie w branży przetwórstwa rolno-spożywczego, wspieranie wdrażania nowoczesnych systemów zarządzania jakością, środowiskiem i BHP (realizacja tego rodzaju zadań ma sprzyjać z jednej strony rozwojowi przedsiębiorczości i wzrostowi zatrudnienia, a z drugiej strony zmianom jakościowym w przedsiębiorstwach, które pozwolą im podnieść konkurencyjność na rynkach lokalnych i zagranicznych);

- Utworzenie nowych szkół średnich lub nowych kierunków nauczania, promocja szkoleń w zakresie ekologii, przedsiębiorczości, turystyki (realizacja tego rodzaju zadań ma sprzyjać rozwojowi intelektualnemu i unowocześnianiu kadr, które w nowoczesnej gospodarce są kluczowym czynnikiem podnoszenia efektywności);

- Przygotowanie kadr do wykorzystania środków strukturalnych UE oraz programów wspólnotowych, udział w komunalnych związkach gminnych (realizacja tego rodzaju zadań ma sprzyjać podnoszeniu kompetencji służb administracji ze szczególnym naciskiem na umiejętność pozyskiwania środków na rozwój miasta, także we współpracy z innymi samorządami).

Priorytetowe kierunki rozwoju to siły napędowe, które mają zapewnić dynamiczny rozwój miasta, i jako takie powinny być realizowane nawet w niekorzystnych warunkach otoczenia. Programy i zadania nie zidentyfikowane jako priorytetowe kierunki rozwoju (rozwój funkcji sportowo-rekreacyjnych, spójność społeczna, promocja miasta, współpraca zagraniczna) mają w znacznej mierze charakter konsumpcyjny i jako takie muszą w pewien sposób będą uzależnione od poziomu działalności inwestycyjnej (także w obszarze inwestycji w wiedzę i przedsiębiorczość) i aktywności gospodarczej, a tym samym zasobności budżetu samorządu. Znaczenie tych programów nie może być umniejszane, jednak nie powinny one być w ujęciu strategicznym traktowane jako wiodące siły rozwojowe.

W zakresie prowadzenia finansów miejskich za najwłaściwszą w początkowej fazie realizacji strategii uznano opcję umiarkowaną, która zakłada powolny wzrost dochodów miasta i pozwala na realizację umiarkowanych wydatków inwestycyjnych (założenia wariantu umiarkowanego i szczegółowe dane finansowe zamieszczono w rozdziale pt. finanse miasta.)

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (2004) właściwe może się okazać przyjęcie bardziej aktywnego wariantu rozwoju przy aktywnym wykorzystaniu dotacji, kredytów i innych środków wsparcia strukturalnego. Decyzja o przyjęciu wariantu aktywnego powinna zostać podjęta po wnikliwej analizie stanu finansów miejskich (relacji dochody-wydatki oraz poziomu zadłużenia budżetu). Z aktualnych analiz wynika, że realizacja wariantu aktywnego może spowodować znaczny wzrost wartości nakładów inwestycyjnych w stosunku do ich poziomu w wariancie umiarkowanym.

Strategia przewiduje zwiększenie możliwości realizacji celów strategicznych, zwłaszcza w zakresie budowy nowoczesnej infrastruktury komunalnej, poprzez aktywne korzystanie z bezzwrotnych środków pomocy strukturalnej UE. Jako że miasto wcześniej nie było beneficjentem takiej pomocy wskazane jest jak najszybsze podjęcie działań w celu szkolenia kluczowego personelu oraz nawiązania kontaktów z partnerami krajowymi i zagranicznymi (szczególnie miastami w UE o podobnym charakterze, które posiadają doświadczenie w korzystaniu z funduszy strukturalnych w ramach celu pierwszego).

Zakłada się, iż realizacja wariantu umiarkowanego, a w późniejszej fazie aktywnego może zapewnić realizację wszystkich celów strategicznych na odpowiednim poziomie (patrz indykatywna tabela finansowa na końcu opracowania).

# VIII. Odniesienie strategii do kluczowych dokumentów rozwoju regionalnego oraz programów pomocy zagranicznej

W okresie intensywnych przygotowań Polski do członkostwa w Unii Europejskiej zasadnicze znaczenie dla rozwoju Siemiatycz będzie miała pomoc strukturalna UE oraz polityka rozwoju regionalnego, realizowana przez władze krajowe i wojewódzkie zgodnie z zasadami przyjętymi w Unii Europejskiej.

## 1. Uwarunkowania ogólne

Najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed Polską w dobie integracji z Unią Europejską, są następujące:

- Zasadnicze zmniejszenie luki cywilizacyjnej, oraz luki w standardzie życia pomiędzy Polską a krajami Zachodniej Europy. (Poziom PKB na głowę mieszkańca Polski, mierzony według parytetu siły nabywczej, stanowi obecnie zaledwie ok. 40% średniego poziomu w krajach Unii Europejskiej.)

- Trwałe rozwiązanie problemu bezrobocia poprzez stworzenie ok. 2 milionów nowych miejsc pracy. (Występuje konieczność zagospodarowania wyżu demograficznego i wyeliminowania ukrytego bezrobocia, szczególnie na obszarach wiejskich.)

- Pełne wykorzystanie szans tworzonych przez członkostwo w Unii Europejskiej. (Członkostwo w Unii Europejskiej daje polskim producentom dostęp do największego rynku świata oraz pomoc rozwojową w dużej skali, co czyni Polskę atrakcyjnym miejscem do inwestowania.)

Głównymi czynnikami rozwoju gospodarczego, które mogą skutecznie doprowadzić do rozwiązania podstawowych problemów Polski w okresie przyjętego Narodowego Planu Rozwoju są:

- Przedsiębiorczość. Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają zasadniczą rolę w rozwoju każdego kraju o gospodarce rynkowej. W Europie Zachodniej na tego typu przedsiębiorstwa przypada około 2/3 ogólnego zatrudnienia i około 2/3 PKB. Większość małych przedsiębiorstw powstaje na bazie nowych pomysłów dotyczących produktów i metod wytwarzania. Polska swoje sukcesy gospodarcze ostatnich lat zawdzięcza przede wszystkim grupie ponad 2 milionów przedsiębiorców, z których większość to drobni właściciele.

- Wzrost inwestycji i oszczędności krajowych i zagranicznych. Tempo wzrostu inwestycji było bardzo wysokie w drugiej połowie lat 90-tych (ok. 20% rocznie), głównie dzięki napływowi inwestycji zagranicznych. Obecnie wymagany jest również wzrost poziomu oszczędności i inwestycji krajowych w celu przyspieszenia tempa wzrostu PKB.

- Innowacyjność i kwalifikacje. Wydajność nakładów w gospodarce polskiej, szczególnie w przemyśle jest rażąco niska w stosunku do najbardziej rozwiniętych krajów Unii Europejskiej. Ze względu na możliwość absorpcji nowych, wydajnych technologii przez podmioty prywatne należy pogłębić proces prywatyzacji oraz restrukturyzacji tych dziedzin gospodarki, które wykazują niską produktywność kapitału.

- Równowaga makroekonomiczna. Równowaga makroekonomiczna jest konieczna w celu zapewnienia trwałości wzrostu gospodarczego przy wysokim poziomie zatrudnienia. Gospodarka polska charakteryzuje się wysokimi stopami procentowymi i inflacji oraz wysokim długiem publicznym. Uzyskanie stabilności makroekonomicznej wymaga uzgodnienia polityki budżetowej i polityki pieniężnej.

W okresie objętym przez strategię rozwoju Siemiatycz (do roku 2013) należy spodziewać się następujących zmian w sytuacji politycznej oraz społeczno-gospodarczej Polski:

- Wejścia Polski do Unii Europejskiej (w 2004) oraz do Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej (ok. 2008).

- Dokończenia przekształceń strukturalnych i własnościowych w branżach tradycyjnych i/lub stanowiących wcześniej monopole państwowe, takich jak: węglowy, hutnictwo, obronny, paliw płynnych i telekomunikacji.

- Zmniejszenie redystrybucji dochodów poprzez podatki i transfery socjalne oraz wspieranie przedsiębiorczości (powinno to sprzyjać zwiększeniu realnego tempa wzrostu PKB nawet do 5% rocznie).

- Wzrostu inwestycji krajowych, znacznego dopływu inwestycji zagranicznych (wywołanych po części napływem środków przedstrukturalnych i strukturalnych na rozwój infrastruktury technicznej), liberalizacji rynku pracy i stabilizacji cen (powinno to sprzyjać zmniejszeniu problemów bezrobocia).

## 2. Dokumenty i programy warunkujące realizację strategii rozwoju

Niżej opisane dokumenty i programy będą miały znaczący wpływ na realizację strategii rozwoju Siemiatycz w latach 2003-2013 i późniejszych.

### 2.1. Narodowy Plan Rozwoju do roku 2006

Reforma administracyjna państwa i proces integracji europejskiej wywołały jakościową zmianę w zakresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce. Z początkiem 1999 roku, równolegle z reformą administracyjną kraju, rozpoczęto prace nad sześcioma sektorowymi strategiami: "Narodową strategią zatrudnienia i zasobów ludzkich", "Narodową strategią rolnictwa i rozwoju terenów wiejskich", "Narodową strategią rybołówstwa", "Narodową strategią ochrony środowiska przyrodniczego", "Narodową strategią transportu" oraz "Narodową strategią rozwoju regionalnego". Tych sześć strategii stało się podstawą do przygotowania przez Ministerstwo Gospodarki Narodowego Planu Rozwoju (NPR) na lata 2004-2006, określającego cele, priorytetowe działania oraz ramy instytucjonalne i finansowe działań strukturalnych państwa. NPR służył jako podstawa do negocjacji z Komisją Europejską Podstaw Wsparcia Wspólnoty (Community Support Framework - CSF) dla Polski, które określają wielkość pomocy przyznanej Polsce jako krajowi członkowskiemu UE na realizację celów określonych w NPR oraz wielkość środków krajowych na współfinansowanie. Narodowy Plan Rozwoju określa najważniejsze działania strukturalne, które Polska będąc członkiem Unii Europejskiej zamierza uruchomić. Będą one dotyczyć trzech podstawowych dziedzin wsparcia: przedsiębiorstw, rozwoju infrastruktury oraz rozwoju zasobów ludzkich. Zasadniczym elementem NPR są realizowane w jego ramach programy operacyjne, służące wdrażaniu Podstaw Wsparcia Wspólnoty w postaci Sektorowych Programów Operacyjnych oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Poza wymienionymi programami realizowana będzie również Strategia Wykorzystania Funduszu Spójności oraz Inicjatyw Wspólnoty (tabela nr 53).

Inicjatywy wspólnotowe uzupełniają interwencje podejmowane w ramach funduszy strukturalnych. Ich celem jest znalezienie wspólnych rozwiązań dla problemów występujących na całym terytorium europejskim. Inicjatywy wspólnotowe inicjowane są przez Komisję Europejską, jednak koordynacja i wdrażanie odbywa się na poziomie krajowym państwa członkowskiego. W okresie programowania 2000-2006 wdrażane są na terytorium Polski dwie inicjatywy wspólnotowe: Interreg III oraz Equal.

INTERREG III – promuje nadgraniczną, międzynarodową i międzyregionalną współpracę, pomyślaną jako partnerstwo ponad granicami, mającą na celu zrównoważony i harmonijny rozwój obszarów położonych przy granicach państw lub regionów. Środki na realizację programu pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

EQUAL – ma na celu testowanie i popieranie – w drodze współpracy ponadnarodowej – nowych sposobów zwalczania wszystkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy, zarówno wobec osób zatrudnionych, jak i poszukujących pracy. Zakres tematyczny EQUAL obejmuje osiem tematów, wpisujących się w treść czterech filarów Europejskiej Strategii Zatrudnienia (zdolność do zatrudnienia, przedsiębiorczość, zdolności przystosowawcze firm i pracowników, równość szans) oraz jeden temat, dotyczący osób ubiegających się o status uchodźcy. Inicjatywa ta jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

## NARODOWY PLAN ROZWOJU JAKO ELEMENT PROGRAMOWANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I

## FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W POLSCE

Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego

Strategia Rozwoju Regionalnego Województwa

Strategia Rozwoju Regionalnego Województwa

Narodowa Strategia Rozwoju Transportu

Narodowa Strategia Ochrony Środowiska

Strategia Gospodarcza Rządu Przedsiębiorczość – Rozwój – Praca

NARODOWY PLAN ROZWOJU

Strategia Rozwoju Regionalnego Województwa

Polityka strukturalna w sektorze rybołówstwa

PODSTAWY WSPARCIA WSPÓLNOTY (MGPiPS)

Inicjatywa

INTERREG

(MGPiPS)

Inicjatywa

EQUAL

(MGPiPS)

Fundusz Spójności (MGPiPS)

SPO Wzrost konkurencyjności gospodarki (MGPiPS)

SPO Rozwój zasobów ludzkich (MGPIPS)

SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich (MRiRW)

SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb (MRiRW)

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju regionalnego (MGPiPS)

Ochrona Środowiska

MS

Transport

MI

UZUPEŁNIENIA PROGRAMU (dla każdego z programów operacyjnych)

Projekty

Projekty

Projekty

Projekty

Projekty

Projekty

Projekty

Projekty

Projekty

Projekty

Projekty

Narodowa Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa

Inne krajowe dokumenty strategiczne takie jak np.

Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

SPO Transport i gospodarka morska (MI)

PO Pomoc techniczna (MGPiPS)

Strategia Funduszu Spójności

##### Inicjatywy Wspólnoty

##### Narodowa Strategia Zatrudnienia i Zasobów Ludzkich

Podstawy Wsparcia Wspólnoty dla Polski w latach 2004-2006 będą wdrażane za pomocą pięciu jednofunduszowych sektorowych programów operacyjnych (SPO), dotyczących wzrostu konkurencyjności gospodarki, rozwoju zasobów ludzkich, restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich, rybołówstwa i przetwórstwa ryb, infrastruktury transportowej i gospodarki morskiej. Obok nich realizowany będzie dwufunduszowy Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – zarządzany na poziomie krajowym, ale wdrażany w systemie zdecentralizowanym na poziomie wojewódzkim oraz program operacyjny pomocy technicznej, służący wsparciu wdrażania funduszy strukturalnych. Struktura i treść programów operacyjnych wynika bezpośrednio z celów 
i strategii ich osiągania określonych w Narodowym Planie Rozwoju. Podział środków strukturalnych zaangażowanych w realizację poszczególnych programów odzwierciedla preferencje w budowaniu podstaw wzrostu konkurencyjności i spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z krajami i regionami Unii Europejskiej oraz uwzględnia faktyczne możliwości absorpcyjne. Opis zakresu poszczególnych interwencji przedstawiają programy operacyjne.

Projekty inwestycji planowanych przez samorząd terytorialny, w okresie działania NPR, bazują głównie na możliwości uzyskania wsparcia finansowego ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Celem strategicznym tego programu jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską. Cel ten został sformułowany w Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2001-2006 i jest podstawą prowadzenia i koordynacji w tym okresie wszystkich działań podejmowanych w ramach polityki rozwoju regionalnego oraz w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006.

W ramach ZPORR realizowane będą następujące priorytety:

- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów - priorytet ukierunkowany na wsparcie regionalnej infrastruktury technicznej (w tym infrastruktury społeczeństwa informacyjnego) i społecznej mającej decydujące znaczenie dla perspektyw rozwojowych polskich regionów w Unii Europejskiej.

- Wzmocnienie regionalnej bazy ekonomicznej oraz zasobów ludzkich – priorytet, w ramach którego skoncentrowane są działania współfinansowane z ERDF oraz ESF, ukierunkowane na wspomaganie procesu dostosowawczego regionalnych zasobów ludzkich do wymogów europejskiego rynku pracy oraz powstawanie i rozwój lokalnych mikroprzedsiębiorstw, współpracy regionalnych instytucji akademickich i naukowo-badawczych ze światem biznesu oraz wsparcie dla rozwoju turystyki.

- - 	Rozwój lokalny – priorytet współfinansowany z ERDF, ukierunkowany na wspomaganie procesu restrukturyzacyjnego rozwoju lokalnego poprzez wsparcie lokalnych projektów z zakresu infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem, infrastruktury społecznej oraz infrastruktury służącej działalności gospodarczej oraz na rewitalizację zdegradowanych obszarów miejskich i przemysłowych.

Benficjentami wsparcia są samorządy województw, powiatów i gmin, stowarzyszenia oraz związki gmin i powiatów, instytucje naukowe, instytucje rynku pracy, agencje rozwoju regionalnego i instytucje wspierania przedsiębiorczości, a za ich pośrednictwem przedsiębiorstwa, w tym przede wszystkim małe i średnie.

### Szeroką ofertę dofinansowania małych i średnich przedsiębiorstw działających na naszym rynku przedstawia Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Gospodarki.

Celem głównym programu jest poprawa pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki funkcjonującej w warunkach otwartego rynku. Będzie on osiągany poprzez koncentrację środków finansowych kierowanych bezpośrednio do sektora przedsiębiorstw, sektora naukowo-badawczego oraz instytucji otoczenia biznesu na najbardziej efektywne projekty i przedsięwzięcia, gwarantujące wzrost innowacyjności produktowej i technologicznej. Niska konkurencyjność polskiej gospodarki wymusza konieczność podjęcia działań wspierających rozwój firm przede wszystkim zdolnych do tworzenia i absorbowania innowacji - o największym potencjale wzrostu oraz możliwościach eksportowych. Dotyczy to głównie firm ulokowanych w sektorach tworzących podstawy nowej gospodarki opartej na najnowszych zdobyczach wiedzy technicznej (biotechnologia, informatyka, mikrotechnologia, nowe technologie materiałowe, odnawialne źródła energii, ochrona zdrowia i ochrona środowiska). Zwiększanie innowacyjności oznacza także doskonalenie i rozwój istniejących technologii produkcyjnych, eksploatacyjnych dotyczących sfery usług, wprowadzanie nowych rozwiązań w organizacji i zarządzaniu, doskonalenie i rozwój infrastruktury, zwłaszcza dotyczącej gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji, w myśl idei społeczeństwa informacyjnego.

Program operacyjny koncentruje się na realizacji dwóch priorytetów:

- rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności z wykorzystaniem instytucji otoczenia biznesu,

- wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na Jednolitym Rynku Europejskim.

W ramach pierwszego z priorytetów będą realizowane działania przyczyniające się do ułatwienia funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach otwartego rynku dzięki wsparciu udzielonemu przez instytucje otoczenia biznesu. Realizacja celu wymaga pobudzenia przedsiębiorczości i działalności innowacyjnej, tworzenia powiązań kooperacyjnych między przedsiębiorstwami, zarówno ze sfery produkcyjnej jak i usługowej, a także przygotowania miejsc do funkcjonowania biznesu z uwzględnieniem bezpieczeństwa ekologicznego, zwiększania sprawności wdrażania i komercjalizacji technologii i produktów innowacyjnych, w tym transferu technologii i zwiększenia dostępu i zakresu korzystania z usług publicznych on-line. W ramach tego priorytetu wdrażane będą działania nastawione na wzmocnienie otoczenia instytucjonalnego przedsiębiorstw, w tym instytucji otoczenia biznesu oraz instytucji sfery naukowo–badawczej, działających na rzecz wzrostu innowacyjności gospodarki. Wsparcie obejmować będzie również poprawę warunków funkcjonowania gospodarki poprzez upowszechnienie dostępu do informacji i usług on-line.

Drugi priorytet skupia się na działaniach zmierzających do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę poziomu technologicznego i organizacyjnego, dostosowanie do standardów UE w zakresie ochrony środowiska oraz wzrost wymiany handlowej poprzez wsparcie jej promocji. Realizacja priorytetu będzie wspierać przedsiębiorców w dokonywaniu zmian modernizacyjnych, inwestycji mających na celu poprawę stanu środowiska, wdrażaniu innowacji technologicznych i organizacyjnych. Ponadto preferowane będą m.in. inwestycje w technologie informacyjne umożliwiające poprawę produktywności i jakości, wspólne inwestycje podejmowane przez przedsiębiorstwa działające w kooperacji, w dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów norm zharmonizowanych oraz inwestycje związane z wdrażaniem systemów zarządzania. Jego celem tego będzie również pobudzanie i zwiększanie wymiany handlowej przedsiębiorstw, jak również zwiększenie liczby firm posiadających certyfikaty produktu i systemu, które umożliwią i ułatwią przedsiębiorstwom dostęp do rynków zagranicznych.

Ze względu na znaczenie ekonomiczne i społeczne firm działających w sektorach tradycyjnych część pomocy publicznej przeznaczonej na rozwój innowacyjności będzie także udzielana przedsiębiorstwom poddawanym procesom restrukturyzacyjnym.

Głównymi beneficjentami wsparcia udzielonego w ramach programu Wzrost Konkurencyjności Gospodarki będą: przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu oraz instytucje naukowo-badawcze.

### Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich to program skierowany głównie do organizacji pozarządowych, partnerów społecznych, instytucji rynku pracy( publicznych i niepublicznych ) oraz samorządów.

Głównym celem spo rozwój zasobów ludzkich jest budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa rozwój przedsiębiorczości, poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy. Będzie on realizowany przez następujące cele szczegółowe:

- poprawę zatrudnienia poprzez rozwój jakości zasobów ludzkich,

- poprawę zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw i ich pracowników do warunków zmieniającego się rynku,

- wzmocnienie polityki równości szans na rynku pracy.

w ramach programu przewidywana jest realizacja dwóch priorytetów:

- aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej,

- rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy.

W ramach pierwszego priorytetu będą realizowane działania zapewniające zwiększenie możliwości obywateli na uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia, zmniejszenie liczby bezrobotnych i poziomu długotrwałego bezrobocia oraz ograniczenie skutków długotrwałego bezrobocia poprzez podniesienie jakości służb zatrudnienia i upowszechnienie systemu doradztwa zawodowego i informacji zawodowej, ułatwienie startu zawodowego absolwentom szkół, aktywizację zawodową bezrobotnych, podwyższenie i uaktualnienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących w gospodarce narodowej, poprawę sytuacji kobiet na rynku pracy, poprawę poziomu przygotowania zawodowego i mobilności zawodowej grup szczególnego ryzyka, włączając wzmocnienie zaangażowania pracodawców i partnerów społecznych oraz poprawę skuteczności działania instytucji i organizacji zajmujących się grupami szczególnego ryzyka.

Natomiast w ramach priorytetu drugiego nastąpi koncentracja środków na działaniach związanych z przygotowaniem społeczeństwa do funkcjonowania w systemie globalnej gospodarki rynkowej poprzez podniesienie poziomu jego wykształcenia wiążące się ze zwiększeniem uczestnictwa pracowników w edukacji ustawicznej, wyrównywaniem szans edukacji różnych grup społecznych oraz dostosowaniem oferty edukacyjnej szkół i podniesieniem jakości ustawicznego kształcenia zawodowego, jak także optymalizacją rozwiązań systemowych w tym obszarze i rozwojem dialogu społecznego. Realizacja tego priorytetu umożliwi także rozwój przedsiębiorczości i rozwój potencjału adaptacyjnego istniejących przedsiębiorstw, szczególnie w sektorach wykorzystujących zaawansowane technologie, w tym informacyjne oraz podniesienie ich konkurencyjności.

Głównymi beneficjentami wsparcia dostarczonego w ramach usług dla osób będą bezrobotni, zagrożeni bezrobociem, absolwenci, osoby pracujące zainteresowane podwyższeniem swoich kwalifikacji, osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą, pracodawcy (głównie MSP), kobiety, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym osoby niepełnosprawne, młodzież pochodząca z rodzin patologicznych i wypadająca z systemu szkolnego oraz osoby korzystające długotrwale ze świadczeń pomocy społecznej: osoby uzależnione, bezdomni, byli więźniowie, młodzież opuszczająca placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze, osoby długotrwale bezrobotne pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy i uchodźcy. Beneficjenci pomocy dostarczanej w ramach usług dla systemów to jednostki centralne (w tym Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu), instytucje rynku pracy (publiczne i niepubliczne), samorządy, placówki edukacyjne i szkoleniowe, partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe.

### Programem kierowanym bezpośrednio do rolników oraz przedsiębiorców z sektora przetwórstwa rolno - spożywczego jest Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich.

Głównymi celami programu jest poprawa konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Istotna jest, przede wszystkim poprawa dochodów w rolnictwie i na wsi oraz ograniczenie bezrobocia ludności wiejskiej. Poprawa dochodów jest możliwa poprzez lepsze wykorzystanie czynników produkcji, modernizacje technologii oraz dywersyfikację produkcji rolnej lub podejmowanie działań towarzyszących. W sytuacji słabo rozwiniętego na obszarach wiejskich rynku pracy oraz wysokiej stopy bezrobocia (również ukrytego) niezbędne są uzupełniające działania na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy i samozatrudnienia, współfinansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny.

W ramach tego programu operacyjnego realizowane będą trzy priorytety:

- wspieranie zmian i dostosowań w rolnictwie,

- zrównoważony rozwój obszarów wiejskich,

- rozwój i dostosowanie do norm WE przetwórstwa artykułów rolnych.

W ramach priorytetu pierwszego wdrażane będą działania nastawione na poprawę struktur rolnych, wzmocnienie konkurencyjności gospodarstw i kształtowanie produkcji w zgodzie z wymogami rynku. Będzie on realizowany zarówno poprzez bezpośrednie wsparcie inwestycyjne, jak i dzięki działaniom szkoleniowym i doradczym. Pomoc inwestycyjna dotyczyć będzie zwłaszcza dostosowania warunków produkcji rolnej do standardów UE, stymulowania poprawy jakości produktów rolnych oraz kształtowania procesów produkcyjnych w zgodzie z wymogami ochrony środowiska. Rezultatem procesów modernizacyjnych w rolnictwie będzie także poprawa dochodów rolników oraz polepszenie warunków ich pracy. Poprzez szkolenia i doradztwo tworzone będą warunki dla racjonalnego i pełnego wykorzystania instrumentów dostępnych dla wsi i rolnictwa w warunkach integracji z UE.

Natomiast w ramach priorytetu drugiego będą realizowane działania zapewniające tworzenie warunków zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich m.in. poprzez kształtowanie warunków życia ludności zamieszkałej na obszarach wiejskich, które odpowiadają standardom cywilizacyjnym i pozwalają mieszkańcom wsi realizować ich cele ekonomiczne, edukacyjne, kulturowe i społeczne. Będzie on realizować projekty związane z zachowaniem tradycyjnych form zagospodarowania przestrzennego, poprawą infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem oraz zapewnieniem alternatywnych źródeł dochodów w gospodarstwach rolnych.

Przemysł rolno-spożywczy posiada znaczący udział w rynku pracy nie tylko poprzez bezpośrednie zatrudnienie, ale również przez swój wpływ na dochodowość gospodarstw rolnych i utrzymanie zatrudnienia w rolnictwie. W związku z tym, w ramach realizacji priorytetu trzeciego nastąpi przeprowadzenie koniecznych inwestycji w zakładach przetwórstwa rolno – spożywczego w celu poprawy konkurencyjności na jednolitym rynku – przede wszystkim wsparcia działań skierowanych na osiągnięcie standardów higienicznych, sanitarno-weterynaryjnych i bezpieczeństwa żywności, jak również ochrony środowiska oraz dobrostanu zwierząt.

Program ma także na celu poprawę bezpieczeństwa i jakości żywności oraz rynkowe ukierunkowanie produkcji. Inwestycje zmierzające do poprawy standardów higienicznych, sanitarnych i jakościowych w produkcji żywności oraz działania mające na celu ochronę środowiska i poprawę dobrostanu zwierząt stanowią priorytetowy obszar programu. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i prawo do zaspokojenia aspiracji rozwojowych obecnej generacji oraz przyszłych pokoleń odnosi się w zasadniczej mierze do aspektów środowiskowych rozwoju gospodarczego. Oznacza to również prowadzenie polityki rozwojowej w sposób zapewniający trwałość struktur społecznych, gospodarczych i kulturowych w długim horyzoncie czasowym. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich wiąże się z koncepcją wielofunkcyjności, kształtowaniem warunków dla różnorodnej działalności ekonomicznej prowadzonej z poszanowaniem aspektów środowiskowych, rozwoju funkcji społecznych, kulturalnych oraz dbałością o zapewnienie mieszkańcom dobrych warunków życia.

Odbiorcami pomocy programu będą podmioty prowadzące działalność rolniczą – rolnicy, prowadzący gospodarstwo rolne (osoby fizyczne i prawne), producenci rolni reprezentowani przez zrzeszenia/stowarzyszenia lub władze samorządowe, przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, spółki wodne, których statutowy cel jest związany z działalnością rolniczą oraz Lasy Państwowe i właściciele lasów prywatnych.

Odrębną grupę programów, które są z założenia niedostępne dla samorządu terytorialnego w naszym województwie oraz dla MSP na terenie Siemiatycz są:

### Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb

Celem strategicznym programu jest racjonalna gospodarka zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego oraz podniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa i przetwórstwa rybnego. produkty rybołówstwa i przetwórstwa powinny odpowiadać zapotrzebowaniu rynku krajowego pod względem ceny i jakości oraz powinny być konkurencyjne na rynkach zagranicznych. Beneficjentami końcowymi pomocy będą przede wszystkim armatorzy statków rybackich, właściciele i dzierżawcy portów, zintegrowane kolektywne grupy właścicieli i rodzin rybackich, rybacy, organizacje rybaków śródlądowych, właściciele gospodarstw rybackich, właściciele zakładów przetwórczych o określonych możliwościach wdrożenia nowych technologii, hurtownicy, detaliści, placówki naukowo-badawcze, uczelnie. Tak więc zarówno samorząd terytorialny miasta Siemiatycze jak też jego mieszkańcy nie będą mogli skorzystać ze wsparcia udzielanego przez ten program.

### Sektorowy Program Operacyjny Transport i Gospodarka Morska

Celem strategicznym programu jest zwiększenie spójności transportowej kraju oraz polepszenie dostępności przestrzennej miast, obszarów i regionów Polski w układzie Unii Europejskiej. Osiągnięciu celu strategicznego programu sprzyjać będzie realizacja jego celów cząstkowych - przyspieszenie procesu modernizacji i rozbudowy infrastruktury transportowej poprzez modernizację głównych linii kolejowych, rozbudowę sieci drogowej, poprawę dostępu do portów morskich ważnych dla gospodarki narodowej.

W ramach programu realizowane będą dwa priorytety:

- zrównoważony gałęziowo rozwój systemu transportowego,

- bezpieczniejsza infrastruktura drogowa.

Końcowymi beneficjentami pomocy w ramach programu będą: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Urzędy Morskie (w Gdyni, Słupsku i Szczecinie), Zarządy Portów (Gdańsku, Gdyni i Szczecinie-Świnoujściu), Służba SAR oraz Ministerstwo Infrastruktury.

### 2.2. Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego (SRWP)

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego (lipiec 2000 r.) jest dla Siemiatycz podstawowym dokumentem odniesienia w konstruowaniu Strategii Rozwoju Miasta na lata 2002-2013.  SRWP wskazuje kierunki koncentracji wysiłku rozwojowego i zmian, które należy wprowadzić, aby zapewnić realizację misji rozwoju, która brzmi:

„Województwo podlaskie obszarem przedsiębiorczości gospodarczej, unowocześniania rolnictwa oraz rozwoju: turystyki i wypoczynku, infrastruktury społecznej, wielokierunkowej edukacji, współpracy zagranicznej i międzyregionalnej oraz nowoczesnej infrastruktury technicznej – z aktywnym wykorzystaniem położenia przygranicznego, walorów środowiska kulturowego i przyrodniczego w dążeniu do osiągnięcia średnich wskaźników rozwoju i poziomu życia w Polsce.”

W Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego zidentyfikowano pięć celów strategicznych:

- Tworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości, wykorzystujących położenie przygraniczne do rozwoju szerokiej współpracy trans granicznej i zagranicznej

- Unowocześnianie rolnictwa

- Rozwój infrastruktury społecznej oraz wielokierunkowej edukacji i rozwoju kultury, sprzyjającym zachowaniu i rozwojowi tożsamości mniejszości narodowych, kulturowych i religijnych

- Ukształtowanie stolicy metropolitalnej – Białegostoku – o znaczeniu europejskim i dwóch ośrodków miejskich o znaczeniu krajowym – Suwałki i Łomża

- Rozwój nowoczesnej infrastruktury technicznej uwzględniającej racjonalne wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego oraz wspieranie rozwoju turystyki, kultury fizycznej i sportu.

Cele zidentyfikowane w Strategii Rozwoju Miasta Siemiatycze są generalnie zgodne z wyżej przytoczonymi celami wojewódzkimi.

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego w wyniku szerokich konsultacji społecznych ujęła rozwój województwa w kontekście czterech obszarów funkcjonalnych i odejścia od koncepcji rozwoju województwa w oparciu o ośrodki wzrostu. Układ czterech obszarów funkcjonalnych przedstawia zamieszczona poniżej mapka.

Obszar funkcjonalny CENTRALNY. Białystok jako ośrodek kultury, nauki i lecznictwa specjalistycznego, jest ośrodkiem metropolitalnym (potencjalnym Europolem) - ukierunkowany na rozwój handlu międzynarodowego na bazie przygranicznego położenia, nowoczesnych gałęzi przemysłu opartych o współpracę z uczelniami i innowacyjne technologie oraz rozwoju instytucji okołobiznesowych i usług ponadregionalnych. Występują tu sprzyjające warunki do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, a będą tworzone dla dużych firm poszukujących nowych miejsc do inwestycji. Wielofunkcyjny rozwój aglomeracji białostockiej wspierać będą sąsiadujące powiaty: moniecki, sokólski. Są one predystynowane do rozwoju wysokotowarowego rolnictwa opierającego się na nowoczesnych technologiach i przemysłu rolno - spożywczego.  Część wschodnia obszaru, tzw. „ściana wschodnia”, wymaga rozwiązania trudnego problemu recesji gospodarczej i społecznej.

Obszar funkcjonalny ZACHODNI jest ukierunkowany na rozwój nowoczesnego rolnictwa oraz przemysłu przetwórczego. Najważniejsze ośrodki w tym obszarze to: Łomża z rozwijającym się szkolnictwem wyższym, placówkami kultury oraz infrastrukturą gospodarczą i handlową sprzyjającą dynamicznemu rozwojowi gospodarczemu i społecznemu, Grajewo i Zambrów – mające  korzystne położenie przy trasie ekspresowej S18 (Via Baltica) i drodze Nr 61. Oba te ośrodki miejskie ukierunkowane są na rozwój infrastruktury i obsługi ruchu tranzytowego, lokowania małych i średnich przedsiębiorstw (w tym nastawionych na przetwórstwo rolno-spożywcze) z wykorzystaniem innowacyjnych technologii. Powiat wysokomazowiecki dzięki sprzyjającym warunkom glebowym jest w sposób szczególny predystynowany do rozwoju wysokotowarowego rolnictwa opierającego się na nowoczesnych technologiach i przemysłu rolno-spożywczego. Kolno – ośrodek wiodący w obsłudze gospodarczej i społecznej Kurpiowszczyzny.

Obszar funkcjonalny PÓŁNOCNY ukierunkowany będzie na rozwój turystyki pobytowej i aktywnej oraz rozwój produkcji i usług w oparciu o małe i średnie przedsiębiorstwa, również te, które są obecnie zlokalizowane w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Suwałki pełnić będą funkcje ośrodka szkolnictwa wyższego i centrum kulturalnego, wspieranego przez inne ośrodki tego obszaru (Augustów, Sejny). Obszar powiatu i miasta Augustowa ukierunkowany byłby na rozwój turystyki aktywnej. Miasto to w układzie województwa podlaskiego pełniłoby rolę „turystycznej stolicy województwa”, wykorzystując swoje walory uzdrowiskowe i turystyczne. Sejny pełniłyby rolę ośrodka miejskiego o znaczeniu trans granicznym.

Obszar funkcjonalny POŁUDNIOWO-WSCHODNI, ukierunkowany będzie na: wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich, w tym pozarolniczych funkcji wsi, działalność produkcyjną i przetwórczą oraz turystykę na obszarze Białowieskiego Parku Narodowego i jego otuliny, a także Podlasia Nadbużańskiego (obszar trzech powiatów: bielskiego, hajnowskiego i Siemiatyckiego). Bielsk Podlaski oraz Siemiatycze mają korzystne położenie przy drodze krajowej Nr 19, posiadają dobrą infrastrukturę, ukierunkowane są na lokowanie małych i średnich przedsiębiorstw oraz na obsługę ruchu tranzytowego północ-południe. Podobną rolę przypisuje się Hajnówce położonej na drodze do granicy państwa. Dodatkowo Siemiatycze położone w pasie nadbużańskim, a Hajnówka na skraju Puszczy Białowieskiej pełnić będą rolę lokalnych centrów obsługi turystycznej.

W południowo-wschodnim obszarze funkcjonalnym nie wskazano ośrodka centralnego. W związku z tym Siemiatycze mogą zabiegać o uzyskanie równoprawnych funkcji ponadlokalnego ośrodka miejskiego z Bielskiem Podlaskim i Hajnówką.

### 2.3.  Strategia rozwoju Powiatu

Strategia rozwoju powiatu Siemiatyckiego na lata 2000-2015 zawiera następujące cele strategiczne:

- Sprawny system edukacji, sprzyjający rozwojowi zasobów ludzkich

- Wszechstronny rozwój obszarów wiejskich, zamożne, wszechstronnie rozwinięte obszary wiejskie filarem gospodarki powiatu

- Aktywizacja gospodarcza społeczeństwa

- Ochrona i promocja dóbr środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego

- Wzrost atrakcyjności zamieszkiwania na terenie powiatu

Misja powiatu:

„Powiat Siemiatycki obszarem zrównoważonego rozwoju gospodarczego zmierzającym do osiągnięcia spójności społeczno-ekonomicznej i wysokich standardów ekologicznych w ramach regionu, kraju i jednoczącej się Europy.”

Zarówno cele strategiczne jak i misja funkcjonowania powiatu są zbieżne z kierunkami działania wyznaczonymi w Strategii Rozwoju Miasta Siemiatycze. Ze względu na potencjał ludnościowy (ok. 40% mieszkańców powiatu to mieszkańcy Siemiatycz), jak i gospodarczy (ponad połowa wartości dodanej brutto powiatu tworzona jest w Siemiatyczach) oddziaływanie i wzajemne zależności między obu strategiami nie mogą zostać przecenione. W związku z tym w wielu zadaniach strategicznych uznano konieczność ścisłej współpracy i koordynacji działań miasta i powiatu.

### 2.4.  Analiza związku strategii miasta ze strategią powiatu i województwa

Strategia rozwoju Siemiatycz jest wypadkową wewnętrznych sił i słabości miasta oraz czynników i tendencji obserwowanych w jego otoczeniu. Jak wykazano powyżej, realizacja strategii rozwoju Siemiatycz będzie podlegać oddziaływaniu polityki rozwoju realizowanej przez powiat, województwo i rząd.

Poniżej wykazano wspólne obszary strategii rozwoju Siemiatycz, Powiatu Siemiatyckiego oraz Województwa Podlaskiego jako systemów ściśle ze sobą powiązanych. Zestawienie to wskazuje na wysoką spójność tych dokumentów i zgodność obranych kierunków działania. Zarówno w Strategii Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego jak i Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego można zidentyfikować szereg działań realizacyjnych ściśle związanych z zadaniami zaprogramowanymi w Strategii Rozwoju Miasta Siemiatycze.

Tabela 53

Zestawienie porównawcze strategii rozwoju miasta, powiatu i województwa

| Wy szczegól-nienie | Strategia rozwoju Siemiatycz | Strategia rozwoju Powiatu Siemiatyckiego | Strategia rozwoju Województwa Podlaskiego |
| --- | --- | --- | --- |
| Wizja | Siemiatycze w roku 2013 są ponadlokalnym ośrodkiem miejskim o wysokiej spójności społeczno-ekonomicznej i kluczowym znaczeniu w południowo-wschodnim obszarze rozwoju województwa podlaskiego. Mieszkańcy Siemiatycz znajdują zatrudnienie i korzystają z nowoczesnych urządzeń infrastruktury technicznej oraz wysokiej jakości usług publicznych i prywatnych. Miasto jest atrakcyjne dla inwestorów i turystów, dzięki promowaniu tolerancji pomiędzy ludźmi, ochronie środowiska naturalnego i zasobów kulturowych. | Brak. Pewne informacje zawarte w rozwinięciu misji oraz w scenariuszach rozwoju. | W scenariuszu umiarkowanym: dalsza integracja obszarów tworzących poprzednio odrębne województwa, zmniejszenie ujemnego oddziaływania człowieka na środowisko przyrodnicze, promocja cennych walorów przyrodniczych, tworzenie nowych miejsc pracy poprzez pozyskanie nowych podmiotów gospodarczych i wspieranie istniejących, poprawa poziomu technicznego infrastruktury komunikacyjnej, przede wszystkim drogowej. |
| Misja | Misją Siemiatycz jest jak najlepsze pełnienie funkcji ponadlokalnego ośrodka miejskiego, co przejawia się w dbałości o potrzeby mieszkańców, dążeniu do poprawy ich statusu materialnego i warunków życiowych oraz tworzeniu dogodnego klimatu do rozwoju przedsiębiorczości z zachowaniem walorów ekologicznych i bogactwa kulturowego. | Powiat Siemiatycki obszarem zrównoważonego rozwoju zmierzającym do osiągnięcia spójności społeczno-ekonomicznej i wysokich standardów ekologicznych w ramach regionu, kraju i jednoczącej się Europy. | Województwo Podlaskie obszarem przedsiębiorczości gospodarczej, unowocześniania rolnictwa oraz rozwoju: turystyki i wypoczynku, infrastruktury społecznej, wielokierunkowej edukacji, współpracy zagranicznej i międzyregionalnej oraz nowoczesnej infrastruktury technicznej – z aktywnym wykorzystaniem położenia przygranicznego, walorów środowiska kulturowego i przyrodniczego w dążeniu do osiągnięcia średnich wskaźników rozwoju i poziomu życia w Polsce. |

| Wyszczegól-nienie | Strategia rozwoju Siemiatycz | Strategia rozwoju Powiatu Siemiatyckiego | Strategia rozwoju Województwa Podlaskiego |
| --- | --- | --- | --- |
| Charakterystyka strategii | Strategia rozwoju miasta oparta na koncepcji zrównoważonego rozwoju, zakładającego obok poprawy infrastruktury technicznej, rozwój potencjału ludzkiego i funkcji społecznych, przy zachowaniu zasobów środowiska naturalnego. | Strategia z misją wprost odnoszącą się do koncepcji rozwoju zrównoważonego. Znaczący nacisk położono na rozwój zasobów ludzkich, aktywności gospodarczej, ochronę środowiska, a także na wszechstronny rozwój obszarów wiejskich. | Strategia zrównoważonego wielokierunkowego rozwoju społeczo-gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem atutów środowiska naturalnego. |
| Priorytety rozwojowe/cele strategiczne | - Rozwój nowoczesnej infrastruktury z uwzględnieniem ochrony środowiska. - Rozwój przedsiębiorczości i wzrost zatrudnienia. - Rozwój usług publicznych. - Poprawa sprawności administracji i tworzenie pozytywnego wizerunku miasta. | - Sprawny system edukacji, sprzyjający rozwojowi zasobów ludzkich. - Wszechstronny rozwój obszarów wiejskich. - Aktywizacja gospodarcza społeczeństwa. - Ochrona i promocja środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego. - Wzrost atrakcyjności zamieszkiwania na terenie powiatu. | - Rozwój nowoczesnej infrastruktury technicznej, otwartość i dostęp dla otoczenia - Rozwój gospodarczy, unowocześnianie rolnictwa w dostosowaniu do specyfiki przestrzeni produkcyjnej, tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości - Rozwój regionalnej infrastruktury społecznej stosownie do potrzeb i aspiracji mieszkańców z poszanowaniem odrębności narodowych, kulturowych i religijnych, wzmacnianie funkcji ośrodków miejskich - Racjonalne wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego oraz wspierania rozwoju turystyki, kultury fizycznej i sportu - Wykorzystanie położenia przygranicznego, wielokulturowej tradycji oraz unikatowych walorów przyrodniczych do współpracy międzynarodowej, w tym przy-i transgranicznej |
| Wyszczegól-nienie | Strategia rozwoju Siemiatycz | Strategia rozwoju Powiatu Siemiatyckiego | Strategia rozwoju Województwa Podlaskiego |
| Wybrane powiązane cele/zadania niższego rzędu | Program poprawy jakości dróg | Sprawna infrastruktura komunikacyjna | Budowa i modernizacja dróg krajowych i wojewódzkich ( w tym odcinek S19 Białystok- Siemiatycze) |
|  | Program racjonalizacji źródeł i zużycia energii | Poprawa jakości wód powierzchniowych, utrzymanie stanu jakościowego gleb i powietrza | Rozwój systemów energetycznych (w tym systemu gazowniczego i miejskich systemów ciepłowniczych) |
|  | Program ochrony środowiska | Poprawa jakości wód powierzchniowych, utrzymanie stanu jakościowego gleb i powietrza. Zachowanie walorów krajobrazu. Racjonalne wykorzystanie potencjału przyrodniczego. | Rozwój systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz usuwania i utylizacji odpadów stałych Ochrona i kształtowanie środowiska |
|  | Program rozwoju pozostałej infrastruktury technicznej | m.in. Wzrost poczucia bezpieczeństwa publicznego | Rozwój systemu telekomunikacyjnego Tworzenie udogodnień i likwidacja barier urbanistycznych dla osób niepełnosprawnych |
|  | Program otwarcia inwestycyjnego | Tworzenie klimatu dla napływu kapitału zewnętrznego. Wspieranie przedsiębiorczości lokalnej Tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem Rozwój potencjału i poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw | Pozyskiwanie krajowych i zagranicznych inwestorów Powstawanie ośrodków generowania innowacji technicznych Wspieranie rozwoju wymiany handlowej i kooperacji produkcyjnej z zagranicą |
|  | Program zwiększenia dostępu do kapitału | j.w. | Wspomaganie małych i średnich przedsiębiorstw poprzez tworzenie funduszy poręczeń, dotacji, venture-capital, inkubatorów przedsiębiorczości |
|  | Program współpracy z przedsiębiorcami | j.w. | Inspirowanie działań na rzecz podnoszenia jakości produkcji oraz rozwoju marketingu |
| Wyszczegól-nienie | Strategia rozwoju Siemiatycz | Strategia rozwoju Powiatu Siemiatyckiego | Strategia rozwoju Województwa Podlaskiego |
| Wybrane powiązane cele/zadania niższego rzędu | Program rozwoju edukacji dzieci i młodzieży | Bogata oferta edukacyjna dostosowana do potrzeb lokalnego rynku pracy. Pełna realizacja funkcji szkoły | Rozwój technologii informacyjnych Rozwój szkolnictwa średniego i wyższego |
|  | Program rozwoju edukacji dorosłych | Bogata oferta edukacyjna dostosowana do potrzeb lokalnego rynku pracy. Wysoka świadomość ekologiczna społeczeństwa | Rozwój kształcenia ustawicznego Edukacja osób zagrożonych bezrobociem i pozostających bez pracy |
|  | Program rozwoju funkcji sportowo-rekreacyjnych | Wysoki poziom usług nierynkowych | Rozwój turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego |
|  | Program spójności społecznej | Rozwinięte mieszkalnictwo Wysoki poziom usług nierynkowych | Poprawa warunków zamieszkiwania ludności Rozwój rodziny i wychowanie młodego pokolenia Rozwój lecznictwa i opieki społecznej Rozwój sportu i rekreacji Tworzenie udogodnień i likwidacja barier urbanistycznych dla osób niepełnosprawnych |
|  | Program promocji miasta | m.in. Właściwy stan i skuteczna ekspozycja dóbr dziedzictwa kulturowego Szeroka oferta usług kulturalnych | Rozwój turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa kulturowego Wykreowanie specyficznego dla regionu produktu turystycznego |
|  | Program sprawności w administracji i komunikacji społecznej | Sprawny i aktywny samorząd rolniczy | Rozwój technologii informacyjnych |
|  | Program współpracy zagranicznej | Brak. | Wspieranie rozwoju wymiany handlowej i kooperacji produkcyjnej zwłaszcza z Litwą , Białorusią i krajami UE Rozszerzenie kontaktów kulturalnych o zasięgu miezynarodowym i miedzyregionalnym |

Źródło: opracowanie własne

## 3. Pomoc przedakcesyjna

Zgodnie z Agendą 2000 Polska w ramach przygotowania do członkostwa w UE otrzymuje  pomoc finansową w ramach trzech programów przedakcesyjnych: PHARE 2, ISPA, SAPARD. Udzielana nam pomoc jest przeznaczona na realizacje celów wskazanych w dokumencie Komisji Europejskiej "Partnerstwo dla Członkostwa" (patrz opis wcześniejszy).

Projekty czy programy działań wynikające z realizacji "Partnerstwa dla Członkostwa" i NPPC, zgodnie z zasadą współfinansowania będą wspierane przez budżet państwa, program PHARE i pomoc z innych źródeł (np. Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Światowy).

Funkcjonowanie wszystkich trzech programów (PHARE 2, SAPARD i ISPA) zaplanowano na lata 2000-2006. Rocznie na realizację tej pomocy Unia Europejska przeznacza 3.120 mln Euro. Unia Europejska określiła na podstawie wskaźników statystycznych (tj. obszar, gęstość zaludnienia) oraz ekonomicznych wysokość pomocy przypadającej na dany kraj. Istotna rolę przy określaniu wysokości pomocy będą również miały postępy na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej oraz stopień wykorzystania środków pomocowych. Biorąc pod uwagę wskaźniki statystyczne i gospodarcze Polski możemy liczyć na pomoc w wysokości około 650 min EURO rocznie, z tego w ramach:

- PHARE 2 - ok. 250 mln Euro

- ISPA - ok. 250 mln Euro

- SAPARD - ok. 150 mln Euro

W ramach przydzielonych środków Phare znaczna ich część trafi w Polsce do regionów opóźnionych gospodarczo, m.in. województwa podlaskiego.

Środki przedstrukturalne okazują się dla miasta w praktyce niedostępne, mogą z nich jednak korzystać przede wszystkim przedsiębiorcy, organizacje społeczne oraz mieszkańcy Siemiatycz.

Obecnie w Unii Europejskiej wyróżniamy trzy cele Funduszy Strukturalnych:

- Cel 1 – promowanie rozwoju i niezbędnych dostosowań w regionach opóźnionych (całe terytorium Polski kwalifikuje się do tego celu)

- Cel 2 – pomoc regionom wymagającym rekonwersji i napotykającym szczególne trudności strukturalne (np. upadające regiony rolnicze)

- Cel 3 – przeciwdziałanie bezrobociu i dyskryminacji niektórych grup ludności (w tym kobiet).

Korzystanie ze środków strukturalnych, a wcześniej przedstrukturalnych wymaga współpracy pomiędzy Komisją Europejską, władzami krajowymi i regionalnymi obszarów objętych pomocą (wieloletnie programowanie, nadzór, badanie efektywności, etc.).  Władze Siemiatycz powinny czynić aktywne starania o uwzględnianie postulatów rozwoju miasta w stanowisku Samorządu Wojewódzkiego na etapie programowania przyszłych działań, które mogą być dofinansowane z budżetu państwa w ramach tzw. kontraktów wojewódzkich.

### 3.1. SAPARD

Strategia programu SAPARD wynika z analizy sytuacji na obszarach wiejskich Polski i w sektorze rolno-spożywczym. Uwzględnia ona konieczność dostosowania do wymogów Jednolitego Rynku UE. Decyzje dotyczące wyboru celów i środków podjęte zostały w wyniku konsultacji, w tym z przedstawicielami samorządu terytorialnego. Program SAPARD w Polsce oparty jest na dwóch priorytetach:

- Poprawa efektywności sektora rolno-spożywczego

- Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy na terenach wiejskich

Ze względu na przystąpienie Polski do UE w 2004 roku, konieczne jest szybkie dostosowanie sektora przetwórstwa rolnego do wymogów zawartych w acquis communautaire oraz przygotowanie do funkcjonowania w warunkach silnej konkurencji na Jednolitym Rynku. Przeprowadzenie niezbędnych inwestycji w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. Ze względu na niedobór kapitału inwestycyjnego w sektorze przetwórczym, działania mające na celu dostosowanie do wymogów UE muszą być wspierane ze środków publicznych. Program SAPARD stanowi element wsparcia działań dostosowawczych w przemyśle rolno-spożywczym, skierowanych przede wszystkim na osiągnięcie standardów higienicznych, sanitarno-weterynaryjnych i bezpieczeństwa żywności jak również ochrony środowiska.

W programie SAPARD uwzględniono przetwórstwo mięsa, mleka, ryb, owoców i warzyw.

Dla zakładów przetwórczych pierwszoplanowe znaczenie ma dostosowanie się do wymogów sanitarno-weterynaryjnych, co oznacza potrzebę modernizacji budynków i ich wyposażenia, linii technologicznych, usprawnienie systemów kontroli, szkolenie pracowników. Dodatkowo wspierane są inwestycje ukierunkowane na poprawę warunków ochrony środowiska w zakładach, racjonalizację gospodarki wodnej i energetycznej. W celu ułatwienia zakładom przetwórstwa rolno-spożywczego funkcjonowania na Jednolitym Rynku dotowane są inwestycje o charakterze innowacyjnym, umożliwiające dostosowanie produkcji do wymogów tego rynku.

### 3.2. PHARE 2000-2006

Kierunki polityki Unii Europejskiej określono w Agendzie 2000 (1997). W dokumencie tym, proces rozszerzania UE związano z potrzebą zapewnienia spójności społeczno-gospodarczej kontynentu europejskiego, które uznano za priorytet polityki wspólnotowej.

Wsparcie udzielane z funduszy PHARE skoncentruje się na obszarach priorytetowych, wskazanych w Partnerstwie dla Członkostwa.

W 1998 roku w Nowej Orientacji PHARE wprowadzono kierunkowy podział programu na lata 2000-2006:

- 30% rocznej alokacji na projekty wspierające rozwój instytucjonalny,

- 70% rocznej alokacji na projekty inwestycyjne.

Od państw kandydujących do członkostwa w UE oczekuje się wdrożenia i stosowania dorobku prawnego Unii Europejskiej (tzw. acquis communautaire). Wsparcie rozwoju instytucjonalnego oznacza pomoc państwom kandydującym w budowie struktur administracyjnych, przygotowaniu strategii, rozwoju potencjału ludzkiego i zdolności do zarządzania, potrzebnych do wprowadzenia i stosowania acquis.

W ramach projektów rozwoju instytucjonalnego PHARE wspiera:

- procesy dostosowawcze prawodawstwa krajów kandydujących do prawa Unii Europejskiej,

- przygotowania do wprowadzania w życie polityk unijnych i wykorzystywania instrumentów ich wspierających, takich jak fundusze strukturalne,

- działania zmierzające do wypełnienia wymogów pierwszego z kryteriów kopenhaskich, (stabilizacja instytucji gwarantujących demokrację, przestrzeganie praw człowieka i zasad państwa prawa, uznanie praw mniejszości).

Wsparciem objęte są instytucje na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym. Głównym instrumentem jest tzw. twinning, czyli bezpośrednia współpraca instytucji kraju kandydującego z jej odpowiednikami w krajach członkowskich.

Pomoc inwestycyjna przyjmuje dwie formy:

- inwestowanie w infrastrukturę niezbędną do stosowania zharmonizowanych przepisów prawnych oraz inwestycje bezpośrednio związane z wdrażaniem: acquis communautaire, norm i standardów wspólnotowych; obejmie to wyposażanie wiodących instytucji, których zdolność do monitorowania i wdrażania acquis musi być wzmocniona (inwestowanie w obszarze bezpieczeństwo i higiena pracy, sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne, kontrola granic i kontrola weterynaryjna),

- inwestowanie w przedsięwzięcia zmierzające do osiągnięcia spójności gospodarczej i społecznej, poprzez działania zaradcze podobne do wspieranych w krajach członkowskich w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Socjalnego.

W ramach części PHARE określonej jako inwestowanie w spójność gospodarczą i społeczną (ESC) program wspiera:

- wzrost działalności sektora produkcyjnego (pomoc w zróżnicowaniu działalności gospodarczej, rozwój sektora prywatnego, modernizacja przemysłu),

- wzmocnienie potencjału ludzkiego - wsparcie czterech filarów Europejskiej Strategii Zatrudnienia (szkolenie i przekwalifikowywanie pracowników, podnoszenie umiejętności zarządzania w przemyśle, działania zwiększające innowacyjność),

- poprawę infrastruktury związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej (inwestycje poprawiające dostęp do miejsc, w których rozwija się przemysł i handel, inwestycje związane z infrastrukturą ochrony środowiska, sprzyjające rozwojowi inwestycyjnemu w regionach).

### 3.3. ISPA

Fundusz ISPA, wspiera rozwój infrastruktury związanej z ochroną środowiska i infrastrukturę transportową. Komisja Europejska koordynuje pomoc pochodzącą z unijnych funduszy z działaniami międzynarodowych instytucji finansowych w celu zagwarantowania spójności polityki przedakcesyjnej. Wnioskodawcy przygotowujący przedsięwzięcia uwzględniające założenia polityki mogą ubiegać się o pomoc tylko z jednego funduszu pomocowego. Pomoc z funduszu ISPA (w części ochrony środowiska) skupia się na dostosowaniach związanych z zaopatrzeniem w wodę do picia i jej jakością, oczyszczaniem ścieków gospodarką odpadami.

### 3.4. ACCESS - Program dla wzmocnienia Społeczeństwa Obywatelskiego

Program Access wspiera inicjatywy i wzmacnia możliwości organizacji pozarządowych poprzez finansowanie projektów związanych z wdrażaniem prawa unijnego oraz niektórych aktywności społecznych (podejmowanych  z myślą o grupach społecznych z różnych względów dyskryminowanych: mniejszości etniczne i religijne, niepełnosprawni, rodziny patologiczne, dzieci odrzucone, bezrobotni).

Budżet programu wynosi 5,85 mln Euro

### 3.5. Program Współpracy Przygranicznej – Polska Region Morza Bałtyckiego

Program obejmuje Fundusz Małych Projektów Euroregionalnych przeznaczony dla województw: Zachodnio-Pomorskiego, Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego                       oraz Podlaskiego. W ramach programu przewiduje się wsparcie dla przedsięwzięć na małą skalę, podejmowanych wspólnie przez społeczności lokalne po obu stronach granicy. Przedsięwzięciami tymi są m.in.: ścisła współpraca w zakresie turystyki oraz rozwoju kulturalnego sąsiadujących ze sobą regionów przygranicznych, inicjowanie spotkań mieszkańców tych regionów, a przede wszystkim młodzieży, wspieranie przedsięwzięć edukacyjnych adresowanych do instytucji oraz pojedynczych osób zaangażowanych w rozwój lokalny/regionalny, zwiększenie zaangażowania w program Phare oraz wspieranie przedsięwzięć na małą skalę, które mogą posłużyć jako podstawa do dalszych projektów w ramach Programu Współpracy Przygranicznej.

### 3.6. VI Program Ramowy, Fiscalis, Leonardo da Vinci, Socrates, Młodzież, Kultura

Tematyka programów wspólnotowych jest różnorodna. Wspierają one działania w zakresie ochrony środowiska, rozwoju kultury czy też edukacji. Udział w tych programach pozwoli obywatelom, jak również administracjom państw kandydujących (także Polski) nawiązać ścisłą współpracę z państwami członkowskimi UE, co w znacznym stopniu zwiększy tempo przygotowań do akcesji.

Budżet programów – ponad 37 mln Euro (podmioty z Polski mają możliwość skorzystania z niewielkiej części tych środków).

# X. Podsumowanie

Siemiatycze są miastem powiatowym o ważnym znaczeniu dla województwa podlaskiego. Lokalizacja miasta na drodze krajowej (Suwałki-Rzeszów) predysponuje je do lokowania przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. W pewnym stopniu Siemiatycze mogą również korzystać z położenia w niedalekim sąsiedztwie Białowieskiego Parku Narodowego. Bieżący poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Siemiatycz nie odbiega od przeciętnej dla województwa podlaskiego i miast o zbliżonej wielkości. W ostatnich latach, po okresie szybkiego wzrostu, odnotowuje się tendencje spadkowe szczególnie w poziomie aktywności gospodarczej, co negatywnie rzutuje na spójność społeczną.

Strategia Rozwoju Miasta Siemiatycz na lata 2003-2013 jest podstawą realizacji przez samorząd miasta długotrwałej polityki rozwoju społeczno-gospodarczego. Strategia może służyć również jako dokument wzmacniający pozycję negocjacyjną miasta z partnerami regionalnymi, krajowymi oraz dysponentami środków pomocy zagranicznej. W oparciu o analizy stanu obecnego (diagnoza) oraz konsultacje społeczne (analiza SWOT, ustalone cele strategiczne), sformułowano wizję miasta:

„Siemiatycze w roku 2013 są ponadlokalnym ośrodkiem miejskim o wysokiej spójności społeczno-ekonomicznej i kluczowym znaczeniu w południowo-wschodnim obszarze rozwoju województwa podlaskiego. Mieszkańcy Siemiatycz znajdują zatrudnienie i korzystają z nowoczesnych urządzeń infrastruktury technicznej oraz wysokiej jakości usług publicznych i prywatnych. Miasto jest atrakcyjne dla inwestorów i turystów, dzięki promowaniu tolerancji pomiędzy ludźmi, ochronie środowiska naturalnego i zasobów kulturowych”.

Realizacja tej wizji wymaga ukierunkowania działań. W strategii wyznaczono cztery zasadnicze cele (filary strategii):

- rozwój nowoczesnej infrastruktury komunalnej z uwzględnieniem ochrony środowiska

- rozwój przedsiębiorczości i wzrost zatrudnienia

- rozwój usług publicznych

- poprawa sprawności administracji i tworzenie pozytywnego wizerunku miasta

Wariantowa konstrukcja strategii pozwala na dopasowanie tempa i zakresu podejmowanych działań. W suboptymalnych warunkach realizacji strategii, gdy wystąpią niekorzystne zjawiska zewnętrzne, a dochody samorządu nie będą wzrastać dynamicznie, należy skoncentrować wysiłki i zasoby na zadaniach zidentyfikowanych jako priorytetowe dla rozwoju miasta.

W zakresie prowadzenia finansów miejskich za najwłaściwszą w początkowej fazie realizacji strategii uznano opcję umiarkowaną, która zakłada powolny wzrost dochodów miasta i umiarkowane wydatki inwestycyjne. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (2004) właściwe będzie przyjęcie bardziej ofensywnego wariantu rozwoju przy aktywnym wykorzystaniu dotacji, kredytów i innych środków wsparcia strukturalnego.

Strategia rozwoju Siemiatycz przewiduje zwiększenie możliwości realizacji celów strategicznych, zwłaszcza w zakresie budowy nowoczesnej infrastruktury komunalnej, poprzez aktywne korzystanie z bezzwrotnych środków pomocy przedstrukturalnej i strukturalnej UE we współpracy z Samorządem Województwa Podlaskiego oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w tworzenie i wdrażanie polityki rozwoju regionalnego.

# X. Aneks II (plan finansowy - indykatywnA tabelA finansowA)

Zamieszczone w tabeli wartości mają charakter indykatywny i wielu przypadkach mogą ulec zmianie, zależnie od wyników szczegółowych badań, opracowań oraz w zależności od konkretnych przyszłych uwarunkowań społecznych i gospodarczych. Na poziom możliwości inwestycyjnych niekorzystny wpływ może mieć przede wszystkim przedłużenie się stagnacji w gospodarce, opóźnienia w wydatkowaniu przez UE środków przedakcesyjnych, jak również późniejsze niż założono korzystanie Polski ze środków strukturalnych UE.

(tabela na następnych stronach)

Tabela 1

| STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SIEMIATYCZE - INDYKATYWNA TABELA FINANSOWA |  |  |
| --- | --- | --- |
| CELE | Szacunkowe nakłady |  |
|  | minimalne | maksymalne |
| 1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury z uwzględnieniem ochrony środowiska | 118 400 000 | 195 400 000 |
| 1.A. Poprawa jakości dróg | 57 000 000 | 104 000 000 |
| 1.A.1. Modernizacja dróg krajowych i wojewódzkich przebiegających przez miasto | 3 000 000 | 5 000 000 |
| 1.A.2. Modernizacja skrzyżowań dróg poprzez ich skanalizowanie (priorytet) | 3 000 000 | 5 000 000 |
| 1.A.3. Budowa obwodnicy miejskiej w ciągu drogi krajowej E19 (priorytet) | 30 000 000 | 50 000 000 |
| 1.A.4. Modernizacja dróg miejskich | 20 000 000 | 40 000 000 |
| 1.A.5. Tworzenie nowych miejsc parkingowych | 500 000 | 2 000 000 |
| 1.A.6. Tworzenie ciągów pieszo-rowerowych | 500 000 | 2 000 000 |
| 1.B. Racjonalizacja źródeł i zużycia energii | 9 200 000 | 16 400 000 |
| 1.B.1. Modernizacja źródeł ciepła poprzez upowszechnienie zasilania gazem ziemnym i modernizacja sieci ciepłowniczych (priorytet) | 4 000 000 | 6 000 000 |
| 1.B.2. Wdrożenie programu promocji oszczędzania energii | 200 000 | 400 000 |
| 1.B.3. Termodernizacja odbiorników ciepła (w szczególności budynków użyteczności publicznej i komunalnych zasobów mieszkaniowych) | 5 000 000 | 10 000 000 |
| 1.C. Ochrona środowiska | 50 600 000 | 70 200 000 |
| 1.C.1. Zakończenie modernizacji oczyszczalni ścieków (priorytet) | 12 000 000 | 12 000 000 |
| 1.C.2. Rozbudowa sieci kanalizacji do objęcia 100% zwartej zabudowy (priorytet) | 30 000 000 | 40 000 000 |
| 1.C.3. Opracowanie i wdrożenie programu recyklingu oraz utylizacji odpadów toksycznych i specjalnych | 200 000 | 500 000 |
| 1.C.4. Modernizacja lub budowa nowego zakładu utylizacji odpadów (priorytet) | 5 000 000 | 10 000 000 |
| 1.C.5. Modernizacja wodociągu | 2 000 000 | 4 000 000 |
| 1.C.6. Likwidacja lokalnych punktów zanieczyszczeń powietrza, ziemi i wód | 200 000 | 300 000 |
| 1.C.7. Poprawa estetyki terenów miesjkich, skwerów, zieleńców oraz budowa elmentów małej architektury | 200 000 | 400 000 |
| 1.C.8 Rekultywacja i rewaloryzacja cennych elementów przyrodniczych w mieście – strona zachodnia zalewów i ich otoczenia: Kamionka, zalew II i III (priorytet) | 1 000 000 | 3 000 000 |
| CELE | Szacunkowe nakłady |  |
|  | minimalne | maksymalne |
| 1.D. Rozwój pozostałej infrastruktury technicznej | 1 600 000 | 4 800 000 |
| 1.D.1.Odnowa centrum miasta poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnej i inwestycyjnej (priorytet) | 700 000 | 1 500 000 |
| 1.D.2. Rozwój nowoczesnych łączy i komunikacji cyfrowej | 200 000 | 800 000 |
| 1.D.3. Konserwacja istniejących elementów infrastruktury miejskiej i ich unowocześnianie (oświetlenie ulic, rowy melioracyjne, hydranty, etc.) | 500 000 | 2 000 000 |
| 1.D.4. Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa publicznego | 200 000 | 500 000 |
| 2. Rozwój przedsiębiorczości i wzrost zatrudnienia | 16 050 000 | 29 950 000 |
| 2.A. Otwarcie inwestycyjne | 14 250 000 | 26 500 000 |
| 2.A.1.Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (priorytet) | 200 000 | 400 000 |
| 2.A.2. Utrzymanie systemu preferencji dla inwestorów w bazę noclegową | 1 000 000 | 1 500 000 |
| 2.A.3. Wdrożenie systemu preferencji dla nowych firm aktywnie inwestujących, szczególnie w branży przetwórstwa rolno-spożywczego (priorytet) | 1 000 000 | 1 500 000 |
| 2.A.4. Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod działalność produkcyjną | 2 000 000 | 3 000 000 |
| 2.A.5. Promocja działalności eksportowej i ułatwienie dostępu do ofert kooperacyjnych | 50 000 | 100 000 |
| 2.A.6. Podjęcie działań na rzecz utworzenia przejść granicznych, w tym towarowych, blisko Siemiatycz | 10 000 000 | 20 000 000 |
| 2.B. Zwiększenie dostępu do kapitału | 1 550 000 | 3 000 000 |
| 2.B.1. Utworzenie lub przystąpienie do funduszu pożyczkowego lub poręczeniowego dla małych i średnich przedsiębiorstw (priorytet) | 1 000 000 | 2 000 000 |
| 2.B.2. Promocja dostępnych źródeł finansowania i dofinansowania działalności gospodarczej | 50 000 | 100 000 |
| 2.C. Współpraca z przedsiębiorcami | 250 000 | 450 000 |
| 2.C.1. Podjęcie współpracy ze związkami pracodawców, klubami biznesu, izbami handlowymi (priorytet) | 50 000 | 50 000 |
| 2.C.2. Wspieranie wdrażania nowoczesnych systemów zarządzania jakością (szczególnie ISO), zarządzania środowiskiem i BHP (priorytet) | 100 000 | 200 000 |
| 2.C.3. Opracowanie i wdrożenie programu obsługi absolwentów w zakresie podejmowania działalności gospodarczej | 100 000 | 200 000 |

| CELE | Szacunkowe nakłady |  |
| --- | --- | --- |
|  | minimalne | maksymalne |
| 3. Rozwój usług publicznych | 28 100 000 | 46 550 000 |
| 3.A. Rozwój edukacji dzieci i młodzieży | 1 250 000 | 4 400 000 |
| 3.A.1. Utworzenie nowych szkół średnich lub nowych kierunków nauczania, np. w zakresie obsługi turystyki i języków obcych (priorytet) | 500 000 | 2 000 000 |
| 3.A.2. Wprowadzenie systemu stypendiów miejskich | 50 000 | 200 000 |
| 3.A.3. Udostępnienie zasobów szkolnych poza godzinami nauki | 100 000 | 200 000 |
| 3.A.4. Wspieranie rozwoju kadry pedagogicznej | 100 000 | 500 000 |
| 3.A.5. Wsparcie udziału młodzieży w projektach międzynarodowych | 500 000 | 1 500 000 |
| 3.B. Rozwój edukacji dorosłych | 1 050 000 | 2 150 000 |
| 3.B.1. Propagowanie kształcenia ustawicznego | 1 000 000 | 2 000 000 |
| 3.B.2. Promocja szkoleń w zakresie ekologii, przedsiębiorczości, turystyki, szczególnie dofinansowanych ze środków UE (priorytet) | 50 000 | 150 000 |
| 3.C. Rozwój funkcji sportowo-rekreacyjnych | 14 100 000 | 18 400 000 |
| 3.C.1. Budowa lub adaptacja obiektu na potrzeby hali widowiskowo-sportowej (priorytet) | 3 000 000 | 5 000 000 |
| 3.C.2. Budowa krytej pływalni | 10 000 000 | 12 000 000 |
| 3.C.3. Wspieranie tworzenia klubów sportowych | 100 000 | 200 000 |
| 3.C.4. Budowa rowerowego szlaku turystycznego Siemiatycze-Grabarka-Mielnik-Drohiczyn-Ostrożany-Siemiatycze | 1 000 000 | 1 200 000 |
| 3.D. Spójność społeczna | 11 700 000 | 21 600 000 |
| 3.D.1. Rozwój budownictwa mieszkaniowego (priorytet) | 2 000 000 | 4 000 000 |
| 3.D.2. Rozwój profilaktyki medycznej lecznictwa i rehabilitacji | 1 000 000 | 3 000 000 |
| 3.D.3. Rozwój pozainstytucjonalnych form pomocy i opieki społecznej | 200 000 | 400 000 |
| 3.D.4. Współpraca w zakresie rozbudowy domu pomocy społecznej (priorytet) | 1 000 000 | 3 000 000 |
| 3.D.5. Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych na ulicach i obiektach użyteczn. publ. | 200 000 | 500 000 |
| 3.D.6. Rozwój profilaktyki uzależnień i infrastruktury towarzyszącej tej profilaktyce | 300 000 | 700 000 |
| 3.D.7. Współpraca na rzecz utrzymania i unowocześnienia szpitala oraz rozwoju usług medycznych | 7 000 000 | 10 000 000 |
| CELE | Szacunkowe nakłady |  |
|  | minimalne | maksymalne |
| 4. Poprawa sprawności administracji i tworzenie pozytywnego wizerunku miasta | 990 000 | 1 920 000 |
| 4.A. Promocja miasta | 550 000 | 1 000 000 |
| 4.A.1. Utworzenie stanowiska pracy do spraw promocji miasta i opracowywanie produktów promujących miasto | 200 000 | 300 000 |
| 4.A.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego | 100 000 | 200 000 |
| 4.A.3. Opracowanie i rozwój strategicznej imprezy promocyjnej miasta | 200 000 | 400 000 |
| 4.A.4. Promocja różnorodności kulturowej miasta | 50 000 | 100 000 |
| 4.B. Sprawność w administracji i komunikacji społecznej | 270 000 | 570 000 |
| 4.B.1. Przygotowanie kadr do wykorzystania środków przedstrukturalnych i strukturalnych UE oraz programów wspólnotowych (priorytet) | 50 000 | 70 000 |
| 4.B.2. Udział w komunalnych związkach gminnych (priorytet) | 100 000 | 150 000 |
| 4.B.3. Zinformatyzowanie usług administracyjnych obsługi mieszkańców | 100 000 | 300 000 |
| 4.B.4. Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym przy realizacji inwestycji gminnych | 20 000 | 50 000 |
| 4.C. Współpraca zagraniczna | 170 000 | 350 000 |
| 4.C.1. Rozwój współpracy zagranicznej poprzez zawarcie porozumień z miastami partnerskimi (priorytet) | 150 000 | 300 000 |
| 4.C.2. Propagowanie współpracy zagranicznej organizacji społecznych, kulturowych i przedsiębiorców | 20 000 | 50 000 |
| RAZEM | 163 540 000 | 273 820 000 |
| Uwaga: |  |  |
| Szacunkowe nakłady nie odpowiadają zobowiązaniom Miasta wobec strategii, gdyż za część działań miasto nie ponosi kosztów ani odpowiedzialności (np. za sanację finansów szpitala). |  |  |

# XI. Aneks II (fiszki projektowe wybranych zadań prioretytowych)

Załączone matryce logiczne wybranych celów szczegółowych (fiszki projektowe) opracowano dla następujących celów:

- utworzenie lokalnego narzędzia wspierania przedsiębiorczości (fundusz poręczeniowy)

- budowa sieci kanalizacyjnej

Matryce te będą wymagały uszczegółowienia w zależności od konkretnego kształtu projektu i będą przydatne do wypełniania wniosków składanych przez Miasto o środki pomocowe, szczególnie z funduszy strukturalnych UE.

MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU (ZADANIA STRATEGII ROZWOJU)

PROJEKT: Utworzenie lub przystąpienie do funduszu poręczeniowego dla małych i średnich przedsiębiorstw (analogicznie dla funduszu pożyczkowego)

| Cel szerszy: | Wskaźniki Osiągnięć: | Źródła informacji: | Założenia i ryzyko: |
| --- | --- | --- | --- |
| - Podniesienie poziomu życia mieszkańców poprzez wzrost aktywności gospodarczej | - Przyrost liczby podmiotów gospodarczych - Przyrost liczby zatrudnionych - Przyrost dochodów ludności (wzrost PKB) | - Dane statystyczne z ewidencji działalności gospodarczej - Dane z urzędu pracy - Dane statystyczne z urzędu statystycznego - Dane z gminy nt. poziomu dochodów z tyt. pdof | - Gospodarka będzie kontynuować wzrost w szybkim tempie |
| Cele szczegółowe: | Wskaźniki Osiągnięć: | Źródła informacji: | Założenia i ryzyko: |
| - Zwiększenie zatrudnienia w przedsiębiorstwach - Poprawa wyników gospodarczych firm - Zwiększenie liczby firm działających w mieście/ograniczenie likwidacji firm - Zwiększenie korzystania przez przedsiębiorców z instrumentów dłużnych (kredyty, pożyczki) - Poprawa oferty finansowej na terenie miasta | - X nowo zatrudnionych w przedsiębiorstwach, które uzyskały poręczenie rocznie - X% wzrost obrotów, zysków firm, które uzyskały poręczenie rocznie - zwiększenie liczby firm w mieście o X i/lub zapobieżenie likwidacji X firm rocznie - X kwoty kredytów/pożyczek uzyskanych przez przedsiębiorców korzystających z poręczeń w roku - X nowych produktów finansowych (jeżeli fundusz będzie oferował różne rodzaje poręczeń) | - Dane firm, którym poręczono - Dane statystyczne z funduszu - Dane statystyczne z instytucji finansowych | - Nie pogorszą się ogólne warunki prowadzenia działalności gospodarczej (w szczególności opodatkowanie i dostępność kapitału pożyczkowego z instytucji komercyjnych) |
| Rezultaty/produkty: | Wskaźniki Osiągnięć: | Źródła informacji: | Założenia i ryzyko: |
| - Uruchomienie funduszu - Udzielanie poręczeń - Zatrudnienie | - Liczba instytucji/produktów finansowych dostępnych lokalnie większa o X - X poręczeń udzielonych przedsiębiorcom w roku - X wartość poręczeń udzielonych przedsiębiorcom w roku - X nowych miejsc pracy utworzonych na potrzeby funduszu | - Dane statystyczne z funduszu | - Przepisy prawa nie będą uniemożliwiały tworzenia funduszy poręczeń przez gminy - Budżet gminny będzie w stanie wydatkować środki na kapitał funduszu i częściowo na jego potrzeby operacyjne |
| Działania/wkład |  |  |  |
| Utworzenie lokalnego funduszu poręczeń gospodarczych Nakłady finansowe: X zł |  |  |  |

MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU (ZADANIA STRATEGII ROZWOJU)

PROJEKT: Rozbudowa sieci kanalizacji

| Cel szerszy: | Wskaźniki Osiągnięć: | Źródła informacji: | Założenia i ryzyko: |
| --- | --- | --- | --- |
| - Podniesienie poziomu życia mieszkańców poprzez polepszenie infrastruktury komunalnej | - Przyrost liczby podmiotów gospodarczych - Zmniejszenie stopy bezrobocia - Przyrost dochodów ludności (wzrost PKB) | - Dane statystyczne z ewidencji działalności gospodarczej - Dane z urzędu pracy - Dane statystyczne z urzędu statystycznego - Dane z gminy nt. poziomu dochodów z tyt. pdof | - Gospodarka będzie kontynuować wzrost w szybkim tempie |
| Cele szczegółowe: | Wskaźniki Osiągnięć: | Źródła informacji: | Założenia i ryzyko: |
| - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej - Zwiększenie atrakcyjności bytowej - Poprawa stanu środowiska naturalnego | - X nowych przedsiębiorstw na terenach objętych projektem po 2 latach od zakończenia inwestycji - X miejsc pracy utworzonych w celu utrzymania sieci - X nowych mieszkań na terenach objętych projektem - Zmniejszenie o X% ilości substancji szkodliwych w punktach pomiarowych (rzeka, etc.) | - Dane z ewidencji gospodarczej - Dane z podmiotu zarządzającego siecią - Dane statystyczne z badań i pomiarów | - Nie pogorszą się ogólne warunki prowadzenia działalności gospodarczej i dla inwestycji mieszkaniowych - Nie powstaną nowe źródła zanieczyszczeń, które mogą pomniejszyć pozytywne wyniki inwestycji |
| Rezultaty/produkty: | Wskaźniki Osiągnięć: | Źródła informacji: | Założenia i ryzyko: |
| - Lepsze wykorzystanie potencjału oczyszczalni ścieków - Zmniejszenie ilości substancji szkodliwych trafiających do wód - Zmniejszenie ilości nieoczyszczonych ścieków trafiających do wód - Zwiększenie liczby mieszkańców i firm korzystających z kanalizacji - Uzbrojenie terenów budowlanych i/lub pod inwestycje - Zatrudnienie | - X% zwiększenia wykorzystania mocy przerobowych miejskiej oczyszczalni ścieków w skali roku (o X m.sześć./dobę) - Zmniejszenie ilości nieoczyszczonych ścieków trafiających do wód o X% (o X m.sześć./dobę) - X gospodarstw podłączonych - X przedsiębiorstw podłączonych - X ha terenów z dostępem do sieci - X osób zatrudnionych w Y okresie czasu w związku z budową | - Dane Przedsiębiorstwa Komunalnego - Dane statystyczne z gminy | - Budżet gminny będzie w stanie wydatkować środki na poziomie X% wartości przedsięwzięcia |
| Działania/wkład |  |  |  |
| Budowa X km sieci kanalizacyjnej Nakłady finansowe: X zł |  |  |  |